Документация об аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 08.05.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-387
	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	
	Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей документацией об аукционе.
Извещение о закупке (извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей документации об аукционе (далее извещение о закупке и документация об аукционе вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	1. 
	Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, распространяют действие на осуществление настоящей закупки.

Документация об аукционе размещена в ЕИС вместе с извещением о закупке, сформированным с помощью функционала ЕИС

	2. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение работ по замене трубопровода для отвода реки «Азау» на ВТРК «Эльбрус»

	3.2 
	Предмет договора
	Выполнение работ по замене трубопровода для отвода реки «Азау» на ВТРК «Эльбрус»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 6 и 7 документации об аукционе и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки»

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12, ВТРК «Эльбрус» (Всесезонный туристско – рекреационный комплекс «Эльбрус»)

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены условиями проекта договора (приложение 
№ 3 к документации об аукционе)

	3.9 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определен условиями проекта договора (приложение 
№ 3 к документации об аукционе)

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора: 

8 542 829,85 (Восемь миллионов пятьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 85 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено приложением № 2 к документации об аукционе.

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, электронная площадка) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (согласно части 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).
Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований документации об аукционе

	3.13 
	Дата начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	08 мая 2026 года
с момента размещения закупочной документации в ЕИС

	3.14 
	Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	20 мая 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
	21 мая 2026 года 
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме
	26 мая года 13:00 (мск)
на электронной площадке

	3.17 
	Срок направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и протокола подачи предложений о цене договора
	26 мая 2026 года

	3.18 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	28 мая 2026 года

	3.19 
	Дата подведения итогов аукциона в электронной форме
	28 мая 2026 года

	3.20 
	Место рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.21 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений закупочной документации 
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений документации о закупке. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений документации о закупке на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика.

Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений документации о закупке в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено

	3.24 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в аукционе
	Не предусмотрены

	3. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Требования к участникам закупки 

(предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ)
	а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящей документации об аукционе требования не установлены);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности).
Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением участником закупки в составе заявки на участие в закупке декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).

	4.2. 
	Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 4.1 документации об аукционе) (в настоящей документации об аукционе требования не установлены)

	4.3. 
	Ограничения на участие в аукционе в электронной форме
	4.3.1. Участниками настоящего аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства).

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/);

Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

4.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем аукционе в электронной форме;

4.3.3. Участники настоящего аукциона в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем аукционе в электронной форме

	4. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Заказчика.

	5. 
	Порядок подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. 

6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.

6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных закупочной документацией. 

6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.

6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.

6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации.

	
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит, согласно части 19.6 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предоставляется по форме приложения № 1 к документации об аукционе «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки).
В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 пункта 7 документации об аукционе. 

При этом предусмотренные абзацем 4 пункта 7 документации об аукционе информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 пункта 7 документации об аукционе.

7.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи Закона 
№ 223-ФЗ);

7.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ):

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

7.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 7.9 (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 документации об аукционе, настоящей документацией об аукционе требование не установлено); 

7.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной  документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 3части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ):
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия (настоящей документацией об аукционе требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено);

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.8 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ). 
7.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.  Закона № 223-ФЗ):

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящей документации об аукционе требование не установлено); 

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности);

Соответствие участника закупки указанным в п. 7.9 требованиям подтверждается предоставлением участником закупки декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

7.10. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к документации об аукционе);

7.11. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 2 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Информация о стране происхождения поставляемого товара»);

7.12. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей документацией об аукционе требование не установлено).

	7.
	
	

	8.
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к аукциону
	8.1. После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в аукционе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки) на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к аукциону.

8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.2.1. несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой документацией об аукционе;

8.2.2. несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских свойств) и/или количественных и иных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими показателями, указанными в документации об аукционе;

8.2.3. непредставление одной или более информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию и/или документы; 

8.2.4. в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
8.3. По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.4. После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в аукционе и протокола подачи предложений о цене договора участников закупки, допущенных к аукциону Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы.

8.5. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.5.1. несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой документацией об аукционе;

8.5.2. непредставление одной или более информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию и/или документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 документации об аукционе);

8.5.3. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1-4.3 документации об аукционе;
8.6. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.

8.7. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;

- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.

8.8. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

8.9. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

8.10. По результатам процедуры рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика после подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.11. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

	9.
	Порядок проведения аукциона 
	9.1. Аукцион проводится среди участников закупки, соответствующих требованиям, определенным документацией об аукционе и допущенных к аукциону по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке.

9.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки, с учетом требований документации об аукционе.

9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на величину снижения, установленную в документации об аукционе («шаг аукциона»).

9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 (ноль целых пять десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. 

9.5. Участнику аукциона, предложившему минимальную цену договора, присваивается первый номер, участнику аукциона, предложившему следующую по возрастанию цену договора, присваивается второй номер (участник закупки, сделавший на аукционе предпоследнее предложение о цене договора), и далее в порядке уменьшения степени выгодности для заказчика условий исполнения договора.

9.6. Победителем аукциона признается участник закупки, которому присвоен первый номер.

9.7. В случае если на участие в аукционе не явился ни один участник аукциона или явился только один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

9.8. В случае если на участие в аукционе в электронной форме явился только один участник аукциона в электронной форме, такой участник аукциона в электронной форме признается единственным участником закупки, аукцион признается несостоявшимся.

9.9. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки.

9.10. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать с ним договор.

9.11. Единственный участник закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор, обязан заключить договор.

9.12. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе, предоставленной единственным участником закупки, и документацией о закупке, или по цене договора, предложенной единственным участником закупки после признания его единственным участником закупки, в случае если такое предложение представлено ниже цены, предусмотренной заявкой на участие в аукционе единственного участника закупки.

9.13. Результаты аукциона отражаются в протоколе проведения аукциона в электронной форме, сформированный на электронной площадке, являющейся приложением к протоколу утверждения результатов аукциона в электронной форме, составленный по результатам рассмотрения Единой комиссией итогов аукциона.

	10.
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. 

10.2. договор по результатам закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора при проведении аукциона (в случае уклонения от заключения договора победителем аукциона и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.3. участник закупки, с которым по результатам закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;

10.4. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к документации об аукционе), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; 

10.5. договор заключается на условиях и по цене договора, определенной победителем аукциона при проведении аукциона, или единственным участником закупки по цене договора, определенной единственным участником аукциона, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в закупочной документации, или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение цены договора при проведении аукциона (в случае если победитель аукциона уклонился или отказался от заключения договора).
10.6. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

10.7. договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.8. договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.9. в случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.

	11.
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	1) При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП 
№ 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
2) Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).

Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 документации об аукционе. 

3) Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 документации об аукционе. 

Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП 
№ 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП 
№ 1875).

4) Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП 
№ 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875).

5) При не установлении ограничительных мер в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к документации о проведении аукциона в электронной форме «Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках).

6) При установлении ограничительных мер в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875.

Участником закупки указывается:

наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к документации о проведении аукциона в электронной форме «Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции" (далее – ПП № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП № 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП № 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);
- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня), 

или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875) содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

	11.1
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.2
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.3
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.4
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).



	12.
	Приложение
	1. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. Форма.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

3. Проект договора.


Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности 


/Токарев Игорь Александрович/
ВставитьЭП
Приложение № 1 
к документации об аукционе 

от 08.05.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-387
ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета такой закупки
1. Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – участник закупки) 08.05.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-387 и документацию об аукционе (далее – закупочная документация), а также применимые к данному аукциону законодательство и акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора на выполнение работ по замене трубопровода для отвода реки «Азау» на ВТРК «Эльбрус» на условиях, установленных в закупочной документации.

2. Участник закупки согласен поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего предложения (спецификация поставляемого товара), с ценой договора, определенной по результатам проведения закупки в порядке, определенном пунктами 9 и 10 закупочной документации.
3. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.
4. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие недостоверных и/или ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении, а также информации и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе. 

5. Участник закупки, в случае если по итогам аукциона заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).

6. Настоящее предложение действительно в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия оператором электронной площадки доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.
Приложение № 2
к документации об аукционе 

от 08.05.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-387
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ по замене трубопровода для отвода реки «Азау» на ВТРК «Эльбрус» определена ресурсным (сметным) методом (п.2.1 Приложения № 12 к Регламенту закупочной деятельности в АО «КАВКАЗ.РФ», утвержденному приказом АО «КАВКАЗ.РФ» от 29.05.2025 №Пр-25-131).
	№ пп
	Виды (наименования) работ
	Итого, руб.
	НДС 22%
	Всего с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание геодезической разбивочной основы для строительства (ГРО)
	84 089,74
	18 499,74
	102 589,48

	2
	Замена трубопровода для отвода реки "Азау" на ВТРК "Эльбрус"
	6 473 130,49
	1 424 088,71
	7 897 219,20

	3
	Командировочные затраты
	241 148,27
	53 052,62
	294 200,89

	4
	Непредвиденные работы и затраты
	203 951,05
	44 869,23
	248 820,28

	 
	Всего
	7 002 319,55
	1 540 510,30
	8 542 829,85

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	 
	инфляционная составляющая за период выполнения работ 
	82 064,03
	18 054,09
	100 118,12


В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Приложение № 3
к документации об аукционе
от 08.05.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-387
ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Москва







«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и
______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене трубопровода для отвода реки «Азау» на ВТРК «Эльбрус», в соответствии с ведомостью объемов работ (приложении № 1 к настоящему Договору), проектом сметы договора (приложение к № 2 к настоящему договору) (далее – работы), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2. Срок начала выполнения работ: 13.07.2026;

2.3. Срок окончания выполнения работ: 11.09.2026.
2.4. Место производства работ: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12, ВТРК «Эльбрус» (Всесезонный туристско – рекреационный комплекс «Эльбрус»). 

2.6. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате с даты подписания Заказчиком УПД.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств.

3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора по результатам закупки, а также коэффициента снижения, указанного в обосновании начальной (максимальной) цены договора (приложение №2 к документации об аукционе), к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.

3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора. 

3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

3.4.1. оплата осуществляется после приемки Заказчиком выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД, направленного через оператора ЭДО в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.

3.5.
Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

3.6.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами УПД.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения выполнения работ Подрядчик направляет УПД с указанием наименований, объема и стоимости проведенных работ и счет. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней. Одновременно с указанным письменным сообщением Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны УПД и исполнительную смету в одном экземпляре с указанием в ней объемов выполненных работ и единичных расценок, либо путем передачи ЭОД с помощью ЭДО.

4.3. При наличии недостатков в выполненных работах и/или представленных Подрядчиком документах Заказчик вправе отказаться от подписания УПД. В таком случае Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания УПД, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 

4.4. Если Подрядчик не устранил недостатки, указанные в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.

4.5. УПД подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

4.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком УПД.

4.7. При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.

4.8. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4.9. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика с даты подписания Заказчиком УПД, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Своими силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц, предварительно согласованных с Заказчиком, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.

5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.

5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п. 

5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Эльбрус», если иное не согласовано Заказчиком.

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

5.3.10.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.

5.3.11. Гарантировать качество используемых материалов и наличие документов, удостоверяющих их качество, предоставить эти документы по требованию Заказчика Поставляемые оборудование, материалы должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным.

5.3.12. Применять оборудование, специальные приспособления, инструменты и т.п., отвечающие соответствующим ГОСТам, СНиПам и иным применяемым стандартам.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

6.4.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора за каждый факт нарушения.
6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от стоимости работ, не выполненных на момент отказа заказчика от исполнения настоящего Договора.
6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

7.2.
Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.

8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. 
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда;

– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;

– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

– при не своевременном предоставлении обеспечения исполнения Договора;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.

10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 12 (двенадцать) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.

11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком УПД.

11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.

11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.

11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
13.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если Стороны Договора применяют ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

13.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
13.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
13.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Заказчиком осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).
13.6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
13.7. Подрядчик обязуется направить Заказчику по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.
13.8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе. 
13.9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
13.10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 
13.11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором. 
13.12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
13.13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.
13.14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 7 «Разрешение споров» Договора.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ;

14.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

Адрес места нахождения:
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

Платежные реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:

АО «КАВКАЗ.РФ»

Адрес места нахождения: 

123112, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,

26 этаж, помещение I
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

123112, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,

26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24

ИНН 2632100740, КПП 770301001,

ОГРН 1102632003320

ОКПО 67132337

Платежные реквизиты:

Расчетный счет: 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

Корреспондентский счет: 

30101810400000000225

БИК: 044525225


17. ПОДПИСИ СТОРОН

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
___________________ / /

(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№ 

Код ОКПД2: 42.21.22.110
	Ведомость объёмов работ

Замена трубопровода для отвода реки "Азау" на ВТРК "Эльбрус"

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Устройство трубопровода для отвода реки

1

Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

100 м3

14,85

 

2

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3

0,9828

 

3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3

0,483

 

4

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км

1т груза

869,4

 

5

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4

100 м3

0,192

 

6

Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Песок природный для строительных работ I класс, средний с доставкой 140км)  

10 м3

6,75

 

7

Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм (1500 мм)

100 м

1,5

 

8

Труба стальная электросварная из обечаек д.1500х20х3000 мм с погрузкой, перевозкой на 1км, разгрузкой

м

150

Давальческий материал

9

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм

м шва

230,79

 

10

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы (за два раза)

100 м2

6,69

 

11

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (засыпка песком)

1000 м3

0,1605

 

12

Песок природный для строительных работ I класс, средний с доставкой 140км

м3

162,105

 

13

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3

1,605

 

14

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (засыпка грунтом)

1000 м3

1,002

 

15

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4

100 м3

10,02

 

Раздел 2. Устройство ж/б приемника

16

Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

100 м3

1,2337

 

17

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3

0,10782

 

18

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3

0,01555

 

19

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км

1т груза

27,99

 

20

Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм)

м3

0,8

 

21

Устройство бетонной подготовки

100 м3

0,0078

 

22

Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5

100 м3

0,007956

 

23

Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа

100 м3

0,06568

 

24

Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 30

100 м3

0,0666652

 

25

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм с доставкой 129км

т

0,469

 

26

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм с доставкой 129км

т

0,078

 

27

Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно)

т

0,12448

 

28

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V и Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2)

100 м2

0,184

 

29

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали

т

0,56937

 

30

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П с доставкой 129км

т

0,47712

 

31

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм с доставкой 129км

т

0,09225

 

32

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (засыпка грунтом)

1000 м3

0,10782

 

33

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4

100 м3

1,0782

 

Раздел 3. Устройство водопонижения

34

Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

100 м3

0,6

 

35

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3

0,06

 

36

Водоотлив: из котлованов

100 м3

1,05

 

Раздел 4. Восстановление полотна дороги

37

Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала

1000 м2

0,45

 

38

Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала

1000 м2

0,4

 

Раздел 5. Отведение ручья и расчистка русла

39

Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

100 м3

3,256

 

40

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3

0,3256

 

Раздел 6. Временное электроснабжение

41

Установка дополнительных бетонных столбов

100 шт

0,02

применительно

42

Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3

м3

0,4

 

43

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)

т

0,48

 

44

Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 20 мм с доставкой 129км

т

0,48

 

45

Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника

1000 м

0,03

 

46

Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: без использования автогидроподъемника

1000 м

0,19

 

47

Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2

100 шт

0,02

 

48

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х50-0,6/1

1000 м

0,22

 

49

Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм

100 шт

0,02

 

50

Установка светильников: с лампами люминесцентными

шт

2

 

51

Светильник под лампу натриевую высокого давления для наружного освещения, консольный, IP23, УХЛ1, без рассеивателя, отражатель из анодированного алюминия, корпус и крышка полимерные, основание стальное с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон Е40, мощность 150 Вт

шт

2

 

52

Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 500 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 76 мм

шт

2

 

53

Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна

шт

2

 

54

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

шт

1

 

55
О

Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3х230/400 В, номинальный (максимальный) ток 5(60) А, класс точности 1,0

шт

1

 

56

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм

шт

1

 

57

Щит распределительный наружной установки ЩРН-72з, с замком, IP31, размеры 620х520х130 мм

шт

1

 

Раздел 7. Заземление

58

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4

100 м3

0,03

 

59

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (22 мм)

10 шт

0,2

 

60

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм с доставкой 129км

т

0,01788

 

61

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4

100 м3

0,03

 

62

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,003

 

Примечание:

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта

2. Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря




	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /

(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору от «____» __________ 2026 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена трубопровода для отвода реки "Азау"

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	6 394,48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	6 394,48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	1 155,02
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	408,37
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	2 324,39
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	643,59
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство трубопровода для отвода реки

	1
	ГЭСН01-02-094-01
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	100 м3
	14,85
	1
	14,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.02.03-001
	Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т
	маш.-ч
	16,33
	1,15
	278,875575
	1 339,03
	1,32
	1 767,52
	
	492 918,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	16,33
	1,15
	278,875575
	
	
	470,03
	1,35
	176 957,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	669 876,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	176 957,85

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	157 492,49

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	61 669,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 867,90
	 
	889 038,31

	2
	ГЭСН01-01-009-10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,9828
	1
	0,9828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	33
	1,15
	37,29726
	
	
	1 540,50
	
	57 456,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33
	1,15
	37,29726
	
	
	470,03
	1,35
	23 666,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 123,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 666,62

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	21 773,29

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	9 253,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 112,73
	 
	112 149,99

	3
	ГЭСН01-01-022-10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,483
	1
	0,483
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	41,5
	1,15
	23,051175
	
	
	1 540,50
	
	35 510,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	41,5
	1,15
	23,051175
	
	
	470,03
	1,35
	14 626,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 137,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 626,90

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	13 456,75

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	5 719,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143 505,40
	 
	69 313,11

	4
	02-15-1-02-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	1т груза
	869,4
	1
	869,4
	 
	 
	52,12
	1,15
	52 110,10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 110,10

	5
	ГЭСН01-02-057-04
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100 м3
	0,192
	1
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	356
	1,15
	78,6048
	
	
	310,74
	1,35
	32 974,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 974,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 974,63

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	29 347,42

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	11 211,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382 986,56
	 
	73 533,42

	6
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	6,75
	1
	6,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	1,15
	79,1775
	
	
	297,69
	1,35
	31 819,97

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	1,15
	2,484
	
	
	1 605,78
	
	3 988,76

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	1,15
	2,484
	
	
	402,14
	1,35
	1 348,54

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	
	74,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 157,27

	6.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	11
	
	74,25
	573,70
	1,25
	717,13
	
	53 246,90

	6.1.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	111,375
	
	
	-263,59
	
	-29 357,34

	6.1.2
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0140
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 140 км 
	1т груза
	
	
	111,375
	
	
	768,42
	
	85 582,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 168,51

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	38 807,16

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	20 862,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 562,93
	 
	206 299,76

	7
	ГЭСН22-01-015-10
	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм (1500 мм)
	100 м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	287,3
	1,15
	495,5925
	
	
	346,00
	1,35
	231 491,26

	 
	91.10.05-011
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 92 т
	маш.-ч
	38,38
	1,15
	66,2055
	9 878,04
	1,07
	10 569,50
	
	699 759,03

	 
	4-100-090
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9 
	чел.-ч
	38,38
	1,15
	66,2055
	
	
	571,87
	1,35
	51 112,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	1,15
	0,276
	
	
	636,63
	
	175,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	1,15
	0,276
	
	
	349,91
	1,35
	130,38

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	101,02
	1,15
	174,2595
	
	
	35,27
	
	6 146,13

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	162,9
	
	244,35
	155,63
	0,84
	130,73
	
	31 943,88

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	
	151,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 020 758,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282 733,91

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	330 798,67

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	177 839,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 019 597,97
	 
	1 529 396,96

	8
*
	Давальческий материал
	Труба стальная электросварная из обечаек д.1500х20х3000 мм
	м
	150
	1
	150
	 
	 
	 
	 
	98 928,75

	8
	Давальческий материал
	Труба стальная электросварная из обечаек д.1500х20х3000 мм 
	м
	150
	
	150
	
	
	
	
	0,00

	8.1
	Давальческий материал_36-1
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) 
	1т груза
	
	
	111
	
	
	276,27
	
	30 665,97

	8.2
	Давальческий материал_04-20-1-02-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км 
	1т груза
	
	
	111
	
	
	338,71
	
	37 596,81

	8.3
	Давальческий материал_36-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) 
	1т груза
	
	
	111
	
	
	276,27
	
	30 665,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 928,75

	9
	ГЭСН09-05-004-02
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм
	м шва
	230,79
	1
	230,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч
	3,61
	1,15
	958,124685
	
	
	422,51
	1,35
	546 503,30

	 
	91.17.02-033
	Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм
	маш.-ч
	2,23
	1,15
	591,860955
	40,65
	1,12
	45,53
	
	26 947,43

	 
	01.3.05.23-0103
	Натрий лаурилсульфат
	кг
	0,56
	
	129,2424
	438,09
	1,61
	705,32
	
	91 157,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664 607,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	546 503,30

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	508 248,07

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	288 007,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 329,84
	 
	1 460 863,29

	10
	ГЭСН13-03-002-16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы (за два раза)
	100 м2
	6,69
	1
	6,69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	
	за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	4,64
	2,3
	71,39568
	
	
	396,92
	1,35
	38 256,80

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,3
	0,15387
	6,62
	1,42
	9,40
	
	1,45

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,3
	0,15387
	
	
	1 605,78
	
	247,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,3
	0,15387
	
	
	402,14
	1,35
	83,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,3
	0,15387
	
	
	636,63
	
	97,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,3
	0,15387
	
	
	349,91
	1,35
	72,68

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2,3
	17,23344
	4,52
	1,29
	5,83
	
	100,47

	 
	14.4.01.09-0405
	Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды
	т
	0,017
	2
	0,22746
	194 950,55
	1,31
	255 385,22
	
	58 089,92

	 
	14.5.09.04-0111
	Отвердитель № 1
	т
	0,0007
	2
	0,009366
	1 138 785,85
	1,61
	1 833 445,22
	
	17 172,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 121,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 413,01

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	36 108,23

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	16 652,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 945,02
	 
	166 882,21

	11
	ГЭСН01-01-009-07
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (засыпка песком)
	1000 м3
	0,1605
	1
	0,1605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17
	1,15
	3,137775
	
	
	1 540,50
	
	4 833,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17
	1,15
	3,137775
	
	
	470,03
	1,35
	1 991,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 824,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 991,05

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 831,77

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	778,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 785,42
	 
	9 435,06

	12
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	162,105
	1
	162,105
	 
	 
	717,13
	 
	239 003,56

	12
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний 
	м3
	162,105
	
	162,105
	573,70
	1,25
	717,13
	
	116 250,36

	12.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	243,1575
	
	
	-263,59
	
	-64 093,89

	12.2
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0140
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 140 км 
	1т груза
	
	
	243,1575
	
	
	768,42
	
	186 847,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239 003,56

	13
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	1,605
	1
	1,605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	12,53
	1,15
	23,1272475
	
	
	310,74
	1,35
	9 701,86

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	10,5
	1,15
	19,380375
	2,41
	1,07
	2,58
	
	50,00

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,62
	1,15
	4,835865
	
	
	407,70
	
	1 971,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,62
	1,15
	4,835865
	
	
	349,91
	1,35
	2 284,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 007,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 986,22

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	11 027,32

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	4 686,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 518,21
	 
	29 721,73

	14
	ГЭСН01-01-009-09
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (засыпка грунтом)
	1000 м3
	1,002
	1
	1,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	28
	1,15
	32,2644
	
	
	1 540,50
	
	49 703,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	28
	1,15
	32,2644
	
	
	470,03
	1,35
	20 473,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 176,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 473,07

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	18 835,22

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	8 004,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 822,92
	 
	97 016,57

	15
	ГЭСН01-02-005-02
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3
	10,02
	1
	10,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,96
	1,15
	172,38408
	
	
	310,74
	1,35
	72 314,95

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	12,5
	1,15
	144,0375
	2,41
	1,07
	2,58
	
	371,62

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	3,13
	1,15
	36,06699
	
	
	407,70
	
	14 704,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,13
	1,15
	36,06699
	
	
	349,91
	1,35
	17 037,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 428,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 352,22

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	82 204,04

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	34 936,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 112,69
	 
	221 569,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство трубопровода для отвода реки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 365 708,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	963 062,77

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 394 983,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	309 784,52

	 
	
	               Материалы
	645 767,75

	 
	
	               Перевозка
	52 110,10

	 
	
	     Строительные работы
	5 255 261,93

	 
	
	          Строительные работы
	5 203 151,83

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	963 062,77

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 394 983,71

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	309 784,52

	 
	
	                    материалы
	645 767,75

	 
	
	                    накладные расходы
	1 249 930,43

	 
	
	                    сметная прибыль
	639 622,65

	 
	
	          Перевозка
	52 110,10

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 272 847,29

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 249 930,43

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	639 622,65

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство трубопровода для отвода реки
	5 255 261,93

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1878,4064925
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	484,80228
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Материалы заказчика
	 

	 
	
	               Строительные работы
	 

	 
	Давальческий материал
	                    Труба стальная электросварная из обечаек д.1500х20х3000 мм, "м" Кол-во: 150
	 

	 
	
	               Дополнительная перевозка
	98 928,75

	 
	
	               Всего
	98 928,75

	Раздел 2. Устройство ж/б приемника

	16
	ГЭСН01-02-094-01
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	100 м3
	1,2337
	1
	1,2337
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.02.03-001
	Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т
	маш.-ч
	16,33
	1,15
	23,1682692
	1 339,03
	1,32
	1 767,52
	
	40 950,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	16,33
	1,15
	23,1682692
	
	
	470,03
	1,35
	14 701,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 651,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 701,21

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	13 084,08

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	5 123,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 867,91
	 
	73 859,04

	17
	ГЭСН01-01-009-10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,10782
	1
	0,10782
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	33
	1,15
	4,091769
	
	
	1 540,50
	
	6 303,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33
	1,15
	4,091769
	
	
	470,03
	1,35
	2 596,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 899,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 596,39

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 388,68

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	1 015,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 112,69
	 
	12 303,63

	18
	ГЭСН01-01-022-10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,01555
	1
	0,01555
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	41,5
	1,15
	0,7421238
	
	
	1 540,50
	
	1 143,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	41,5
	1,15
	0,7421238
	
	
	470,03
	1,35
	470,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 614,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	470,91

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	433,24

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	184,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143 506,11
	 
	2 231,52

	19
	02-15-1-02-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	1т груза
	27,99
	1
	27,99
	 
	 
	52,12
	1,15
	1 677,66

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 677,66

	20
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	1,15
	0,782
	
	
	289,85
	1,35
	305,99

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	1,15
	0,0644
	
	
	1 329,24
	
	85,60

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	1,15
	0,0644
	
	
	402,14
	1,35
	34,96

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	1,15
	0,368
	
	
	15,67
	
	5,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,12
	35,71
	0,51
	18,21
	
	2,19

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,51

	20.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2170
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	1,15
	
	0,92
	2 220,14
	0,37
	821,45
	
	755,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,95

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	375,05

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	199,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 206,58
	 
	1 765,26

	21
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0078
	1
	0,0078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	1,15
	1,21095
	
	
	284,63
	1,35
	465,31

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	1,15
	0,16146
	
	
	997,09
	
	160,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	1,15
	0,16146
	
	
	470,03
	1,35
	102,45

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	1,15
	0,0531921
	8,54
	1,52
	12,98
	
	0,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	1,15
	0,0010764
	
	
	636,63
	
	0,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	0,0010764
	
	
	349,91
	1,35
	0,51

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,01365
	35,71
	0,51
	18,21
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	1,95
	12,83
	1,07
	13,73
	
	26,77

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,7956
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	568,27

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	579,64

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	280,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207 366,67
	 
	1 617,46

	22
	ГЭСН06-15-001-08
	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5
	100 м3
	0,007956
	1
	0,007956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	267
	1,15
	2,4428898
	
	
	284,63
	1,35
	938,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	16,12
	1,15
	0,1474883
	
	
	1 605,78
	
	236,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,12
	1,15
	0,1474883
	
	
	402,14
	1,35
	80,07

	 
	91.07.03-010
	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л
	маш.-ч
	20,3
	1,15
	0,1857328
	21,49
	1,42
	30,52
	
	5,67

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	20,3
	1,15
	0,1857328
	
	
	310,74
	1,35
	77,91

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	21
	
	0,167076
	35,71
	0,51
	18,21
	
	3,04

	 
	02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	80
	
	0,63648
	2 220,14
	0,37
	821,45
	
	522,84

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	58
	
	0,461448
	565,20
	1,25
	706,50
	
	326,01

	 
	03.2.01.05-0003
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	21,4
	
	0,1702584
	4 630,85
	1,81
	8 381,84
	
	1 427,08

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 618,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 096,66

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	800,56

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	316,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	595 226,24
	 
	4 735,62

	23
	ГЭСН06-13-001-05
	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа
	100 м3
	0,06568
	1
	0,06568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2404
	1,15
	181,578928
	
	
	349,91
	1,35
	85 773,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,34
	1,15
	0,1767449
	
	
	1 602,40
	
	283,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,34
	1,15
	0,1767449
	
	
	470,03
	1,35
	112,15

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	201,94
	1,15
	15,2529321
	1 703,30
	1,38
	2 350,55
	
	35 852,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	201,94
	1,15
	15,2529321
	
	
	470,03
	1,35
	9 678,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,27
	1,15
	0,0203936
	
	
	1 605,78
	
	32,75

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,27
	1,15
	0,0203936
	
	
	402,14
	1,35
	11,07

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	134,62
	1,15
	10,1681178
	10,37
	1,18
	12,24
	
	124,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,98
	1,15
	0,5272134
	
	
	636,63
	
	335,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,98
	1,15
	0,5272134
	
	
	349,91
	1,35
	249,04

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	219,52
	1,15
	16,5807846
	
	
	35,27
	
	584,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,441
	
	0,0289649
	35,71
	0,51
	18,21
	
	0,53

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,28
	
	0,0183904
	148 198,02
	0,84
	124 486,34
	
	2 289,35

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,21
	
	0,0137928
	70 296,20
	1,35
	94 899,87
	
	1 308,93

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,147
	
	0,009655
	5 275,05
	1,35
	7 121,32
	
	68,76

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,1
	
	0,006568
	60 258,20
	0,92
	55 437,54
	
	364,11

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	2,17
	
	0,1425256
	6 442,06
	1,35
	8 696,78
	
	1 239,51

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	4,6
	
	0,302128
	5 764,42
	1,7
	9 799,51
	
	2 960,71

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	1,2
	
	0,078816
	5 764,42
	1,7
	9 799,51
	
	772,36

	Н
	04.1.02.01
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона
	м3
	101,5
	
	6,66652
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Заготовки арматурные
	т
	16,6
	
	1,090288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 042,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	95 824,84

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	97 741,34

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	47 241,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 370 063,03
	 
	287 025,74

	24
	ГЭСН06-15-001-14
	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 30
	100 м3
	0,0666652
	1
	0,0666652
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	267
	1,15
	20,4695497
	
	
	284,63
	1,35
	7 865,43

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	15,52
	1,15
	1,1898405
	
	
	1 605,78
	
	1 910,62

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,52
	1,15
	1,1898405
	
	
	402,14
	1,35
	645,95

	 
	91.07.03-010
	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л
	маш.-ч
	20,3
	1,15
	1,5562991
	21,49
	1,42
	30,52
	
	47,50

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	20,3
	1,15
	1,5562991
	
	
	310,74
	1,35
	652,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	22
	
	1,4666344
	35,71
	0,51
	18,21
	
	26,71

	 
	02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	80
	
	5,333216
	2 220,14
	0,37
	821,45
	
	4 380,97

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	44
	
	2,9332688
	565,20
	1,25
	706,50
	
	2 072,35

	 
	03.2.01.05-0006
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н
	т
	42,8
	
	2,8532706
	5 379,70
	1,81
	9 737,26
	
	27 783,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 385,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 164,25

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	6 689,90

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	2 648,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820 875,21
	 
	54 723,81

	25
	ФСБЦ-08.4.03.03-0004
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,469
	1
	0,469
	 
	 
	44 447,60
	 
	21 058,94

	25
	ФСБЦ-08.4.03.03-0004
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм 
	т
	0,469
	
	0,469
	55 559,50
	0,8
	44 447,60
	
	20 845,92

	25.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0004_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,469
	
	
	-263,59
	
	-123,62

	25.2
	ФСБЦ-08.4.03.03-0004_02-15-1-01-0129
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 129 км 
	1т груза
	
	
	0,469
	
	
	717,79
	
	336,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 058,94

	26
	ФСБЦ-08.4.03.03-0002
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм
	т
	0,078
	1
	0,078
	 
	 
	48 550,02
	 
	3 822,33

	26
	ФСБЦ-08.4.03.03-0002
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм 
	т
	0,078
	
	0,078
	60 687,53
	0,8
	48 550,02
	
	3 786,90

	26.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0002_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,078
	
	
	-263,59
	
	-20,56

	26.2
	ФСБЦ-08.4.03.03-0002_02-15-1-01-0129
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 129 км 
	1т груза
	
	
	0,078
	
	
	717,79
	
	55,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 822,33

	27
	ГЭСН06-03-004-11
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,12448
	1
	0,12448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	198
	1,15
	28,344096
	
	
	330,33
	1,35
	12 639,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	1,15
	0,0200413
	
	
	1 602,40
	
	32,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	1,15
	0,0200413
	
	
	470,03
	1,35
	12,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,15
	0,0271989
	
	
	636,63
	
	17,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,15
	0,0271989
	
	
	349,91
	1,35
	12,85

	Н
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	
	0,12448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 714,92

	27.1
	ФСБЦ-08.4.01.02-0013
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	1
	
	0,12448
	115 095,05
	1,09
	125 453,60
	
	15 616,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 665,49

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	12 918,80

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	6 244,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381 541,37
	 
	47 494,27

	28
	ГЭСН08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,184
	1
	0,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	21,2
	1,15
	4,48592
	
	
	346,00
	1,35
	2 095,37

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,95
	1,15
	0,41262
	95,25
	1,42
	135,26
	
	55,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	0,04232
	
	
	636,63
	
	26,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	0,04232
	
	
	349,91
	1,35
	19,99

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,024
	
	0,004416
	62 186,75
	1,23
	76 489,70
	
	337,78

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0184
	56,11
	1,58
	88,65
	
	1,63

	Н
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0,016
	
	0,002944
	
	
	
	
	 

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,24
	
	0,04416
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 537,52

	28.1
	ФСБЦ-01.2.01.02-0031
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0,016
	
	0,002944
	23 335,80
	1,36
	31 736,69
	
	93,43

	28.2
	ФСБЦ-01.2.03.03-0158
	Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2
	кг
	240
	
	44,16
	121,26
	1,8
	218,27
	
	9 638,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 115,36

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	2 326,90

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	1 240,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 072,34
	 
	15 837,31

	29
	ГЭСН09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,56937
	1
	0,56937
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	46,6
	1,15
	30,5125383
	
	
	310,74
	1,35
	12 799,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	1,15
	0,0785731
	
	
	1 602,40
	
	125,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	0,0785731
	
	
	470,03
	1,35
	49,86

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	9,08
	1,15
	5,9453615
	13,44
	1,42
	19,08
	
	113,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,15
	0,1244073
	
	
	636,63
	
	79,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,15
	0,1244073
	
	
	349,91
	1,35
	58,77

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,86
	1,15
	1,2178824
	4,35
	1,16
	5,05
	
	6,15

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	1,75
	1,15
	1,1458571
	
	
	78,35
	
	89,78

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,5
	
	0,854055
	114,64
	1,16
	132,98
	
	113,57

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,45
	
	0,2562165
	41,38
	1,4
	57,93
	
	14,84

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,587
	
	0,9035902
	
	
	7,50
	
	6,78

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	1,4
	
	0,797118
	142,68
	0,84
	119,85
	
	95,53

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3,3
	
	1,878921
	174,93
	1,13
	197,67
	
	371,41

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000057
	70 296,20
	1,35
	94 899,87
	
	0,54

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000569
	231 787,35
	1,58
	366 224,01
	
	20,84

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0106472
	307,84
	0,72
	221,64
	
	2,36

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000171
	60 258,20
	0,92
	55 437,54
	
	0,95

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0011046
	136 760,00
	0,97
	132 657,20
	
	146,53

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0001765
	51 280,15
	1,77
	90 765,87
	
	16,02

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0003416
	98 526,45
	1,61
	158 627,58
	
	54,19

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,56937
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 166,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 908,61

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 005,01

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	6 802,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 914,01
	 
	32 974,50

	30
	ФСБЦ-08.3.11.01-1102
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
	т
	0,47712
	1
	0,47712
	 
	 
	57 119,73
	 
	27 469,67

	30
	ФСБЦ-08.3.11.01-1102
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П 
	т
	0,47712
	
	0,47712
	87 876,50
	0,65
	57 119,73
	
	27 252,97

	30.1
	ФСБЦ-08.3.11.01-1102_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,4771
	
	
	-263,59
	
	-125,76

	30.2
	ФСБЦ-08.3.11.01-1102_02-15-1-01-0129
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 129 км 
	1т груза
	
	
	0,4771
	
	
	717,79
	
	342,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 469,67

	31
	ФСБЦ-08.4.03.03-0035
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм
	т
	0,09225
	1
	0,09225
	 
	 
	49 717,60
	 
	4 628,37

	31
	ФСБЦ-08.4.03.03-0035
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм 
	т
	0,09225
	
	0,09225
	62 147,00
	0,8
	49 717,60
	
	4 586,45

	31.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0035_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0923
	
	
	-263,59
	
	-24,33

	31.2
	ФСБЦ-08.4.03.03-0035_02-15-1-01-0129
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 129 км 
	1т груза
	
	
	0,0923
	
	
	717,79
	
	66,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 628,37

	32
	ГЭСН01-01-009-09
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (засыпка грунтом)
	1000 м3
	0,10782
	1
	0,10782
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	28
	1,15
	3,471804
	
	
	1 540,50
	
	5 348,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	28
	1,15
	3,471804
	
	
	470,03
	1,35
	2 203,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 551,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 203,00

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 026,76

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	861,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 822,85
	 
	10 439,44

	33
	ГЭСН01-02-005-02
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3
	1,0782
	1
	1,0782
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,96
	1,15
	18,5493528
	
	
	310,74
	1,35
	7 781,43

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	12,5
	1,15
	15,499125
	2,41
	1,07
	2,58
	
	39,99

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	3,13
	1,15
	3,8809809
	
	
	407,70
	
	1 582,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,13
	1,15
	3,8809809
	
	
	349,91
	1,35
	1 833,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 236,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 614,72

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	8 845,54

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	3 759,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 112,68
	 
	23 841,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство ж/б приемника :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	391 372,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	130 666,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	95 582,24

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	33 604,57

	 
	
	               Материалы
	129 842,21

	 
	
	               Перевозка
	1 677,66

	 
	
	     Строительные работы
	627 506,46

	 
	
	          Строительные работы
	566 369,37

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	121 861,98

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	93 381,62

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	32 147,77

	 
	
	                    материалы
	93 300,17

	 
	
	                    накладные расходы
	152 725,04

	 
	
	                    сметная прибыль
	72 952,79

	 
	
	          Перевозка
	1 677,66

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	59 459,43

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 804,11

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 200,62

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 456,80

	 
	
	                    материалы
	36 542,04

	 
	
	                    накладные расходы
	7 490,46

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 965,40

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	164 270,66

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	160 215,50

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	75 918,19

	 
	
	Всего по разделу 2 Устройство ж/б приемника
	627 506,46

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	288,3762246
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	54,9310686
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Устройство водопонижения

	34
	ГЭСН01-02-094-01
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	100 м3
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.02.03-001
	Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т
	маш.-ч
	16,33
	1,15
	11,2677
	1 339,03
	1,32
	1 767,52
	
	19 915,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	16,33
	1,15
	11,2677
	
	
	470,03
	1,35
	7 149,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 065,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 149,81

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	6 363,33

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	2 491,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 867,90
	 
	35 920,74

	35
	ГЭСН01-01-009-10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	33
	1,15
	2,277
	
	
	1 540,50
	
	3 507,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33
	1,15
	2,277
	
	
	470,03
	1,35
	1 444,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 952,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 444,85

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 329,26

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	564,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 112,83
	 
	6 846,77

	36
	ГЭСН01-02-068-02
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	102
	1,15
	123,165
	
	
	284,63
	1,35
	47 326,21

	 
	91.19.08-004
	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	340
	1,15
	410,55
	13,04
	1,52
	19,82
	
	8 137,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 463,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 326,21

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	42 120,33

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	16 493,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 644,59
	 
	114 076,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство водопонижения :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	87 481,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	47 326,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	31 560,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 594,66

	 
	
	     Строительные работы
	156 844,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	47 326,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	31 560,71

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 594,66

	 
	
	               накладные расходы
	49 812,92

	 
	
	               сметная прибыль
	19 549,83

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	55 920,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	49 812,92

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	19 549,83

	 
	
	Всего по разделу 3 Устройство водопонижения
	156 844,33

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	123,165
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	13,5447
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Восстановление полотна дороги

	37
	ГЭСН27-03-001-04
	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала
	1000 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	35,23
	1,15
	18,231525
	
	
	300,30
	1,35
	7 391,15

	 
	91.01.01-016
	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	1,11
	1,15
	0,574425
	2 349,78
	1,33
	3 125,21
	
	1 795,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,11
	1,15
	0,574425
	
	
	470,03
	1,35
	364,50

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,83
	1,15
	1,464525
	1 933,00
	1,33
	2 570,89
	
	3 765,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,83
	1,15
	1,464525
	
	
	470,03
	1,35
	929,30

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	6,38
	1,15
	3,30165
	
	
	1 985,24
	
	6 554,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,38
	1,15
	3,30165
	
	
	402,14
	1,35
	1 792,43

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	4,66
	1,15
	2,41155
	1 753,85
	1,37
	2 402,77
	
	5 794,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,66
	1,15
	2,41155
	
	
	470,03
	1,35
	1 530,23

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,22
	1,15
	1,14885
	
	
	1 458,26
	
	1 675,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,22
	1,15
	1,14885
	
	
	349,91
	1,35
	542,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	15
	
	6,75
	35,71
	0,51
	18,21
	
	122,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 257,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 550,30

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	18 448,94

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	14 294,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 447,93
	 
	65 001,57

	38
	ГЭСН27-03-001-04
	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала
	1000 м2
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	35,23
	1,15
	16,2058
	
	
	300,30
	1,35
	6 569,91

	 
	91.01.01-016
	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	1,11
	1,15
	0,5106
	2 349,78
	1,33
	3 125,21
	
	1 595,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,11
	1,15
	0,5106
	
	
	470,03
	1,35
	324,00

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,83
	1,15
	1,3018
	1 933,00
	1,33
	2 570,89
	
	3 346,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,83
	1,15
	1,3018
	
	
	470,03
	1,35
	826,04

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	6,38
	1,15
	2,9348
	
	
	1 985,24
	
	5 826,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,38
	1,15
	2,9348
	
	
	402,14
	1,35
	1 593,27

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	4,66
	1,15
	2,1436
	1 753,85
	1,37
	2 402,77
	
	5 150,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,66
	1,15
	2,1436
	
	
	470,03
	1,35
	1 360,20

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,22
	1,15
	1,0212
	
	
	1 458,26
	
	1 489,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,22
	1,15
	1,0212
	
	
	349,91
	1,35
	482,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	15
	
	6
	35,71
	0,51
	18,21
	
	109,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 673,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 155,81

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	16 399,04

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	12 706,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 447,83
	 
	57 779,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Восстановление полотна дороги :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	60 931,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	13 961,06

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36 993,17

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 745,05

	 
	
	               Материалы
	232,18

	 
	
	     Строительные работы
	122 780,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 961,06

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36 993,17

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	9 745,05

	 
	
	               материалы
	232,18

	 
	
	               накладные расходы
	34 847,98

	 
	
	               сметная прибыль
	27 001,26

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	23 706,11

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	34 847,98

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	27 001,26

	 
	
	Всего по разделу 4 Восстановление полотна дороги
	122 780,70

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	34,437325
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	16,813
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Отведение ручья и расчистка русла

	39
	ГЭСН01-02-094-01
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	100 м3
	3,256
	1
	3,256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.02.03-001
	Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т
	маш.-ч
	16,33
	1,15
	61,146052
	1 339,03
	1,32
	1 767,52
	
	108 076,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	16,33
	1,15
	61,146052
	
	
	470,03
	1,35
	38 799,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146 876,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 799,65

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	34 531,69

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	13 521,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 867,90
	 
	194 929,89

	40
	ГЭСН01-01-009-10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,3256
	1
	0,3256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.2_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	33
	1,15
	12,35652
	
	
	1 540,50
	
	19 035,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33
	1,15
	12,35652
	
	
	470,03
	1,35
	7 840,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 875,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 840,71

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	7 213,45

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	3 065,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 112,71
	 
	37 155,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Отведение ручья и расчистка русла :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	173 752,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	127 112,09

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	46 640,36

	 
	
	     Строительные работы
	232 084,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	127 112,09

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	46 640,36

	 
	
	               накладные расходы
	41 745,14

	 
	
	               сметная прибыль
	16 587,40

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	46 640,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	41 745,14

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 587,40

	 
	
	Всего по разделу 5 Отведение ручья и расчистка русла
	232 084,99

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	73,502572
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 079 247,11

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 155 016,13

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 686 231,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	408 369,16

	 
	
	               Материалы
	775 842,14

	 
	
	               Перевозка
	53 787,76

	 
	
	     Строительные работы
	6 394 478,41

	 
	
	          Строительные работы
	6 281 231,22

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 146 212,02

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 684 031,30

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	406 912,36

	 
	
	                    материалы
	739 300,10

	 
	
	                    накладные расходы
	1 529 061,51

	 
	
	                    сметная прибыль
	775 713,93

	 
	
	          Перевозка
	53 787,76

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	59 459,43

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 804,11

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 200,62

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 456,80

	 
	
	                    материалы
	36 542,04

	 
	
	                    накладные расходы
	7 490,46

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 965,40

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 563 385,29

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 536 551,97

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	778 679,33

	 
	
	ВСЕГО по смете
	6 394 478,41

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	2324,3850421
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	643,5936206
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Материалы заказчика
	 

	 
	
	               Строительные работы
	 

	 
	Давальческий материал
	                    Труба стальная электросварная из обечаек д.1500х20х3000 мм, "м" Кол-во: 150
	 

	 
	
	               Дополнительная перевозка
	98 928,75

	 
	
	               Всего
	98 928,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Индекс-дефлятор на период проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0123

	
	
	Итого с учетом индекса-дефлятора на период проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 473 130,49

	
	
	Командировочные затраты (суточные, проживание)
	
	
	Расчет затрат (2324,3850421+643,5936206)/8*(100+550)=241148,27
	(Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729
	
	
	
	241 148,27

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 714 278,76

	 
	 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201 428,36

	 
	 
	Итого с учетом непредвиденных работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 915 707,12

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 521 455,57

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 437 162,69


	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /

(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


1
PAGE  
21

