ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
от 01.09.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1514
	№ п/п
	Наименование
	Содержание пункта извещения

	1. 
	Общие сведения
Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящим извещением.
Извещение о закупке (извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее соответственно извещение о закупке и извещение о проведении запроса котировок, вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц.
В настоящем извещении о проведении запроса котировок применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг 
АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке).
Нормы Положения о закупке, регулирующие порядок проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, распространяют действие на осуществление настоящей закупки.

	1.1. 
	Заказчик
	Наименование: Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
(АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740)
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I.

	1.2. 
	Контактная информация
	Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, 
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I
Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru
Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 1497
Контактное лицо: Боев Владимир Александрович
Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru
Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС).
Адрес сайта электронной площадки: АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка).

	1.3. 
	Информация по предмету закупки

	1.3.1 
	Способ закупки
	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – запрос котировок в электронной форме).

	1.3.2 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждения ярмарочной площади на ВТРК «Эльбрус»

	1.3.3 
	Краткое описание предмета закупки
	Определено с проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок).

	1.3.4 
	Предмет договора
	Выполнение работ по устройству ограждения ярмарочной площади на ВТРК «Эльбрус»

	1.3.5 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определено проектом договора (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) 

	1.3.6 
	Сведения о начальной 
(максимальной) 
цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора: 
1 198 870,47 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 47 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.

	1.3.7 
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ».

	1.3.8 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определен проектом договора (приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок).

	1.3.9 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	361605, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, ул. Азау 12, ВТРК «Эльбрус» 

	1.3.10 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 5 и 6 извещения о проведении запроса котировок и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок).

	1.3.11 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены проектом договора (приложение № 3 
к извещению о проведении запроса котировок).

	1.3.12 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок)

	1.3.13 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено

	1.3.14 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено

	1.3.15 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке
	01 сентября 2026 года

	1.3.16 
	Место подачи заявок на участие в закупке
	(Фабрикант) www.fabrikant.ru

	1.3.17 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	09 сентября 2026 года 10:00 (мск)

	1.3.18 
	Дата рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов закупки
	[bookmark: _Ref411241906]10 сентября 2026 года
Единая комиссия вправе рассмотреть и оценить заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о проведении запроса котировок без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок.

	1.3.19 
	Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов:
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.

	1.3.20 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определяется условиями проекта договора (приложение 
№ 3 к извещению о проведении запроса котировок) 

	1.3.21 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки»

	2. 
	Требования к участникам закупки

	2.1 
	Требования к участникам закупки (предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон 223-ФЗ)
	[bookmark: несост2]а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника закупки указанным в извещении о проведении запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);
з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности).
Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ.
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).

	2.2 
	Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены)

	2.3 
	Ограничения на участие в запросе котировок в электронной форме
	2.3.1. Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства).
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/);
Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).
2.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.
2.3.3. Участники настоящего запроса котировок в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

	3
	Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки 
	После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о проведении запроса котировок в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества.

	4
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке и извещения о проведении запроса котировок.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения о закупке и извещения о проведении запроса котировок на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.
Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений и о закупке и извещения о проведении запроса котировок, в случае если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	5
	Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
	5.1. Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.
5.3. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.
Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением о проведении запроса котировок, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).
Кроме того, в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению о проведении запроса котировок), информация об условиях исполнения договора из которого включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, такое предложение предоставляются, помимо сканируемой формы и/или в архивной формы, также в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения о проведении запроса котировок. 
5.4. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
5.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о закупке о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. 
5.6. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
5.7. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
5.8. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
5.9. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о проведении запроса котировок.

	6
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок
	Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме содержать, согласно пункту 19.7 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, информацию и документы, предусмотренные пунктом 6 извещения о проведении запроса котировок в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 6.1 – 6.11 пункта 6 извещения о проведении запроса котировок.
6.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ);
6.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
6.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
6.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);
6.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте – руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
6.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 6 извещения о проведении запроса котировок (в случае установления требований пунктом 2.2 извещения о проведении запроса котировок, в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены) (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).
6.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки (закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
6.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении запроса котировок: (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия 
(в настоящем извещении о проведении запроса котировок требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено);
6.9. [bookmark: P489]декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).
а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника закупки указанным в извещении о проведении запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требования не установлены);
[bookmark: P495]ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);
з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности).
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).
6.10. [bookmark: P498][bookmark: P499][bookmark: P500]предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 настоящего Федерального закона (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению о проведении запроса котировок) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ), предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки»;
6.11. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (в настоящем извещении о проведении запроса котировок требование не установлено);
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в подпунктах 6.1-6.11, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).

	7
	Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке и определение победителя закупки
	7.1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
7.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением о проведении запроса котировок.
7.3. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок по следующим основаниям: 
7.3.1. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением о проведении запроса котировок);
7.3.2. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещении о проведении запроса котировок;
7.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением о проведении запроса котировок, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения о проведении запроса котировок);
7.3.4. превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки);
7.3.5. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о проведении запроса котировок (в случае если извещением о проведении запроса котировок установлены соответствующие требования);
7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1-2.3 извещения о проведении запроса котировок;
7.3.7. в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
7.4. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую информацию о несогласие с отдельными нормами извещения о проведении запроса котировок. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке информации о несогласие с отдельными нормами извещения о проведении запроса котировок, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения о проведении запроса котировок в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать информацию о несогласии, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок.
7.5. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:
- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;
- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.
По результатам процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
Итоговый протокол публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.
7.6. Любой участник закупки не позднее чем через 
10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки.
Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.
Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.
7.7. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 
В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора.
7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки.
Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор.
7.9. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.
В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала.
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	Срок и условия заключения договора
	8.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.
8.2. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
8.3. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
8.4. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.
8.5. Условия заключения договора:
8.5.1. договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки);
8.5.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
8.5.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
8.5.4. договор заключается с ценой договора, определенной в предложении участника закупки, с которым заключается договор.
8.5.5. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением о проведении запроса котировок), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

	9
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
	1) При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП 
№ 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
2) Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).
Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 9.1, 9.2 и 9.3 извещения о проведении запроса котировок. 
3) Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 9.4 извещения о проведении запроса котировок. 
Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875).
4) Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП 
№ 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).
Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875).
5) При не установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
6) При установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875

	9.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 
ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/869)).

	9.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 
ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

	9.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 
ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

	9.4.
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 
ПП № 1875, а также приложению «Спецификация на поставку товара» к приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)
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	Приложение
	1. Предложение участника закупки в отношении предмета закупки. Форма.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
3. Проект договора.




Директор Департамента 
финансов и закупочной деятельности 			 	/Токарев Игорь Александрович/
ВставитьЭП

Приложение № 1 
к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме 
от 01.09.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1514

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 01.09.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1514 (далее – извещение о проведении запроса котировок), а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________, 
(указывается наименование участника закупки)
именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора __________________________ на условиях, установленных в извещении 
(указывается предмет договора)
о проведении запроса котировок.
Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с ценой договора __________(_________________) руб., в том числе НДС.
						(указывается цифрой и прописью) 
2. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме. 
3. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения о проведении запроса котировок.
4. Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)
5. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.
(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)
6. Настоящее предложение на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении о проведении запроса котировок.
7. Адрес местонахождения ________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Телефон (факс) ____________________________________________________________


Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________		           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица)              (подпись)                     (расшифровка подписи)
                                                                                                   МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.
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Приложение № 2
к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме
от 01.09.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1514

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена сметным методом (согласно приложению № 2 к договору (приложение № 3 к извещению).
В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Задание на проведение закупки
(Поставка снегоуплотнительных машин (ратраков), всесезонных гусениц и запасных частей)
17
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Приложение № 3 
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
[bookmark: _GoBack]от 01.09.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1514
ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Москва								«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и
______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.
Отчетные документы – акт скрытых работ, счета, исполнительная смета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.
ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.
Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству ограждения ярмарочной площади на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Эльбрус» (далее – ВТРК «Эльбрус»), в соответствии с ведомостью объемов работ (приложении № 1 к настоящему Договору), проектом сметы договора (приложение к № 2 к настоящему договору) (далее – работы), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.2. Срок выполнения работ:
2.2.1. Срок начала выполнения работ: 21.09.2026
2.2.2. Срок окончания выполнения работ: 04.11.2026
2.3. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате с даты подписания Заказчиком УПД.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств.
3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.
3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора. 
3.4. Оплата выполненных работ производится после приемки Заказчиком выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД, направленного в печатном виде, либо через оператора ЭДО в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.
3.5.	Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
3.6.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами УПД.
4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику путем передачи ЭОД с помощью ЭДО: уведомление о готовности выполненных работ, УПД с приложением актов скрытых работ, исполнительной сметы с указанием в ней объемов выполненных работ и единичных расценок и счета на оплату. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
4.3. При наличии недостатков в выполненных работах и/или представленных Подрядчиком документах Заказчик вправе отказаться от подписания УПД. В таком случае Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания УПД, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 
4.4. Если Подрядчик не устранил недостатки, указанные в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.
4.5. УПД подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.
4.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком УПД.
4.7. При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.
4.8. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
4.9. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика с даты подписания Заказчиком УПД, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Привлечение к выполнению Работ субподрядчиков не допускается.
5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.
5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 07.03.202 № 293«О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
5.3.4. Нести ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему Договору и за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности, а также за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
5.3.4. Применять материалы для выполнения ремонтных работ в соответствии с ГОСТам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). 
5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.
5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов и предоставить Заказчику список указанных специалистов в течение 3(трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п. 
5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Эльбрус», если иное не согласовано Заказчиком.
– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.
5.3.10.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.
5.3.11. Гарантировать качество используемых материалов и наличие документов, удостоверяющих их качество, предоставить эти документы по требованию Заказчика Поставляемые оборудование, материалы должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным.
5.3.12. Применять оборудование, специальные приспособления, инструменты и т.п., отвечающие соответствующим ГОСТам, СНиПам и иным применяемым стандартам.
5.3.13. Строительный мусор складировать в отведенном Заказчиком месте и вывозить по мере заполнения.
5.3.14. После выполнения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время выполнения работ.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
6.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.
6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.
6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора за каждый факт нарушения.
6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от стоимости работ, не выполненных на момент отказа Заказчика от исполнения Договора.
6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. 
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по решению суда;
– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;
– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;
– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;
– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.
10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.
11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 12 (двенадцать) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.
11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком УПД.
11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.
11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).
12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.
12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
13.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае если Стороны Договора применяют ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
13.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
13.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
13.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Заказчиком осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).
13.6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
13.7. Подрядчик обязуется направить Заказчику по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.
13.8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе. 
13.9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
13.10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 
13.11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором. 
13.12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
13.13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.
13.14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 7 «Разрешение споров» Договора.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
15.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
15.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.
15.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
15.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
15.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.
Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
15.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
15.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ;
15.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:

Адрес места нахождения:

Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

Платежные реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:
АО «КАВКАЗ.РФ»
Адрес места нахождения: 
123112, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
26 этаж, помещение I
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24
ИНН 2632100740, КПП 770301001,
ОГРН 1102632003320
ОКПО 67132337
Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
БИК: 044525225


17. ПОДПИСИ СТОРОН
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 2026 г.

	Ведомость объёмов работ

	Выполнение работ по устройству ограждения ярмарочной площади на ВТРК «Эльбрус»

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 1 (40 шт)

	1
	1
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,902
	 
	 
	(2,5{пог.м}*9,02{кг/пог.м}/1000) * 40 

	2
	2
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 3 мм
	т
	0,9309
	 
	 
	0,902*1,032 

	3
	3
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт
	40
	 
	 
	(1 / 100 * 40)*100 

	4
	4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	2,536
	 
	 
	0,4*6,34 

	5
	5
	Очистка поверхности щетками
	м2
	39,2
	 
	 
	0,902{т}*43,457{м2/т} 

	6
	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	39,2
	 
	 
	 

	7
	7
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	м2
	39,2
	 
	 
	((39,2) / 100)*100 

	8
	8
	Бензин-растворитель
	кг
	12,54
	 
	 
	0,392*32 

	9
	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	м2
	39,2
	 
	 
	((39,2) / 100)*100 

	10
	10
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0086
	 
	 
	0,392*0,020*1,1 

	11
	11
	Бензин-растворитель
	кг
	1,72
	 
	 
	0,392*4*1,1 

	12
	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	м2
	39,2
	 
	 
	((39,2) / 100)*100 

	13
	13
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,0224
	 
	 
	0,392*0,026*2*1,1 

	14
	14
	Бензин-растворитель
	кг
	11,21
	 
	 
	0,392*13*2*1,1 

	Раздел 2. Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 1- 2500 мм х 2000 мм - 40 шт

	15
	15
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	1,505
	 
	 
	(35{м}*1,075{кг/м}/1000) * 40 

	16
	16
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	1,5532
	 
	 
	1,505*1,032 

	17
	17
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	шт
	40
	 
	 
	(1 / 10 * 40)*10 

	18
	18
	Очистка поверхности щетками
	м2
	105
	 
	 
	1,505{т}*69,767{м2/т} 

	19
	19
	Обеспыливание поверхности
	м2
	105
	 
	 
	 

	20
	20
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	м2
	105
	 
	 
	((105) / 100)*100 

	21
	21
	Бензин-растворитель
	кг
	33,6
	 
	 
	1,05*32 

	22
	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	м2
	105
	 
	 
	((105) / 100)*100 

	23
	23
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0231
	 
	 
	1,05*0,020*1,1 

	24
	24
	Бензин-растворитель
	кг
	4,62
	 
	 
	1,05*4*1,1 

	25
	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	м2
	105
	 
	 
	((105) / 100)*100 

	26
	26
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,06006
	 
	 
	1,05*0,026*2*1,1 

	27
	27
	Бензин-растворитель
	кг
	30,03
	 
	 
	1,05*13*2*1,1 

	Раздел 3. Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 2 (11 шт)

	28
	28
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,1569
	 
	 
	(2{пог.м}*7,13{кг/пог.м}/1000) * 11 

	29
	29
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм
	т
	0,1619
	 
	 
	0,1569*1,032 

	30
	30
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт
	11
	 
	 
	(1 / 100 * 11)*100 

	31
	31
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	0,6974
	 
	 
	0,11*6,34 

	32
	32
	Очистка поверхности щетками
	м2
	6,87
	 
	 
	0,1569{т}*43,758{м2/т} 

	33
	33
	Обеспыливание поверхности
	м2
	6,87
	 
	 
	 

	34
	34
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	м2
	6,87
	 
	 
	((6,87) / 100)*100 

	35
	35
	Бензин-растворитель
	кг
	2,2
	 
	 
	0,0687*32 

	36
	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	м2
	6,87
	 
	 
	((6,87) / 100)*100 

	37
	37
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0015
	 
	 
	0,0687*0,020*1,1 

	38
	38
	Бензин-растворитель
	кг
	0,3
	 
	 
	0,0687*4*1,1 

	39
	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	м2
	6,87
	 
	 
	((6,87) / 100)*100 

	40
	40
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,0039
	 
	 
	0,0687*0,026*2*1,1 

	41
	41
	Бензин-растворитель
	кг
	1,96
	 
	 
	0,0687*13*2*1,1 

	Раздел 4. Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 2- 2200 мм х 1200 мм - 10 шт с воротами и калиткой

	42
	42
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,3872
	 
	 
	((2,2*2{м}*2,31{кг/м}+1,2*14{м}*1,7{кг/м})/1000) * 10 

	43
	43
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,1049
	 
	 
	(2,2*2{м}*2,31{кг/м}/1000*1,032) * 10 

	44
	44
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,2947
	 
	 
	(1,2*14{м}*1,7{кг/м}/1000*1,032) * 10 

	45
	45
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	шт
	7
	 
	 
	((10-3{створки ворот и калитки}) / 10)*10 

	46
	46
	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей
	шт
	1
	 
	 
	(1 / 10)*10 

	47
	47
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	шт
	1
	 
	 
	(1 / 10)*10 

	48
	48
	Очистка поверхности щетками
	м2
	26,08
	 
	 
	(2,2*2{м}*2,31{кг/м}/1000*66,523{м2/т}+1,2*14{м}*1,7{кг/м}/1000*67,648{м2/т}) * 10 

	49
	49
	Обеспыливание поверхности
	м2
	26,08
	 
	 
	 

	50
	50
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	м2
	26,08
	 
	 
	((26,08) / 100)*100 

	51
	51
	Бензин-растворитель
	кг
	8,35
	 
	 
	0,2608*32 

	52
	52
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	м2
	26,08
	 
	 
	((26,08) / 100)*100 

	53
	53
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0057
	 
	 
	0,2608*0,020*1,1 

	54
	54
	Бензин-растворитель
	кг
	1,15
	 
	 
	0,2608*4*1,1 

	55
	55
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	м2
	26,08
	 
	 
	((26,08) / 100)*100 

	56
	56
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,0149
	 
	 
	0,2608*0,026*2*1,1 

	57
	57
	Бензин-растворитель
	кг
	7,46
	 
	 
	0,2608*13*2*1,1 

	Раздел 5. Обновление окраски существующего ограждения

	58
	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	м2
	248
	 
	 
	(248 / 100)*100 

	59
	59
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,1419
	 
	 
	2,48*0,026*2*1,1 

	60
	60
	Бензин-растворитель
	кг
	70,93
	 
	 
	2,48*13*2*1,1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Усложняющие условия производства работ:
	
	
	
	
	

	
	
	- Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря.
	





	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору от «____» __________ 2026 г.


	ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОГОВОРА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство ограждения ярмарочной площади на ВТРК «Эльбрус».

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	1 198,87
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	481,23
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	238,20
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	485,91
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	9,62
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	644,15
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	21,08
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 1 (40 шт)

	1
	ГЭСНм38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,02255
	40
	0,902
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5{пог.м}*9,02{кг/пог.м}/1000) * 40

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	108,24
	
	
	
	
	37 710,82

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	108,24
	
	
	348,40
	
	37 710,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 123,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,65968
	
	
	
	
	632,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,451
	
	
	1 577,34
	
	711,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,451
	
	
	468,00
	
	211,07

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	
	1,23574
	13,44
	1,44
	19,35
	
	23,91

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,451
	
	
	784,66
	
	353,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,451
	
	
	348,40
	
	157,13

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	
	0,902
	4,35
	1,18
	5,13
	
	4,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	30,3
	
	27,3306
	
	
	36,11
	
	986,91

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,84
	
	0,75768
	44,36
	1,27
	56,34
	
	42,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,75768
	
	
	348,40
	
	263,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 861,84

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	2,3452
	114,64
	1,2
	137,57
	
	322,63

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,451
	41,38
	1,4
	57,93
	
	26,13

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	1,033692
	
	
	7,83
	
	8,09

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	19,393
	155,63
	0,83
	129,17
	
	2 504,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 328,24

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	754,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 343,00

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	34 508,70

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	17 254,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 258,88
	 
	95 845,51

	2
	ФСБЦ-23.3.08.01-0120
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 3 мм
	т
	0,9309
	1
	0,9309
	56 477,50
	0,95
	53 653,63
	 
	49 946,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,902*1,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 946,16

	3
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,01
	40
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100 * 40

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,256
	
	
	
	
	5 513,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	14,256
	
	
	309,40
	1,25
	5 513,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 600,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,992
	
	
	
	
	4 479,44

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	4,372
	2 088,77
	1,29
	2 694,51
	
	11 780,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	4,372
	
	
	400,40
	1,25
	2 188,19

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	4,296
	788,55
	1,37
	1 080,31
	
	4 641,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	4,296
	
	
	400,40
	1,25
	2 150,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,324
	
	
	551,30
	
	178,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,324
	
	
	348,40
	1,25
	141,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 392,38

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,0559
	39 263,81
	1,09
	42 797,55
	
	2 392,38

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	2,536
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	40
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 985,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 992,95

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	9 293,44

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	6 195,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 186,08
	 
	44 474,43

	4
	ФСБЦ-04.1.02.05-0134
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	2,536
	1
	2,536
	4 707,41
	1,32
	6 213,78
	 
	15 758,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,4*6,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 758,15

	5
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	39,2
	1
	39,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,902{т}*43,457{м2/т}

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,28
	
	
	
	
	13 644,54

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	35,28
	
	
	309,40
	1,25
	13 644,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 644,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 644,54

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	12 825,87

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 958,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	852,78
	 
	33 429,13

	6
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	39,2
	1
	39,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,92
	
	
	
	
	1 516,06

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	3,92
	
	
	309,40
	1,25
	1 516,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,83

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	3,92
	
	
	9,65
	
	37,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 516,06

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 425,10

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	773,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,72
	 
	3 752,18

	7
	ГЭСН13-07-001-01
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	100 м2
	0,392
	1
	0,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(39,2) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,55936
	
	
	
	
	1 411,29

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	9,08
	
	3,55936
	
	
	317,20
	1,25
	1 411,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01176
	
	
	
	
	5,37

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00392
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00392
	
	
	1 590,16
	
	6,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00392
	
	
	400,40
	1,25
	1,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00784
	
	
	551,30
	
	4,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00784
	
	
	348,40
	1,25
	3,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,16

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	1,96
	56,11
	1,62
	90,90
	
	178,16

	Н
	01.3.01.01
	Обезжириватели
	кг
	32
	
	12,544
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 605,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 416,66

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 331,66

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	722,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 335,64
	 
	3 659,57

	8
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	12,54
	1
	12,54
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	2 632,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,392*32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 632,77

	9
	ГЭСН13-03-002-03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	100 м2
	0,392
	1
	0,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(39,2) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,579344
	
	
	
	
	2 202,66

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2,2
(2*1,1)
	4,579344
	
	
	384,80
	1,25
	2 202,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,017248
	
	
	
	
	8,08

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	
	
	1 590,16
	
	13,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	
	
	400,40
	1,25
	4,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	
	
	551,30
	
	4,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	
	
	348,40
	1,25
	3,76

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2,2
(2*1,1)
	0,965888
	4,52
	1,29
	5,83
	
	5,63

	Н
	14.4.01.01
	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	т
	0,01
	2,2
	0,008624
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,002
	2,2
	0,0017248
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 234,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 210,74

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 078,10

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 127,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 878,80
	 
	5 440,49

	10
	ФСБЦ-14.4.01.01-0004
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0086
	1
	0,0086
	204 110,15
	1,75
	357 192,76
	 
	3 071,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,392*0,020*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 071,86

	11
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	1,72
	1
	1,72
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	361,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,392*4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,11

	12
	ГЭСН13-03-004-04
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	100 м2
	0,392
	1
	0,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(39,2) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,11288
	
	
	
	
	868,66

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,45
	2,2
(2*1,1)
	2,11288
	
	
	328,90
	1,25
	868,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025872
	
	
	
	
	11,83

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	
	
	1 590,16
	
	13,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,008624
	
	
	400,40
	1,25
	4,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,017248
	
	
	551,30
	
	9,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,017248
	
	
	348,40
	1,25
	7,51

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,2
(2*1,1)
	0,56056
	4,52
	1,29
	5,83
	
	3,27

	Н
	14.4.04.09
	Эмали эпоксидные
	т
	0,026
	2,2
	0,0224224
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,013
	2,2
	0,0112112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	907,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	880,49

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	827,66

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	449,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 570,84
	 
	2 183,77

	13
	ФСБЦ-14.4.04.09-0027
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,0224
	1
	0,0224
	220 590,88
	1,47
	324 268,59
	 
	7 263,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,392*0,026*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 263,62

	14
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	11,21
	1
	11,21
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	2 353,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,392*13*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 353,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 1 (40 шт) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	174 400,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	62 867,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 822,59

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 136,90

	 
	
	               Материалы
	87 573,81

	 
	
	     Строительные работы
	124 380,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	25 156,72

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 699,19

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 504,72

	 
	
	               материалы
	34 011,59

	 
	
	               накладные расходы
	27 781,83

	 
	
	               сметная прибыль
	16 226,57

	 
	
	     Монтажные работы
	145 791,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	37 710,82

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 123,40

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	632,18

	 
	
	               материалы
	53 562,22

	 
	
	               накладные расходы
	34 508,70

	 
	
	               сметная прибыль
	17 254,35

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	68 004,44

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	62 290,53

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	33 480,92

	 
	
	Всего по разделу 1 Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 1 (40 шт)
	270 172,29

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	171,947584
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	10,70656
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 1- 2500 мм х 2000 мм - 40 шт

	15
	ГЭСНм38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,037625
	40
	1,505
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(35{м}*1,075{кг/м}/1000) * 40

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	180,6
	
	
	
	
	62 921,04

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	180,6
	
	
	348,40
	
	62 921,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 542,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,7692
	
	
	
	
	1 054,79

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,7525
	
	
	1 577,34
	
	1 186,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,7525
	
	
	468,00
	
	352,17

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	
	2,06185
	13,44
	1,44
	19,35
	
	39,90

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,7525
	
	
	784,66
	
	590,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,7525
	
	
	348,40
	
	262,17

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	
	1,505
	4,35
	1,18
	5,13
	
	7,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	30,3
	
	45,6015
	
	
	36,11
	
	1 646,67

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,84
	
	1,2642
	44,36
	1,27
	56,34
	
	71,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	1,2642
	
	
	348,40
	
	440,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 775,02

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	3,913
	114,64
	1,2
	137,57
	
	538,31

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,7525
	41,38
	1,4
	57,93
	
	43,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	1,72473
	
	
	7,83
	
	13,50

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	32,3575
	155,63
	0,83
	129,17
	
	4 179,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 293,78

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1 258,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 975,83

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	57 578,25

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	28 789,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 258,85
	 
	159 919,57

	16
	ФСБЦ-23.3.08.01-0006
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	1,5532
	1
	1,5532
	61 577,50
	0,95
	58 498,63
	 
	90 860,07

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,505*1,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 860,07

	17
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,1
	40
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10 * 40

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,44
	
	
	
	
	10 999,17

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	28,44
	
	
	309,40
	1,25
	10 999,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	439,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,72
	
	
	
	
	1 184,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,44
	
	
	551,30
	
	242,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,44
	
	
	348,40
	1,25
	191,62

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	2,28
	
	
	86,20
	
	196,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	2,28
	
	
	348,40
	1,25
	992,94

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	480
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	40
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 622,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 183,73

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 330,87

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	7 553,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 876,91
	 
	31 507,62

	18
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	105
	1
	105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,505{т}*69,767{м2/т}

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	94,5
	
	
	
	
	36 547,88

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	94,5
	
	
	309,40
	1,25
	36 547,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 547,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 547,88

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	34 355,01

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	18 639,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	852,78
	 
	89 542,31

	19
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	105
	1
	105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,5
	
	
	
	
	4 060,88

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	10,5
	
	
	309,40
	1,25
	4 060,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,33

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	10,5
	
	
	9,65
	
	101,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 162,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 060,88

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	3 817,23

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 071,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,72
	 
	10 050,49

	20
	ГЭСН13-07-001-01
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	100 м2
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(105) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,534
	
	
	
	
	3 780,23

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	9,08
	
	9,534
	
	
	317,20
	1,25
	3 780,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0315
	
	
	
	
	14,41

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0105
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,10

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0105
	
	
	1 590,16
	
	16,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0105
	
	
	400,40
	1,25
	5,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,021
	
	
	551,30
	
	11,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,021
	
	
	348,40
	1,25
	9,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,23

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	5,25
	56,11
	1,62
	90,90
	
	477,23

	Н
	01.3.01.01
	Обезжириватели
	кг
	32
	
	33,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 300,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 794,64

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	3 566,96

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 935,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 335,70
	 
	9 802,48

	21
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	33,6
	1
	33,6
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	7 054,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,05*32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 054,32

	22
	ГЭСН13-03-002-03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	100 м2
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(105) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,2661
	
	
	
	
	5 899,99

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2,2
(2*1,1)
	12,2661
	
	
	384,80
	1,25
	5 899,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0462
	
	
	
	
	21,62

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,22

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	
	
	1 590,16
	
	36,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	
	
	400,40
	1,25
	11,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	
	
	551,30
	
	12,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	
	
	348,40
	1,25
	10,06

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2,2
(2*1,1)
	2,5872
	4,52
	1,29
	5,83
	
	15,08

	Н
	14.4.01.01
	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	т
	0,01
	2,2
	0,0231
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,002
	2,2
	0,00462
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 986,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 921,61

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	5 566,31

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 020,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 878,77
	 
	14 572,71

	23
	ФСБЦ-14.4.01.01-0004
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0231
	1
	0,0231
	204 110,15
	1,75
	357 192,76
	 
	8 251,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,05*0,020*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 251,15

	24
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	4,62
	1
	4,62
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	969,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,05*4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,97

	25
	ГЭСН13-03-004-04
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	100 м2
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(105) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,6595
	
	
	
	
	2 326,76

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,45
	2,2
(2*1,1)
	5,6595
	
	
	328,90
	1,25
	2 326,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0693
	
	
	
	
	31,68

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,22

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	
	
	1 590,16
	
	36,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0231
	
	
	400,40
	1,25
	11,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,0462
	
	
	551,30
	
	25,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,0462
	
	
	348,40
	1,25
	20,12

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,2
(2*1,1)
	1,5015
	4,52
	1,29
	5,83
	
	8,75

	Н
	14.4.04.09
	Эмали эпоксидные
	т
	0,026
	2,2
	0,06006
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,013
	2,2
	0,03003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 429,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 358,44

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 216,93

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 202,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 570,80
	 
	5 849,34

	26
	ФСБЦ-14.4.04.09-0027
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,06006
	1
	0,06006
	220 590,88
	1,47
	324 268,59
	 
	19 475,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,05*0,026*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 475,57

	27
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	30,03
	1
	30,03
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	6 304,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,05*13*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 304,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 1- 2500 мм х 2000 мм - 40 шт :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	272 517,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	126 535,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 247,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 307,06

	 
	
	               Материалы
	139 426,55

	 
	
	     Строительные работы
	203 380,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	63 614,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	704,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 252,27

	 
	
	               материалы
	42 533,04

	 
	
	               накладные расходы
	60 853,31

	 
	
	               сметная прибыль
	34 422,47

	 
	
	     Монтажные работы
	250 779,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	62 921,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 542,93

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 054,79

	 
	
	               материалы
	96 893,51

	 
	
	               накладные расходы
	57 578,25

	 
	
	               сметная прибыль
	28 789,12

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	128 843,01

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	118 431,56

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	63 211,59

	 
	
	Всего по разделу 2 Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 1- 2500 мм х 2000 мм - 40 шт
	454 160,40

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	341,4996
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	5,6362
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 2 (11 шт)

	28
	ГЭСНм38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,014263636
	11
	0,1569
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2{пог.м}*7,13{кг/пог.м}/1000) * 11

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,828
	
	
	
	
	6 559,68

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	18,828
	
	
	348,40
	
	6 559,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,288696
	
	
	
	
	109,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,07845
	
	
	1 577,34
	
	123,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,07845
	
	
	468,00
	
	36,71

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	
	0,214953
	13,44
	1,44
	19,35
	
	4,16

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,07845
	
	
	784,66
	
	61,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,07845
	
	
	348,40
	
	27,33

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	
	0,1569
	4,35
	1,18
	5,13
	
	0,80

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	30,3
	
	4,75407
	
	
	36,11
	
	171,67

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,84
	
	0,131796
	44,36
	1,27
	56,34
	
	7,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,131796
	
	
	348,40
	
	45,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	497,81

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,40794
	114,64
	1,2
	137,57
	
	56,12

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,07845
	41,38
	1,4
	57,93
	
	4,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	0,1798074
	
	
	7,83
	
	1,41

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	3,37335
	155,63
	0,83
	129,17
	
	435,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 536,81

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	131,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 669,64

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 002,68

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	3 001,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 258,89
	 
	16 672,02

	29
	ФСБЦ-23.3.08.01-0116
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм
	т
	0,1619
	1
	0,1619
	55 627,50
	0,95
	52 846,13
	 
	8 555,79

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,1569*1,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 555,79

	30
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,01
	11
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100 * 11

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9204
	
	
	
	
	1 516,21

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	3,9204
	
	
	309,40
	1,25
	1 516,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 565,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4728
	
	
	
	
	1 231,84

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	1,2023
	2 088,77
	1,29
	2 694,51
	
	3 239,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	1,2023
	
	
	400,40
	1,25
	601,75

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	1,1814
	788,55
	1,37
	1 080,31
	
	1 276,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	1,1814
	
	
	400,40
	1,25
	591,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0891
	
	
	551,30
	
	49,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0891
	
	
	348,40
	1,25
	38,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	657,91

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,0153725
	39 263,81
	1,09
	42 797,55
	
	657,91

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	0,6974
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	11
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 970,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 748,05

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 555,69

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 703,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 185,91
	 
	12 230,45

	31
	ФСБЦ-04.1.02.05-0134
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	0,6974
	1
	0,6974
	4 707,41
	1,32
	6 213,78
	 
	4 333,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,11*6,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 333,49

	32
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	6,87
	1
	6,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1569{т}*43,758{м2/т}

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,183
	
	
	
	
	2 391,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	6,183
	
	
	309,40
	1,25
	2 391,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 391,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 391,28

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 247,80

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 219,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	852,78
	 
	5 858,63

	33
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	6,87
	1
	6,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,687
	
	
	
	
	265,70

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	0,687
	
	
	309,40
	1,25
	265,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,63

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	0,687
	
	
	9,65
	
	6,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,70

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	249,76

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	135,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,72
	 
	657,60

	34
	ГЭСН13-07-001-01
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	100 м2
	0,0687
	1
	0,0687
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,87) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,623796
	
	
	
	
	247,34

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	9,08
	
	0,623796
	
	
	317,20
	1,25
	247,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002061
	
	
	
	
	0,94

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000687
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000687
	
	
	1 590,16
	
	1,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000687
	
	
	400,40
	1,25
	0,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001374
	
	
	551,30
	
	0,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001374
	
	
	348,40
	1,25
	0,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,22

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	0,3435
	56,11
	1,62
	90,90
	
	31,22

	Н
	01.3.01.01
	Обезжириватели
	кг
	32
	
	2,1984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,28

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	233,38

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	126,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 335,66
	 
	641,36

	35
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	2,2
	1
	2,2
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	461,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0687*32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,89

	36
	ГЭСН13-03-002-03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	100 м2
	0,0687
	1
	0,0687
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,87) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8025534
	
	
	
	
	386,03

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2,2
(2*1,1)
	0,8025534
	
	
	384,80
	1,25
	386,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0030228
	
	
	
	
	1,42

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	
	
	1 590,16
	
	2,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	
	
	400,40
	1,25
	0,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	
	
	551,30
	
	0,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	
	
	348,40
	1,25
	0,66

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2,2
(2*1,1)
	0,1692768
	4,52
	1,29
	5,83
	
	0,99

	Н
	14.4.01.01
	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	т
	0,01
	2,2
	0,0015114
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,002
	2,2
	0,0003023
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	387,45

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	364,20

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	197,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 878,89
	 
	953,48

	37
	ФСБЦ-14.4.01.01-0004
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0015
	1
	0,0015
	204 110,15
	1,75
	357 192,76
	 
	535,79

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0687*0,020*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535,79

	38
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	0,3
	1
	0,3
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	62,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0687*4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,99

	39
	ГЭСН13-03-004-04
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	100 м2
	0,0687
	1
	0,0687
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,87) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,370293
	
	
	
	
	152,24

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,45
	2,2
(2*1,1)
	0,370293
	
	
	328,90
	1,25
	152,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0045342
	
	
	
	
	2,08

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	
	
	1 590,16
	
	2,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0015114
	
	
	400,40
	1,25
	0,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,0030228
	
	
	551,30
	
	1,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,0030228
	
	
	348,40
	1,25
	1,32

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,2
(2*1,1)
	0,098241
	4,52
	1,29
	5,83
	
	0,57

	Н
	14.4.04.09
	Эмали эпоксидные
	т
	0,026
	2,2
	0,0039296
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,013
	2,2
	0,0019648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154,32

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	145,06

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	78,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 571,03
	 
	382,73

	40
	ФСБЦ-14.4.04.09-0027
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,0039
	1
	0,0039
	220 590,88
	1,47
	324 268,59
	 
	1 264,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0687*0,026*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 264,65

	41
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	1,96
	1
	1,96
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	411,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0687*13*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	411,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 2 (11 шт) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	34 760,69

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 518,48

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 951,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 346,24

	 
	
	               Материалы
	16 944,23

	 
	
	     Строительные работы
	27 794,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 958,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 582,38

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 236,28

	 
	
	               материалы
	7 759,44

	 
	
	               накладные расходы
	5 795,89

	 
	
	               сметная прибыль
	3 461,77

	 
	
	     Монтажные работы
	25 227,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 559,68

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	369,36

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	109,96

	 
	
	               материалы
	9 184,79

	 
	
	               накладные расходы
	6 002,68

	 
	
	               сметная прибыль
	3 001,34

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 864,72

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 798,57

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	6 463,11

	 
	
	Всего по разделу 3 Изготовление и монтаж стоек ограждения Тип 2 (11 шт)
	53 022,37

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	31,4150424
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,771114
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 2- 2200 мм х 1200 мм - 10 шт с воротами и калиткой

	42
	ГЭСНм38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,03872
	10
	0,3872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,2*2{м}*2,31{кг/м}+1,2*14{м}*1,7{кг/м})/1000) * 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,464
	
	
	
	
	16 188,06

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	46,464
	
	
	348,40
	
	16 188,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	911,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,712448
	
	
	
	
	271,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,1936
	
	
	1 577,34
	
	305,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,1936
	
	
	468,00
	
	90,60

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	
	0,530464
	13,44
	1,44
	19,35
	
	10,26

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,1936
	
	
	784,66
	
	151,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,1936
	
	
	348,40
	
	67,45

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	
	0,3872
	4,35
	1,18
	5,13
	
	1,99

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	30,3
	
	11,73216
	
	
	36,11
	
	423,65

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,84
	
	0,325248
	44,36
	1,27
	56,34
	
	18,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,325248
	
	
	348,40
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 228,49

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	1,00672
	114,64
	1,2
	137,57
	
	138,49

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,1936
	41,38
	1,4
	57,93
	
	11,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	0,4437312
	
	
	7,83
	
	3,47

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	8,3248
	155,63
	0,83
	129,17
	
	1 075,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 599,42

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	323,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 459,43

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	14 813,49

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	7 406,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 258,81
	 
	41 143,41

	43
	ФСБЦ-23.3.08.01-0023
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,01049
	10
	0,1049
	59 877,50
	0,95
	56 883,63
	 
	5 967,09

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(2,2*2{м}*2,31{кг/м}/1000*1,032) * 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 967,09

	44
	ФСБЦ-23.3.08.01-0012
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,02947
	10
	0,2947
	60 727,50
	0,95
	57 691,13
	 
	17 001,58

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(1,2*14{м}*1,7{кг/м}/1000*1,032) * 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 001,58

	45
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10-3{створки ворот и калитки}) / 10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,977
	
	
	
	
	1 924,85

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	4,977
	
	
	309,40
	1,25
	1 924,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,476
	
	
	
	
	207,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,077
	
	
	551,30
	
	42,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,077
	
	
	348,40
	1,25
	33,53

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	0,399
	
	
	86,20
	
	34,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	0,399
	
	
	348,40
	1,25
	173,76

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	84
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 208,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 132,14

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 982,89

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 321,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 876,86
	 
	5 513,80

	46
	ГЭСН09-08-002-08
	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,251
	
	
	
	
	471,63

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	12,51
	
	1,251
	
	
	301,60
	1,25
	471,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	574,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,534
	
	
	
	
	239,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	
	0,048
	
	
	1 577,34
	
	75,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	
	0,048
	
	
	468,00
	1,25
	28,08

	 
	91.05.13-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	4,86
	
	0,486
	789,17
	1,3
	1 025,92
	
	498,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,86
	
	0,486
	
	
	348,40
	1,25
	211,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,42

	 
	01.3.01.06-0053
	Смазка ЦИАТИМ-201
	кг
	0,124
	
	0,0124
	127,30
	1,53
	194,77
	
	2,42

	Н
	08.1.06.01
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 288,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	711,36

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	661,56

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	441,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 906,90
	 
	2 390,69

	47
	ГЭСН09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,331
	
	
	
	
	128,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,31
	
	0,331
	
	
	309,40
	1,25
	128,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	17,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	551,30
	
	6,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	348,40
	1,25
	5,23

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,28
	
	0,028
	
	
	86,20
	
	2,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,028
	
	
	348,40
	1,25
	12,19

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	20
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.06.05
	Калитка для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,43

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	135,25

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	90,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 798,80
	 
	379,88

	48
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	2,608
	10
	26,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*2{м}*2,31{кг/м}/1000*66,523{м2/т}+1,2*14{м}*1,7{кг/м}/1000*67,648{м2/т}) * 10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,472
	
	
	
	
	9 077,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	23,472
	
	
	309,40
	1,25
	9 077,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 077,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 077,80

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	8 533,13

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 629,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	852,78
	 
	22 240,61

	49
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	26,08
	1
	26,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,608
	
	
	
	
	1 008,64

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	2,608
	
	
	309,40
	1,25
	1 008,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,17

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	2,608
	
	
	9,65
	
	25,17

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 033,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 008,64

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	948,12

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	514,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,72
	 
	2 496,34

	50
	ГЭСН13-07-001-01
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	100 м2
	0,2608
	1
	0,2608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26,08) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,368064
	
	
	
	
	938,94

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	9,08
	
	2,368064
	
	
	317,20
	1,25
	938,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007824
	
	
	
	
	3,58

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002608
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002608
	
	
	1 590,16
	
	4,15

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002608
	
	
	400,40
	1,25
	1,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,005216
	
	
	551,30
	
	2,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,005216
	
	
	348,40
	1,25
	2,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,53

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	1,304
	56,11
	1,62
	90,90
	
	118,53

	Н
	01.3.01.01
	Обезжириватели
	кг
	32
	
	8,3456
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 068,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	942,52

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	885,97

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	480,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 335,74
	 
	2 434,76

	51
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	8,35
	1
	8,35
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	1 753,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2608*32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 753,08

	52
	ГЭСН13-03-002-03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	100 м2
	0,2608
	1
	0,2608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26,08) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0466656
	
	
	
	
	1 465,45

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2,2
(2*1,1)
	3,0466656
	
	
	384,80
	1,25
	1 465,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0114752
	
	
	
	
	5,37

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	
	
	1 590,16
	
	9,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	
	
	400,40
	1,25
	2,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	
	
	551,30
	
	3,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	
	
	348,40
	1,25
	2,50

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2,2
(2*1,1)
	0,6426112
	4,52
	1,29
	5,83
	
	3,75

	Н
	14.4.01.01
	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	т
	0,01
	2,2
	0,0057376
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,002
	2,2
	0,0011475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 470,82

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 382,57

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	750,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 878,80
	 
	3 619,59

	53
	ФСБЦ-14.4.01.01-0004
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Грунтовка ГФ-032
	т
	0,0057
	1
	0,0057
	204 110,15
	1,75
	357 192,76
	 
	2 036,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2608*0,020*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 036,00

	54
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	1,15
	1
	1,15
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	241,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2608*4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,44

	55
	ГЭСН13-03-004-04
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	100 м2
	0,2608
	1
	0,2608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26,08) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,405712
	
	
	
	
	577,92

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,45
	2,2
(2*1,1)
	1,405712
	
	
	328,90
	1,25
	577,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0172128
	
	
	
	
	7,87

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	
	
	1 590,16
	
	9,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,0057376
	
	
	400,40
	1,25
	2,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,0114752
	
	
	551,30
	
	6,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,0114752
	
	
	348,40
	1,25
	5,00

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,2
(2*1,1)
	0,372944
	4,52
	1,29
	5,83
	
	2,17

	Н
	14.4.04.09
	Эмали эпоксидные
	т
	0,026
	2,2
	0,0149178
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,013
	2,2
	0,0074589
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	603,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	585,79

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	550,64

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	298,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 570,74
	 
	1 452,85

	56
	ФСБЦ-14.4.04.09-0027
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,0149
	1
	0,0149
	220 590,88
	1,47
	324 268,59
	 
	4 831,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2608*0,026*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 831,60

	57
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	7,46
	1
	7,46
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	1 566,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2608*13*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 566,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 2- 2200 мм х 1200 мм - 10 шт с воротами и калиткой :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	69 241,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	31 781,30

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 637,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	752,63

	 
	
	               Материалы
	35 070,22

	 
	
	     Строительные работы
	50 956,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 593,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	726,15

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	481,26

	 
	
	               материалы
	10 549,30

	 
	
	               накладные расходы
	15 080,13

	 
	
	               сметная прибыль
	8 526,79

	 
	
	     Монтажные работы
	64 112,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 188,06

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	911,50

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	271,37

	 
	
	               материалы
	24 520,92

	 
	
	               накладные расходы
	14 813,49

	 
	
	               сметная прибыль
	7 406,74

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	32 533,93

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	29 893,62

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	15 933,53

	 
	
	Всего по разделу 4 Изготовление и монтаж решетчатых панелей ограждения Тип 2- 2200 мм х 1200 мм - 10 шт с воротами и калиткой
	115 068,95

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	85,9234416
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,79896
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Обновление окраски существующего ограждения

	58
	ГЭСН13-03-004-04
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол
	100 м2
	2,48
	1
	2,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=248 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,3672
	
	
	
	
	5 495,59

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,45
	2,2
(2*1,1)
	13,3672
	
	
	328,90
	1,25
	5 495,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16368
	
	
	
	
	74,83

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,05456
	6,62
	1,44
	9,53
	
	0,52

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,05456
	
	
	1 590,16
	
	86,76

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(2*1,1)
	0,05456
	
	
	400,40
	1,25
	27,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,10912
	
	
	551,30
	
	60,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	2,2
(2*1,1)
	0,10912
	
	
	348,40
	1,25
	47,52

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,2
(2*1,1)
	3,5464
	4,52
	1,29
	5,83
	
	20,68

	Н
	14.4.04.09
	Эмали эпоксидные
	т
	0,026
	2,2
	0,141856
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,013
	2,2
	0,070928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 738,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 570,42

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	5 236,19

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 840,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 570,82
	 
	13 815,64

	59
	ФСБЦ-14.4.04.09-0027
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Эмаль ХВ-1120
	т
	0,1419
	1
	0,1419
	220 590,88
	1,47
	324 268,59
	 
	46 013,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,48*0,026*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 013,71

	60
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
Сплит-форма Кабардино-Балкарская Республика на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Бензин-растворитель
	кг
	70,93
	1
	70,93
	160,27
	1,31
	209,95
	 
	14 891,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,48*13*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 891,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Обновление окраски существующего ограждения :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	66 644,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 495,59

	 
	
	               Эксплуатация машин
	168,12

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	74,83

	 
	
	               Материалы
	60 905,46

	 
	
	     Строительные работы
	74 721,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 495,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	168,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	74,83

	 
	
	               материалы
	60 905,46

	 
	
	               накладные расходы
	5 236,19

	 
	
	               сметная прибыль
	2 840,91

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 570,42

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 236,19

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 840,91

	 
	
	Всего по разделу 5 Обновление окраски существующего ограждения
	74 721,10

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	13,3672
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,16368
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	617 564,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	238 198,86

	 
	
	               Эксплуатация машин
	29 827,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 617,66

	 
	
	               Материалы
	339 920,27

	 
	
	     Строительные работы
	481 233,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	114 819,26

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	22 880,60

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 549,36

	 
	
	               материалы
	155 758,83

	 
	
	               накладные расходы
	114 747,35

	 
	
	               сметная прибыль
	65 478,51

	 
	
	     Монтажные работы
	485 911,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	123 379,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 947,19

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 068,30

	 
	
	               материалы
	184 161,44

	 
	
	               накладные расходы
	112 903,12

	 
	
	               сметная прибыль
	56 451,55

	 
	
	Всего
	967 145,11

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	247 816,52

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	227 650,47

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	121 930,06

	 
	
	Всего с учетом индекса фактической инфляции от уровня цен 2 квартала 2026 года в уровень цен на дату формирования расчета НМЦК 1,0088
	975 655,99

	 
	
	Всего с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 1,0072
	982 680,71

	 
	
	     НДС 22%
	216 189,76

	 
	
	ВСЕГО по смете
	1 198 870,47

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	644,152868
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	21,076514
	
	
	
	
	 




	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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