Документация об аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 17.04.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-383
	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	
	Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей документацией об аукционе.
Извещение о закупке (извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей документации об аукционе (далее извещение о закупке и документация об аукционе вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	1. 
	Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, распространяют действие на осуществление настоящей закупки.

Документация об аукционе размещена в ЕИС вместе с извещением о закупке, сформированным с помощью функционала ЕИС

	2. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение работ по ремонту подъезда к поляне «Азау» с ремонтом сливных лотков на ВТРК «Эльбрус»

	3.2 
	Предмет договора
	Выполнение работ по ремонту подъезда к поляне «Азау» с ремонтом сливных лотков на ВТРК «Эльбрус»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 6 и 7 документации об аукционе и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (приложение № 1 к документации об аукционе)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки»

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район поселок Терскол, улица Азау, дом 12 (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»)

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены условиями проекта договора (приложение 
№ 3 к документации об аукционе)

	3.9 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определен условиями проекта договора (приложение 
№ 3 к документации об аукционе)

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора: 

14 997 620,91 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 91 копейка, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено приложением № 2 к документации об аукционе.

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 3 к документации об аукционе)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, электронная площадка) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (согласно части 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).
Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований документации об аукционе

	3.13 
	Дата начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	17 апреля 2026 года
с момента размещения закупочной документации в ЕИС

	3.14 
	Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	27 апреля 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
	28 апреля 2026 года 
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме
	29 апреля года 13:00 (мск)
на электронной площадке

	3.17 
	Срок направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и протокола подачи предложений о цене договора
	29 апреля 2026 года

	3.18 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	30 апреля 2026 года

	3.19 
	Дата подведения итогов аукциона в электронной форме
	30 апреля 2026 года

	3.20 
	Место рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.21 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений закупочной документации 
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений документации о закупке. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений документации о закупке на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика.

Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений документации о закупке в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено

	3.24 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в аукционе
	Не предусмотрены

	3. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Требования к участникам закупки 

(предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ)
	а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящей документации об аукционе требования не установлены);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности).
Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением участником закупки в составе заявки на участие в закупке декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).

	4.2. 
	Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 4.1 документации об аукционе) (в настоящей документации об аукционе требования не установлены)

	4.3. 
	Ограничения на участие в аукционе в электронной форме
	4.3.1. Участниками настоящего аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства).

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/);

Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

4.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем аукционе в электронной форме;

4.3.3. Участники настоящего аукциона в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем аукционе в электронной форме

	4. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Заказчика.

	5. 
	Порядок подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. 

6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.

6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных закупочной документацией. 

6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.

6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.

6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации.

	
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит, согласно части 19.6 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предоставляется по форме приложения № 1 к документации об аукционе «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки).
В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 пункта 7 документации об аукционе. 

При этом предусмотренные абзацем 4 пункта 7 документации об аукционе информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 пункта 7 документации об аукционе.

7.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи Закона 
№ 223-ФЗ);

7.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ):

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

7.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 7.9 (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 документации об аукционе, настоящей документацией об аукционе требование не установлено); 

7.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной  документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 3части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);

7.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ):
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия (настоящей документацией об аукционе требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено);

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.8 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ). 
7.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.  Закона № 223-ФЗ):

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в настоящей документации об аукционе требование не установлено); 

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности);

Соответствие участника закупки указанным в п. 7.9 требованиям подтверждается предоставлением участником закупки декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

7.10. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к документации об аукционе);

7.11. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 2 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Информация о стране происхождения поставляемого товара»);

7.12. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей документацией об аукционе требование не установлено).

	7.
	
	

	8.
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к аукциону
	8.1. После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в аукционе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки) на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к аукциону.

8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.2.1. несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой документацией об аукционе;

8.2.2. несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских свойств) и/или количественных и иных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими показателями, указанными в документации об аукционе;

8.2.3. непредставление одной или более информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию и/или документы; 

8.2.4. в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
8.3. По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.4. После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в аукционе и протокола подачи предложений о цене договора участников закупки, допущенных к аукциону Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы.

8.5. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе по следующим основаниям: 

8.5.1. несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой документацией об аукционе;

8.5.2. непредставление одной или более информации и документов, определенных документацией об аукционе, и/или представление информации и документов, несоответствующих требованиям документации об аукционе, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию и/или документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 документации об аукционе);

8.5.3. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1-4.3 документации об аукционе;
8.6. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.

8.7. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;

- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.

8.8. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

8.9. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

8.10. По результатам процедуры рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика после подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.11. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

	9.
	Порядок проведения аукциона 
	9.1. Аукцион проводится среди участников закупки, соответствующих требованиям, определенным документацией об аукционе и допущенных к аукциону по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке.

9.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки, с учетом требований документации об аукционе.

9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на величину снижения, установленную в документации об аукционе («шаг аукциона»).

9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 (ноль целых пять десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. 

9.5. Участнику аукциона, предложившему минимальную цену договора, присваивается первый номер, участнику аукциона, предложившему следующую по возрастанию цену договора, присваивается второй номер (участник закупки, сделавший на аукционе предпоследнее предложение о цене договора), и далее в порядке уменьшения степени выгодности для заказчика условий исполнения договора.

9.6. Победителем аукциона признается участник закупки, которому присвоен первый номер.

9.7. В случае если на участие в аукционе не явился ни один участник аукциона или явился только один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

9.8. В случае если на участие в аукционе в электронной форме явился только один участник аукциона в электронной форме, такой участник аукциона в электронной форме признается единственным участником закупки, аукцион признается несостоявшимся.

9.9. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки.

9.10. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать с ним договор.

9.11. Единственный участник закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор, обязан заключить договор.

9.12. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе, предоставленной единственным участником закупки, и документацией о закупке, или по цене договора, предложенной единственным участником закупки после признания его единственным участником закупки, в случае если такое предложение представлено ниже цены, предусмотренной заявкой на участие в аукционе единственного участника закупки.

9.13. Результаты аукциона отражаются в протоколе проведения аукциона в электронной форме, сформированный на электронной площадке, являющейся приложением к протоколу утверждения результатов аукциона в электронной форме, составленный по результатам рассмотрения Единой комиссией итогов аукциона.

	10.
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. 

10.2. договор по результатам закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора при проведении аукциона (в случае уклонения от заключения договора победителем аукциона и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.3. участник закупки, с которым по результатам закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;

10.4. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к документации об аукционе), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; 

10.5. договор заключается на условиях и по цене договора, определенной победителем аукциона при проведении аукциона, или единственным участником закупки по цене договора, определенной единственным участником аукциона, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в закупочной документации, или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение цены договора при проведении аукциона (в случае если победитель аукциона уклонился или отказался от заключения договора).
10.6. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

10.7. договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.8. договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

10.9. в случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.

	11.
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	1) При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП 
№ 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
2) Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).

Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 документации об аукционе. 

3) Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 документации об аукционе. 

Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП 
№ 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП 
№ 1875).

4) Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП 
№ 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875).

5) При не установлении ограничительных мер в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Участником закупки указывается наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к документации о проведении аукциона в электронной форме «Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках).

6) При установлении ограничительных мер в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 документации об аукционе участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875.

Участником закупки указывается:

наименование страны происхождения поставляемого товара в заявке на участие в закупке по форме приложения № 1 к документации о проведении аукциона в электронной форме «Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки», включая приложение № 1 к указанному приложению «Спецификация поставляемого товара» (с учетом функционала электронной площадки и ЕИС) (согласно ч. 5.2 ст. 3, п. 2 ч. 2. ст. 3.1-4, п. 12 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках), с указанием в отношении поставляемого товара информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (согласно пункту «а» статьи 3 ПП №1875), содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции" (далее – ПП № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП № 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП № 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);
- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня), 

или номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (согласно пункту «б» статьи 3 ПП №1875) содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

	11.1
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.2
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.3
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.4
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).



	12.
	Приложение
	1. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. Форма.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

3. Проект договора.


Заместитель Генерального директора
___________________ / Беккаев Хиса Назирович/
ВставитьЭП
Приложение № 1 
к документации об аукционе 

от 17.04.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-383
ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета такой закупки
1. Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – участник закупки) 17.04.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-383 и документацию об аукционе (далее – закупочная документация), а также применимые к данному аукциону законодательство и акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора на выполнение работ по ремонту подъезда к поляне «Азау» с ремонтом сливных лотков на ВТРК «Эльбрус» на условиях, установленных в закупочной документации.

2. Участник закупки согласен поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего предложения (спецификация поставляемого товара), с ценой договора, определенной по результатам проведения закупки в порядке, определенном пунктами 9 и 10 закупочной документации.
3. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.
4. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие недостоверных и/или ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении, а также информации и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе. 

5. Участник закупки, в случае если по итогам аукциона заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, предоставить скидку на стоимость оборудования (запасных частей) и материалов, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).

6. Настоящее предложение действительно в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия оператором электронной площадки доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.
Приложение № 2
к документации об аукционе 

от 17.04.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-383
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ по ремонту подъезда к поляне «Азау» с ремонтом сливных лотков на ВТРК «Эльбрус» определена ресурсным (сметным) методом (п.2.1 Приложения № 12 к Регламенту закупочной деятельности в АО «КАВКАЗ.РФ», утвержденному приказом АО «КАВКАЗ.РФ» от 29.05.2025 №Пр-25-131).
	№ пп
	Виды (наименования) работ
	Итого, руб.
	НДС 22%
	Всего с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение ремонта подъезда к поляне «Азау» ВТРК «Эльбрус»
	12 293 131,89
	2 704 489,02
	14 997 620,91

	 
	Всего
	12 293 131,89
	2 704 489,02
	14 997 620,91

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	 
	непредвиденные расходы 
	358 052,39
	78 771,53
	436 823,92

	 
	инфляционная составляющая за период выполнения работ 
	122 788,98
	27 013,58
	149 802,56


В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Приложение № 3
к документации об аукционе
от 17.04.2026 г. № АЭФ-ДЭУК-383
ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Москва







«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и
______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту подъезда к поляне «Азау» с ремонтом сливных лотков на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Эльбрус» 
(далее – ВТРК «Эльбрус»), в соответствии с ведомостью объемов работ (приложении № 1 к настоящему Договору), проектом сметы договора (приложение к № 2 к настоящему договору) (далее – работы), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2. Срок начала выполнения работ: 15.06.2026;

2.3. Срок окончания выполнения работ: 15.08.2026.
2.4. Место производства работ: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, улица Азау, здание 12 (ВТРК «Эльбрус»). 

2.6. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате с даты подписания Заказчиком УПД.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств.

3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.

3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора. 

3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

3.4.1. оплата осуществляется после приемки Заказчиком выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД, направленного через оператора ЭДО в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.

3.5.
Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

3.6.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами УПД.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения выполнения работ Подрядчик направляет УПД и счет. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней. Одновременно с указанным письменным сообщением Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны УПД, оригинал счета и исполнительную смету в одном экземпляре с указанием в ней объемов выполненных работ и единичных расценок, либо путем передачи ЭОД с помощью ЭДО.

4.3. При наличии недостатков в выполненных работах и/или представленных Подрядчиком документах Заказчик вправе отказаться от подписания УПД. В таком случае Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания УПД, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 

4.4. Если Подрядчик не устранил недостатки, указанные в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.

4.5. УПД подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

4.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком УПД.

4.7. При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.

4.8. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4.9. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика с даты подписания Заказчиком УПД, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Привлечение к выполнению Работ субподрядчиков не допускается.

5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.

5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.

5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п. 

5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Эльбрус», если иное не согласовано Заказчиком.

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

5.3.10.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.

5.3.11. Гарантировать качество используемых материалов и наличие документов, удостоверяющих их качество, предоставить эти документы по требованию Заказчика Поставляемые оборудование, материалы должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным.

5.3.12. Применять оборудование, специальные приспособления, инструменты и т.п., отвечающие соответствующим ГОСТам, СНиПам и иным применяемым стандартам.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

6.4.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора за каждый факт нарушения.
6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

7.2.
Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.

8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. 
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда;

– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;

– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

– при не своевременном предоставлении обеспечения исполнения Договора;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.

10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.

11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком УПД.

11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.

11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.

11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
13.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если Стороны Договора применяют ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

13.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
13.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
13.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Заказчиком осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).
13.6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
13.7. Подрядчик обязуется направить Заказчику по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.
13.8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе. 
13.9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
13.10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 
13.11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором. 
13.12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
13.13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.
13.14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 7 «Разрешение споров» Договора.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ;

14.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

Адрес места нахождения:
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

Платежные реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:

АО «КАВКАЗ.РФ»

Адрес места нахождения: 

123112, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,

26 этаж, помещение I
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

123112, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,

26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24

ИНН 2632100740, КПП 770301001,

ОГРН 1102632003320

ОКПО 67132337

Платежные реквизиты:

Расчетный счет: 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

Корреспондентский счет: 

30101810400000000225

БИК: 044525225


17. ПОДПИСИ СТОРОН

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
___________________ / /

(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№ 

Код ОКПД2: 42.11.20.290
	Ведомость объёмов работ

№ п/п

№ в ЛСР

Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во

Ссылки на чертежи

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Ямочный ремонт

1

1

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см

100 м2

2,73

 

 

273 / 100 

2

2

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2

100 м2

2,73

 

 

3

3

Битум нефтяной дорожный БНД 70/100

т

0,1911

 

 

4

4

Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
(расход по приложению 27.1 при плотности слоя до 2,7 т/м3)

т

32,487

 

 

Раздел 2. Ремонт лотка из монолитного бетона

5

5

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2

1000 м3

0,264

 

 

264 / 1000 

6

6

Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
Устройство основания из щебеночных материалов фр 0-20 мм толщ. 15 см

10 м3

3,9

 

 

39 / 10 

7

7

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм

м3

48,75

 

 

8

8

Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 1-3
Устройство лотков из монолитного бетона класс В20 (М250) толщиной 10 см

100 м3

0,36

 

 

36 / 100 

9

9

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6

м3

36,72

 

 

Раздел 3. Дорога 1230 м, ширина 7,4 м.

10

10

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

1000 м2

9,102

 

 

(1230*7,4) / 1000 

11

11

Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД
(расход по приложению 27.1 при плотности слоя до 2,7 т/м3)

т

872,24

 

 

9,102*95,83 

12

12

Эмульсия битумно-дорожная

т

0,036408

 

 

13

13

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01

1000 м2

9,102

 

 

14

14

Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД
(расход по приложению 27.1 при плотности слоя до 2,7 т/м3)

т

218,08

 

 

9,102*11.98*2 

15

15

Эмульсия битумно-дорожная

т

0,018204

 

 

Раздел 4. Разметка дороги

16

16

Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами механизированным способом, шириной: 0,15 м, сплошной

100 м2

7,875

 

 

(1750*0,15*3) / 100 

17

17

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый

кг

426,0375

 

 

0,4260375*1000 

18

18

Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм

т

0,275625

 

 

275,625/1000 

19

19

Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии

100 м2

2,25

 

 

225 / 100 

20

20

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый

кг

133,875

 

 

0,133875*1000 

21

21

Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм

т

0,07875

 

 

78,75/1000 

22

22

Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами

100 м2

0,55

 

 

55 / 100 

23

23

Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый

кг

87,45

 

 

0,08745*1000 




	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /

(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору от «____» __________ 2026 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение ремонта подъезда к поляне "Азау" ВТРК "Эльбрус"

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	14 997,62
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	11 687,51
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	498,60
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	196,08
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	1 217,76
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	128,36
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	362,02
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ямочный ремонт

	1
	ГЭСН27-03-016-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	2,73
	1
	2,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=273 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,26044
	
	
	
	
	911,24

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	0,6
	1,38
	2,26044
	
	
	322,50
	1,25
	911,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 338,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,46355
	
	
	
	
	2 262,41

	 
	91.08.10-055
	Фрезы дорожные холодные самоходные на гусеничном ходу, максимальная ширина фрезерования 2000 мм
	маш.-ч
	0,2
	1,5
	0,819
	10 545,39
	1,21
	12 759,92
	
	10 450,37

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,2
	1,5
	0,819
	
	
	535,32
	1,25
	548,03

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,04095
	1 857,51
	1,36
	2 526,21
	
	103,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,04095
	
	
	349,91
	1,25
	17,91

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,4095
	
	
	1 176,06
	
	481,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,5
	0,4095
	
	
	349,91
	1,25
	179,11

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,13
	1,5
	0,53235
	
	
	1 458,26
	
	776,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,5
	0,53235
	
	
	349,91
	1,25
	232,84

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,2
	1,5
	0,819
	494,16
	1,33
	657,23
	
	538,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,5
	0,819
	
	
	349,91
	1,25
	358,22

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,45
	1,5
	1,84275
	
	
	1 079,30
	
	1 988,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,45
	1,5
	1,84275
	
	
	402,14
	1,25
	926,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	995,86

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	0,835
	
	2,27955
	386,14
	1,11
	428,62
	
	977,06

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3781
	
	1,032213
	35,71
	0,51
	18,21
	
	18,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 508,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 173,65

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	4 665,27

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	3 614,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 812,62
	 
	26 788,44

	2
	ГЭСНр68-02-007-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	2,73
	1
	2,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.68.1 п.1
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	327,9276
	
	
	
	
	124 165,69

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100,1
	1,2
	327,9276
	
	
	302,91
	1,25
	124 165,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 505,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,4922
	
	
	
	
	9 145,90

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2,9
	1,2
	9,5004
	
	
	1 985,24
	
	18 860,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,9
	1,2
	9,5004
	
	
	402,14
	1,25
	4 775,61

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1
	1,2
	3,276
	95,25
	1,42
	135,26
	
	443,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,2
	0,3276
	
	
	636,63
	
	208,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,2
	0,3276
	
	
	349,91
	1,25
	143,29

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,95
	1,2
	9,6642
	
	
	407,70
	
	3 940,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,95
	1,2
	9,6642
	
	
	349,91
	1,25
	4 227,00

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5,9
	1,2
	19,3284
	2,11
	1,31
	2,76
	
	53,35

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	0,07
	
	0,1911
	
	
	
	
	 

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	11,9
	
	32,487
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	9
	
	24,57
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156 817,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133 311,59

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	135 977,82

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	71 988,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 620,27
	 
	364 783,35

	3
	ФСБЦ-01.2.01.01-1024
	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100
	т
	0,1911
	1
	0,1911
	 
	 
	26 307,84
	 
	5 136,69

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	3
	ФСБЦ-01.2.01.01-1024
	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 
	т
	0,1911
	
	0,1911
	22 876,38
	1,15
	26 307,84
	
	5 027,43

	3.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-1024_06-16-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автобитумовозами объемом цистерны до 16 м3 по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,1968
	
	
	518,08
	-1
	-101,96

	3.2
	ФСБЦ-01.2.01.01-1024_06-16-1-01-0132
	Перевозка грузов I класса автобитумовозами объемом цистерны до 16 м3 по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км 
	1т груза
	
	
	0,1968
	
	
	1 073,29
	
	211,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 136,69

	4
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	32,487
	1
	32,487
	 
	 
	6 404,71
	 
	223 260,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	4
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД 
	т
	32,487
	
	32,487
	5 521,30
	1,16
	6 404,71
	
	208 069,81

	4.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	32,487
	
	
	263,59
	-1
	-8 563,25

	4.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-1-01-0132
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км 
	1т груза
	
	
	32,487
	
	
	731,19
	
	23 754,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223 260,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ямочный ремонт :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	403 723,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	125 076,93

	 
	
	               Эксплуатация машин
	37 844,55

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11 408,31

	 
	
	               Материалы
	229 393,28

	 
	
	     Строительные работы
	619 969,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	125 076,93

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	37 844,55

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11 408,31

	 
	
	               материалы
	229 393,28

	 
	
	               накладные расходы
	140 643,09

	 
	
	               сметная прибыль
	75 603,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	136 485,24

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	140 643,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	75 603,05

	 
	
	Всего по разделу 1 Ямочный ремонт
	619 969,21

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	330,18804
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	23,95575
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Ремонт лотка из монолитного бетона

	5
	ГЭСН01-01-048-02
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,264
	1
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=264 / 1000

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	312,708
	
	
	
	
	121 463,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1030
	1,15
	312,708
	
	
	310,74
	1,25
	121 463,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 484,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,3758
	
	
	
	
	2 570,95

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,16
	1,25
	0,7128
	887,54
	1,33
	1 180,43
	
	841,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,16
	1,25
	0,7128
	
	
	470,03
	1,25
	418,80

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	11,1
	1,25
	3,663
	
	
	1 540,50
	
	5 642,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,1
	1,25
	3,663
	
	
	470,03
	1,25
	2 152,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 518,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124 034,55

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	114 111,79

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	48 497,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 110 333,75
	 
	293 128,11

	6
	ГЭСН23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=39 / 10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,747
	
	
	
	
	17 023,03

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	1,15
	45,747
	
	
	297,69
	1,25
	17 023,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 679,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,29125
	
	
	
	
	1 151,75

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,47
	1,25
	2,29125
	
	
	1 605,78
	
	3 679,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,47
	1,25
	2,29125
	
	
	402,14
	1,25
	1 151,75

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	12,5
	
	48,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 854,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 174,78

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	21 264,49

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	11 431,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 987,29
	 
	54 550,45

	7
	ФСБЦ-02.2.05.04-2026
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	48,75
	1
	48,75
	 
	 
	794,74
	 
	38 743,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 743,58

	8
	ГЭСН29-01-142-01
	Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 1-3
	100 м3
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	221,904
	
	
	
	
	111 545,59

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	536
	1,15
	221,904
	
	
	402,14
	1,25
	111 545,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 104,69

	 
	91.06.03-033
	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т)
	маш.-ч
	1,93
	1,25
	0,8685
	37,85
	1,42
	53,75
	
	46,68

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	97,8
	1,25
	44,01
	10,37
	1,18
	12,24
	
	538,68

	 
	91.08.05-081
	Пневмобетоноукладчики, объем резервуара до 1,5 м3
	маш.-ч
	3,01
	1,25
	1,3545
	121,30
	1,35
	163,76
	
	221,81

	 
	91.21.10-001
	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций
	маш.-ч
	13,46
	1,25
	6,057
	
	
	49,12
	
	297,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 655,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,72
	35,71
	0,51
	18,21
	
	13,11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,632
	
	1,66752
	
	
	7,50
	
	12,51

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0013
	
	0,000468
	70 296,20
	1,35
	94 899,87
	
	44,41

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,033
	
	0,01188
	4 800,85
	1,81
	8 689,54
	
	103,23

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,112
	
	0,04032
	55 898,18
	1,3
	72 667,63
	
	2 929,96

	 
	11.1.02.09-0003
	Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см
	м3
	4,83
	
	1,7388
	3 176,00
	1,35
	4 287,60
	
	7 455,28

	 
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,38
	
	0,1368
	10 082,68
	1,52
	15 325,67
	
	2 096,55

	Н
	04.3.02.04
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона
	м3
	102
	
	36,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 305,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111 545,59

	 
	Пр/812-023.1-1
	НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
	%
	146
	
	146
	
	
	
	
	162 856,56

	 
	Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
	%
	75
	0,85
	63,75
	
	
	
	
	71 110,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	997 978,33
	 
	359 272,20

	9
	ФСБЦ-04.1.02.04-0108
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6
	м3
	36,72
	1
	36,72
	5 395,74
	1,21
	6 528,85
	 
	239 739,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239 739,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонт лотка из монолитного бетона :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	556 161,11

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	250 032,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 268,19

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 722,70

	 
	
	               Материалы
	291 138,00

	 
	
	     Строительные работы
	985 433,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	250 032,22

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 268,19

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 722,70

	 
	
	               материалы
	291 138,00

	 
	
	               накладные расходы
	298 232,84

	 
	
	               сметная прибыль
	131 039,76

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	253 754,92

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	298 232,84

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	131 039,76

	 
	
	Всего по разделу 2 Ремонт лотка из монолитного бетона
	985 433,71

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	580,359
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	6,66705
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Дорога 1230 м, ширина 7,4 м.

	10
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	9,102
	1
	9,102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1230*7,4) / 1000

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	262,0174536
	
	
	
	
	104 341,90

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	1,38
	262,0174536
	
	
	318,58
	1,25
	104 341,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	998 546,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	257,35905
	
	
	
	
	143 119,32

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	1,5
	33,31332
	1,21
	1,42
	1,72
	
	57,30

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	1,5
	7,50915
	
	
	1 605,78
	
	12 058,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	1,5
	7,50915
	
	
	402,14
	1,25
	3 774,66

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	1,5
	27,85212
	2 646,78
	1,39
	3 679,02
	
	102 468,51

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	1,5
	27,85212
	
	
	501,37
	1,25
	17 455,27

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	1,5
	29,21742
	
	
	2 165,78
	
	63 278,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	1,5
	29,21742
	
	
	402,14
	1,25
	14 686,87

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	1,5
	20,61603
	
	
	1 808,43
	
	37 282,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	1,5
	20,61603
	
	
	402,14
	1,25
	10 363,16

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	1,5
	35,36127
	1 334,21
	1,43
	1 907,92
	
	67 466,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	1,5
	35,36127
	
	
	470,03
	1,25
	20 776,07

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	1,5
	13,24341
	
	
	2 342,22
	
	31 018,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	1,5
	13,24341
	
	
	470,03
	1,25
	7 781,00

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	1,5
	20,75256
	181,30
	1,21
	219,37
	
	4 552,49

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	1,5
	27,85212
	8 883,76
	1,35
	11 993,08
	
	334 032,70

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	1,5
	27,85212
	
	
	535,32
	1,25
	18 637,25

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	1,5
	27,85212
	59,52
	1,16
	69,04
	
	1 922,91

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	1,5
	42,3243
	
	
	1 458,26
	
	61 719,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	1,5
	42,3243
	
	
	349,91
	1,25
	18 512,12

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,5
	2,7306
	435,27
	1,31
	570,20
	
	1 556,99

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	1,5
	2,7306
	
	
	402,14
	1,25
	1 372,60

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	1,5
	50,65263
	4 141,29
	1,34
	5 549,33
	
	281 088,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	1,5
	50,65263
	
	
	470,03
	1,25
	29 760,32

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	1,5
	15,70095
	2,11
	1,31
	2,76
	
	43,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	68 609,17

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	186,77304
	36,31
	0,51
	18,52
	
	3 459,04

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0218448
	907 036,67
	1,07
	970 529,24
	
	21 201,02

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,109224
	89 330,06
	1,13
	100 942,97
	
	11 025,39

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	7,117764
	
	
	4 499,06
	
	32 023,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0072816
	55 898,18
	1,3
	72 667,63
	
	529,14

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0072816
	63 745,00
	0,8
	50 996,00
	
	371,33

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,004
	
	0,036408
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 314 617,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	247 461,22

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	363 767,99

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	281 858,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215 364,05
	 
	1 960 243,57

	11
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190
	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД
	т
	872,24
	1
	872,24
	 
	 
	6 576,60
	 
	6 144 233,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,102*95,83

	11
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190
	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД 
	т
	872,24
	
	872,24
	5 669,48
	1,16
	6 576,60
	
	5 736 373,58

	11.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	872,24
	
	
	263,59
	-1
	-229 913,74

	11.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190_02-15-1-01-0132
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км 
	1т груза
	
	
	872,24
	
	
	731,19
	
	637 773,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 144 233,01

	12
	ФСБЦ-01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,036408
	1
	0,036408
	16 539,78
	1,6
	26 463,65
	 
	963,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	963,49

	13
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	9,102
	1
	9,102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	
	до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,792532
	
	
	
	
	3 759,69

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2,76
	8,792532
	
	
	342,08
	1,25
	3 759,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 879,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,83382
	
	
	
	
	7 205,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	3
	3,00366
	
	
	1 605,78
	
	4 823,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	3
	3,00366
	
	
	402,14
	1,25
	1 509,86

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	2 646,78
	1,39
	3 679,02
	
	10 045,93

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	
	
	501,37
	1,25
	1 711,30

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	8 883,76
	1,35
	11 993,08
	
	32 748,30

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	
	
	535,32
	1,25
	1 827,18

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	59,52
	1,16
	69,04
	
	188,52

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	
	
	1 458,26
	
	3 981,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	3
	2,7306
	
	
	349,91
	1,25
	1 194,33

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	3
	1,63836
	4 141,29
	1,34
	5 549,33
	
	9 091,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	3
	1,63836
	
	
	470,03
	1,25
	962,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	148,34

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	8,00976
	36,31
	0,51
	18,52
	
	148,34

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,001
	2
	0,018204
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 992,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 964,96

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	16 118,49

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	12 489,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 052,58
	 
	100 600,57

	14
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190
	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД
	т
	218,08
	1
	218,08
	 
	 
	6 576,60
	 
	1 536 199,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,102*11.98*2

	14
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190
	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД 
	т
	218,08
	
	218,08
	5 669,48
	1,16
	6 576,60
	
	1 434 224,93

	14.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	218,08
	
	
	263,59
	-1
	-57 483,71

	14.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1190_02-15-1-01-0132
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км 
	1т груза
	
	
	218,08
	
	
	731,19
	
	159 457,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 536 199,14

	15
	ФСБЦ-01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,018204
	1
	0,018204
	16 539,78
	1,6
	26 463,65
	 
	481,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Дорога 1230 м, ширина 7,4 м. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	9 068 487,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	108 101,59

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 059 426,55

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	150 324,59

	 
	
	               Материалы
	7 750 634,89

	 
	
	     Строительные работы
	9 742 721,52

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	108 101,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 059 426,55

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	150 324,59

	 
	
	               материалы
	7 750 634,89

	 
	
	               накладные расходы
	379 886,48

	 
	
	               сметная прибыль
	294 347,42

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	258 426,18

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	379 886,48

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	294 347,42

	 
	
	Всего по разделу 3 Дорога 1230 м, ширина 7,4 м.
	9 742 721,52

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	270,8099856
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	270,19287
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Разметка дороги

	16
	ГЭСН27-09-018-03
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами механизированным способом, шириной: 0,15 м, сплошной
	100 м2
	7,875
	1
	7,875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1750*0,15*3) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,99905
	
	
	
	
	2 039,30

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	1,38
	0,4347
	
	
	284,63
	1,25
	154,66

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,21
	1,38
	2,282175
	
	
	310,74
	1,25
	886,45

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,21
	1,38
	2,282175
	
	
	349,91
	1,25
	998,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 383,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,9775
	
	
	
	
	4 600,63

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,38
	1,5
	4,48875
	
	
	1 176,06
	
	5 279,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	1,5
	4,48875
	
	
	349,91
	1,25
	1 963,32

	 
	91.13.01-037
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	0,19
	1,5
	2,244375
	1 462,96
	1,25
	1 828,70
	
	4 104,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,38
	1,5
	4,48875
	
	
	470,03
	1,25
	2 637,31

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,0541
	
	0,4260375
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	275,625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 023,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 639,93

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	9 760,70

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	7 562,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 234,52
	 
	33 346,84

	17
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	426,0375
	1
	426,0375
	115,15
	1,26
	145,09
	 
	61 813,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,4260375*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 813,78

	18
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	0,275625
	1
	0,275625
	34 331,60
	1,61
	55 273,88
	 
	15 234,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=275,625/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 234,86

	19
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии
	100 м2
	2,25
	1
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=225 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,33325
	
	
	
	
	4 569,86

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	1,38
	0,1242
	
	
	284,63
	1,25
	44,19

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	1,38
	7,7004
	
	
	310,74
	1,25
	2 991,03

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	1,38
	3,50865
	
	
	349,91
	1,25
	1 534,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 488,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	20,4525
	
	
	
	
	8 945,67

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	1,5
	16,03125
	
	
	1 176,06
	
	18 853,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	1,5
	16,03125
	
	
	349,91
	1,25
	7 011,87

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	1,5
	4,42125
	
	
	126,74
	
	560,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	1,5
	4,42125
	
	
	349,91
	1,25
	1 933,80

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	1,5
	4,42125
	
	
	16,83
	
	74,41

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,0595
	
	0,133875
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	78,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 004,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 515,53

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	19 867,83

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	15 394,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 340,45
	 
	68 266,02

	20
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	133,875
	1
	133,875
	115,15
	1,26
	145,09
	 
	19 423,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,133875*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 423,92

	21
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	0,07875
	1
	0,07875
	34 331,60
	1,61
	55 273,88
	 
	4 352,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=78,75/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 352,82

	22
	ГЭСН27-09-019-01
	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами
	100 м2
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,06796
	
	
	
	
	8 777,47

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	26,44
	1,38
	20,06796
	
	
	349,91
	1,25
	8 777,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 680,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	31,779
	
	
	
	
	17 080,82

	 
	91.13.01-037
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	12,84
	1,5
	10,593
	1 462,96
	1,25
	1 828,70
	
	19 371,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,68
	1,5
	21,186
	
	
	470,03
	1,25
	12 447,57

	 
	91.13.03-001
	Автомобили бортовые с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	12,84
	1,5
	10,593
	715,57
	1,36
	973,18
	
	10 308,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,84
	1,5
	10,593
	
	
	349,91
	1,25
	4 633,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 255,93

	 
	01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,5
	
	0,275
	115,15
	1,26
	145,09
	
	39,90

	 
	01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	0,04
	
	0,022
	34 331,60
	1,61
	55 273,88
	
	1 216,03

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,159
	
	0,08745
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 794,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 858,29

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	38 011,69

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	29 452,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225 925,13
	 
	124 258,82

	23
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	87,45
	1
	87,45
	115,15
	1,26
	145,09
	 
	12 688,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,08745*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 688,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Разметка дороги :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	219 335,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 386,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	58 552,12

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	30 627,12

	 
	
	               Материалы
	114 769,43

	 
	
	     Строительные работы
	339 385,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 386,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	58 552,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	30 627,12

	 
	
	               материалы
	114 769,43

	 
	
	               накладные расходы
	67 640,22

	 
	
	               сметная прибыль
	52 409,66

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	46 013,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	67 640,22

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	52 409,66

	 
	
	Всего по разделу 4 Разметка дороги
	339 385,18

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	36,40026
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	61,209
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	10 247 707,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	498 597,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 167 091,41

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	196 082,72

	 
	
	               Материалы
	8 385 935,60

	 
	
	     Строительные работы
	11 687 509,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	498 597,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 167 091,41

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	196 082,72

	 
	
	               материалы
	8 385 935,60

	 
	
	               накладные расходы
	886 402,63

	 
	
	               сметная прибыль
	553 399,89

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	694 680,09

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	886 402,63

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	553 399,89

	 
	
	ВСЕГО по смете
	11 687 509,62

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1217,7572856
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	362,02467
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Индекс-дефлятор на период проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0102

	
	
	Итого с учетом индекса-дефлятора на период проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 806 722,22

	
	
	Командировочные затраты (суточные, проживание)
	
	
	Расчет затрат (1217,7572856+362,02467)/8*(100+550)=128357,28
	(Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729
	
	
	
	128 357,28

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 935 079,50

	 
	 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358 052,39

	 
	 
	Итого с учетом непредвиденных работ и затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 293 131,89

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 704 489,02

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 997 620,91


	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
___________________ / /

(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /

(подписано ЭЦП)


1
PAGE  
2

