Конкурсная документация 
по проведению конкурса в электронной форме 
от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. 
	Извещение о закупке (извещение о проведении конкурса в электронной форме), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей конкурсной документации (далее извещение о закупке и конкурсная документация вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	2. 
	Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения конкурса в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки.

Конкурсная документация размещена в ЕИС вместе с извещением о закупке, сформированным с помощью функционала ЕИС

	3. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Способ осуществления закупки
	Конкурс в электронной форме

	3.2 
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740)

Место нахождения: 

123112, Российская Федерация, город Москва, 

улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I

Почтовый адрес: 

123112, Российская Федерацияа, город Москва, 

улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I

Адрес электронной почты: 

info@ncrc.ru, security@ncrc.ru
Номер контактного телефона: 

+7 (495) 775-91-22, доб.: 1497
Ответственное должностное лицо: 

Боев Владимир Александрович


	3.3 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс ВТРК «Мамисон», Республика Северная Осетия – Алания «Кампус»

	3.4 
	Предмет договора
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс ВТРК «Мамисон», Республика Северная Осетия – Алания «Кампус»

	3.5 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определено проектом договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.6 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определено проектом договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.7 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к конкурсной документации) и пунктами 6 и 7 конкурсной документации

	3.8 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к конкурсной документации) и конкурсной документации

	3.9 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определено проектом договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.10 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определено проектом договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.11 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Не позднее 150 календарных дней с даты заключения договора

	3.12 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Начальная (максимальная) цена договора: 

21 594 820,90 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору, в том числе:
1. инженерные изыскания: 5 671 485,82 (Пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 82 копейки;

2. разработка проектной документации стадии «Проектная документация»: 15 923 335,08 (Пятнадцать миллионов девятьсот двадцать три триста тридцать пять) рублей 08 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) стоимости единичных расценок поставки товара, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, определено в приложении 
№ 5 к конкурсной документации

	3.13 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.14 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) (согласно части 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) и оператором электронной площадки.

Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей конкурсной документации

	3.15 
	Дата начала срока приема заявок на участие в закупке
	18 сентября 2026 года
с момента размещения закупочной документации в ЕИС

	3.16 
	Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке
	05 октября 2026 10:00 (мск)

	3.17 
	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и допуска участников закупки к участию в оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке
	08 октября 2026 года
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.18 
	Место рассмотрения заявок на участие в закупке
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.19 
	Дата и место оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	13 октября 2026 года
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Единая комиссия вправе осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.20 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 4 к конкурсной документации

	3.21 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) конкурсной документации
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений закупочной документации на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.

Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений закупочной документации о закупке в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

	3.22 
	Описание предмета закупки
	Определяется условиями проекта договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.23 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Установлено

3.22.1. Установлено в размере 1 062 932,47 (Один миллион шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать два) рубля 47 копеек.

3.22.2. Обеспечение заявки может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств на специальный банковский счет в соответствии с ч. 13 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ (в соответствии с порядком перечисления обеспечения заявки в рамках регламента электронной торговой площадки АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru) или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.

3.22.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в электронной форме.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, перечисляются банком на счет заказчика:

ИНН 2632100740, КПП 770301001

Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»

р/счет № 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс ВТРК «Мамисон», Республика Северная Осетия – Алания «Кампус»

	3.24 
	Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
	Установлено (определено условиями проекта договора (приложение № 7 к конкурсной документации)

	3.25 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	Закупочная документация в форме электронного документа доступна без взимания платы на официальном сайте ЕИС и сайте электронной площадки

	3.26 
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ»

	3.27 
	Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки
	Электронная площадка АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru

	4. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	4.1.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

4.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4.1.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);

4.1.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4.1.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1.8. участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» 
пункта 2 Указа президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет 
на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями).

Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 4.1.1. – 4.1.8 конкурсной документации, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки обязательным требованиям заказчика согласно пункту 6 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к конкурсной документации)

	4.2. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	4.2.1. Отсутствие:

4.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

4.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого 
в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;
4.2.1.4. участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 4.2.1.1. – 4.2.1.4, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика согласно пункту 7 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к конкурсной документации).
4. Наличие у участника закупки опыта исполнения договора (контракта), предусматривающего выполнение проектно-изыскательских работ объекта капитального или некапитального строительства, находящегося в районе с сейсмичностью не менее 8 баллов, с ценой договора не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора (подтверждается предоставлением в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в полном объеме со всеми приложениями исполненного договора (контракта), а также акта (актов) приемки выполненных работ, составленный (составленные) при исполнении такого договора (контракта).

Последний акт, составленный при исполнении договора (контракта) должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке).
(Сейсмичность по объекту определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»)

	5. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества

	6. 
	Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной конкурсной документацией, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).

6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.

6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. 

6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.

6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.

6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации

	7. 
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию:

7.1. заявка на участие в конкурсе в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к конкурсной документации);
7.2. сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к конкурсной документации);
7.3. предложение в отношении цены договора (по форме, определенной приложением № 3 к конкурсной документации);

7.4. квалификация участника конкурса (по форме, определенной приложением № 6 к конкурсной документации) (отсутствие документа не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе);

7.5. учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), (или копии (при проведении закупки на бумажном носителе) или учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки 
(для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

7.6. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС закупочной документации;
7.7. документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

7.8. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой);

7.9. документ, подтверждающий обеспечение заявки в соответствии с п. 3.23 конкурсной документации (платежное поручение, банковская (независимая) гарантия) (в настоящей закупке требование установлено);
7.10. документы, определенные приложением № 6 к конкурсной документации, подтверждающие квалификацию участника конкурса (отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе);
7.11. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 4.1 – 4.2 конкурсной документации (при наличии требования о предоставлении документов).
7.12. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке).
В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа

	8. 
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к оценке 

и сопоставлению заявок на участие в закупке
	7.1. После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске участника закупки к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке.

7.1. Рассмотрение заявок на участие в закупке заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные закупочной документацией.

7.1. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям: 

1. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией;

1. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в конкурсной документации;
1. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных конкурсной документацией, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям конкурсной документации, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме, отличающейся от формы, требуемой конкурсной документации) включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложение 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложений № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 конкурсной документации);

1. превышение начальной (максимальной) цены договора и/или одной и более начальной (максимальной) цены единицы товара, работ, услуг, определенных пунктом 3.12 конкурсной документации и/или предложением в отношении цены договора (приложение № 3 к конкурсной документации) и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в предложении в отношении цены договора;
1. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных конкурсной документацией (в случае если конкурсной документацией установлено такое требование);

1. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 4.1 и 4.2 конкурсной документации;
1. если участник закупки является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

7.1. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.

7.1. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;

- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.

7.1. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке.

7.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

7.1. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.

7.1. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 

Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 

7.1. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки

	9. 
	Порядок осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и подведения итогов закупки
	9.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе среди участников закупки, допущенных к такому этапу процедуры закупки, по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации.

9.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в приложении № 4 к конкурсной документации.
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
9.4. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка на участие в закупке получила наибольший суммарный балл), присваивается первый номер. 

9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке, на участие в конкурсе которой присваивается первый номер.

9.6. Участник закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, присваивается второй номер, и, аналогично, по мере убывания суммарного балла, присваивается номер всем участникам конкурса.

9.7. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке, предложениях на улучшение условий договора, содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, предложению на улучшение условий договора, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, предложений на улучшение условий договора, содержащих такие же условия.
9.8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, который размещается заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки (в случае осуществления закупки в электронной форме) и на сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком

	10. 
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Условия заключения договора:

10.1.1. договор по результатам конкурса заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником конкурса, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, и которому присвоен второй номер (в случае уклонения от заключения договора победителем конкурса и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.1.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;

10.1.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 7 к конкурсной документации), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;

10.1.4. договор заключается на условиях, определенных победителем конкурса, или единственным участником закупки по цене договора, или участником конкурса, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, и которому присвоен второй номер (в случае если победитель конкурса уклонился или отказался от заключения договора);
10.1.5. договор заключается с ценой договора и/или единичными расценками товара, работ, услуг (в случае, если единичная стоимость определяется участником закупки), определенными в заявке на участие в закупке (приложение № 1 к конкурсной документации) и/или предложением в отношении цены договора (приложение № 3 к конкурсной документации) участника закупки, определенной в предложении, предоставленного участником закупки, с которым заключается договор.
10.1.6. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора, предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

10.2. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов конкурса в электронной форме.

Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
10.2.1. Заказчик не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, или с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки формирует и размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, подготовленный в соответствии с требованиями пунктов 10.1.3 – 10.1.6 конкурсной документации, для подписания участником закупки, с которым принято решение о заключении договора.

10.3. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.

	11. 
	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами
	1)
При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).

2)
Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).

Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 конкурсной документации. 

3)
Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 конкурсной документации. 

Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875).

4)
Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

	11.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению 3 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	11.4.
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)

	12. 
	Особенности оценки коллективной заявки на участие в закупке
	Суммарный балл коллективной заявки на участие в закупке по критерию «Квалификация участника закупки» определяется путем суммирования баллов, полученных всеми членами коллективного участника закупки, и умножением полученной суммы на коэффициент значимости, соответствующий указанному критерию, при этом:

- член коллективного участника закупки оценивается по сведениям, относящимся к такому члену;

- по каждому подкритерию балл члена коллективного участника закупки, определенный в установленном для всех участников закупки порядке, умножается на объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, выраженный в процентном отношении в соответствии с распределением между членами коллективного участника закупки объемов и видов (номенклатуры) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенный соглашением о создании коллектива;

- суммарный балл члена коллективного участника закупки определяется путем суммирования баллов, полученных таким членом коллективного участника закупки, по всем подкритериям критерия «Квалификация участника закупки».

	13. 
	Приложение
	1 Заявка на участие в конкурсе в электронной форме. Форма.

2 Сведения об участнике закупки. Форма.

3 Предложение в отношении цены договора.

4 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

5 Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

6 Сведения о квалификации участника конкурса. Форма.

7 Проект договора.


Директор Департамента 

финансов и закупочной деятельности    _____-_          ___ /Токарев ИгорьАлександрович/
ВставитьЭП
Приложение № 1 
к конкурсной документации
от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214 
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214 (далее – закупочная документация), а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации _______________________________________________, 
                                                                 (указывается наименование участника закупки)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право заключения договора _________________________________________________________________________________ 

(указывается предмет договора)

на условиях, установленных в закупочной документации.

2. Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе в электронной форме, с ценой договора:
_________________(____________________) руб. в том числе НДС.
(указывается цифрой и прописью)
3. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в конкурсе в электронной форме. 

4. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав конкурсной документации.

5. Участник закупки, в случае если по итогам конкурса в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)

6. Участник закупки подтверждает соответствие обязательным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 4.1.1 - 4.1.7 конкурсной документации, а именно: (участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 8.5 конкурсной документации, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)
6.1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);
6.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
6.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
6.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято(
6.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);
6.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
6.8. участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента 
от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями).
7. Участник закупки подтверждает соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 4.2.1.1 – 4.2.1.7 конкурсной документации, а именно((участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом согласно пункту 8.5 конкурсной документации, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке).
7.1. отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7.2. отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;
7.3. отсутствие у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;
7.4. отсутствие участника на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
8. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.
(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

9. Настоящая заявка на участие в конкурсе в электронной форме действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении.

10. Адрес местонахождения _____________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________
Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:
1. Сведение об участнике закупки.

2. Предложение в отношении цены договора
3. Сведения о квалификации участника конкурса.

4. __ (указываются прилагаемые документы).
5. ……..

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица              (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП

Примечание: участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 2 
к конкурсной документации
от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКВЭД
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический адрес

(почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по исполнению договора
	

	Является субъектом МСП (да/нет)
	


______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Примечание: участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 3

к конкурсной документации

от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
ФОРМА

Предложение в отношении цены договора
	п/п
	Начальная (максимальная)

цена,

рублей, включая НДС
	Предложение участника,

рублей, включая НДС

(указывается цифрой и прописью)

	1
	2
	3

	1. Инженерные изыскания
	5 671 485,82
	

	2. Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	15 923 335,08
	

	Итого 
	21 594 820,90
	


______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП

Примечание: графа 3 заполнятся участником закупки.

Приложение № 4
к конкурсной документации

от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе

7.1. Порядок оценки заявок.

Для оценки заявок на участие в конкурсе (далее – заявка) заказчиком применяется балльная система оценки.

При оценке заявок применяются следующие термины и определения:

«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям, показателям оценки, детализирующим показателям оценки в порядке, установленном в конкурсной документации, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках, допущенных к оценке;

«значимость критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, выраженный в процентах;

«коэффициент значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности значимостей критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, деленный на 100;

«рейтинг заявки по критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки)» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом коэффициента значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки).

Оценка заявок производится по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом величин их значимости (коэффициентам значимости критерия (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)).

Для оценки заявок по каждому критерию оценки (показателю оценки) используется 100-балльная шкала оценки. 

Сумма величин значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Рейтинг по каждому критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки) определяется с учетом величины значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)/коэффициента значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки).

Рейтинг заявки определяется как сумма рейтингов критериев оценки.

Рейтинг каждого критерия оценки определяется как сумма рейтингов показателей оценки, определенных для такого критерия оценки.

Рейтинг показателя оценки определяется как сумма рейтингов детализирующих показателей оценки.

Заявке, которой присвоен самый высокий рейтинг, присваивается первый порядковый номер.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета рейтинга таких заявок.

В случае если одинаковую сумму баллов получат два и более участника конкурса, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, имеющей наибольшее число баллов по критерию «Цена договора», а в случае равенства по такому критерию меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

7.1. Критерии, показатели оценки, детализирующие показатели оценки заявки
	Номер критерия оценки
	Наименование критерия, показателя оценки, детализирующего показателя оценки
	Значимость критерия оценки/ коэффициент значимости критерия
	Значимость показателя оценки/ коэффициент значимости показателя оценки
	Значимость детализирующего показателя оценки/коэффициент значимости детализирующего показателя оценки

	1.
	критерий 1: 

Цена договора
	50%/0,50
	--
	--

	2.
	критерий 2: 

Квалификация участников закупки 
	50%/0,50
	--
	--

	2.1.
	показатель оценки 1: 
Опыт поставки товаров
	--
	100%/1,00
	--

	2.1.1.
	детализирующий показатель оценки 1:

общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1)
	--
	--
	60%/0,60

	2.1.2.
	детализирующий показатель оценки 2:

наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2)
	--
	--
	40%/ 0,40

	Совокупная значимость критерия оценки
	100
	100
	100


7.1. Оценка по критерию 1 «цена договора» 
Коэффициент значимости критерия: 0,5.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора», определяется по формуле:

БЦi = КЗ х (100 - ((Цi - Цл)/Цл) x100),

где: 

КЗ - коэффициент значимости критерия;

Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;

Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки.

В случае если по результатам применения вышеуказанной формулы при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию оценки «цена договора» всех заявок на участие в закупке, определяется по формуле:

БЦi = КЗ х ((Цнач - Цi ) х 100/(Цнач - Цл)), 

где: 

КЗ - коэффициент значимости критерия;

Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;

Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки;

Цнач - начальная (максимальная) цена договора. 

Заявка с наименьшей ценой договора, которой присваивается самый высокий рейтинг, признается лучшим условием исполнения договора по критерию «цена договора». 

4. Оценка по критерию 2 «квалификация участников закупки»
В целях осуществления оценки заявки по критерию оценки «квалификация участников закупки» участникам закупки предлагается предоставить в составе заявки информацию по форме «Квалификация участника конкурса».
Информация должна быть подтверждена предоставлением документов, указанных в форме «Квалификация участника конкурса».

Коэффициент значимости критерия: 0,5.

Рейтинг критерия определяется как сумма рейтингов детализирующих показателей оценки 1-2.

Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 1: 0,6.

Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 2: 0,4.

4.1. Оценка по детализирующему показателю оценки 1 (А1)
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



где: 

КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,6);

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по детализирующему показателю критерия оценки, сделанное участником.

Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».

Количество предоставленных участником закупки договоров (контрактов), информация которых соответствует указанным требованиям, не ограничивается.

Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.

4.2 Оценка по детализирующему показателю оценки 2 (А2)
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



где: 

КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,4);

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по детализирующему показателю критерия оценки, сделанное участником.

Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».

Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
Приложение № 5
к конкурсной документации
от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора прилагается отдельным файлом к настоящей конкурсной документации (файл «Приложение № 5 к КД (НМЦК Кампус (ПИР)».
В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Приложение № 6
к конкурсной документации
от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
ФОРМА

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 

	1
	2
	3

	1
	Квалификация участников закупки

	1.1.
	Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора, в том числе:
	

	1.1.1.
	общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1).

Сейсмичность по объектам определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»
(подтверждается предоставлением в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в полном объеме со всеми приложениями исполненных гражданско-правовых договоров (контрактов) с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) договоры с приложением актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, составленных при исполнении таких договоров (контрактов).

Последний акт, составленный при исполнении, должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок).

В том числе: (указываются каждый договор (контракт) в отдельной строке с указанием его стоимости в рублях)
	__________ руб.

	1.1.1.1
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.2
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.3
	….
	

	1.1.2.
	наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2) 

Сейсмичность по объектам определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»

(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)

(подтверждается документами, предоставленными в соответствии с пунктом № 1.1.1 настоящей формы)
	__________

руб.


______________________________                    ______________      /_______________________/

(должность уполномоченного лица)     МП            (подпись)               (расшифровка подписи)

Пояснение к форме «Квалификация участника конкурса».

Для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «квалификация участников закупки» участнику закупки предлагается предоставить в составе заявки на участие в закупке информацию по вышеуказанной форме с заполненной графой № 3, а также информацию с заполненными строками по вышеуказанной форме в отношении каждого договора (контракта) (1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д.), учтенного в информации графы № 3 пункта 1.1.1, информацию с заполненной строкой по вышеуказанной форме в отношении договора (контракта), указанного в пункте 1.1.2. 

Информация должна быть подтверждена документами, указанными в форме. 

Приложение № 7
к конкурсной документации
от 18.09.2026 г. № ОКЭФ-ДРИ-214
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

выполнения проектно-изыскательских 

работ по объекту некапитального строительства

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», 

Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»

	г. Москва
	«___»__________202__г.

	
	


Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании результатов размещения закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме, о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) Заказчика, а также строительными нормами и правилами Российской Федерации и иных нормативных актов выполнить инженерные изыскания и проектную документацию (далее – Работы) для строительства объекта некапитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус» (далее – Объект), осуществить сопровождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости и передать результат выполненных Работ.

1.2. Результатом выполненной Работы по настоящему Договору являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости (далее – Результат Работ).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору качественно, своими силами, средствами и/или силами привлеченных им субподрядчиков. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, а также за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.

1.4. Срок выполнения Работ (начальный, промежуточный, конечный) по настоящему Договору определяется календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с даты заключения Договора.

1.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: ___________ (_______) рублей _____копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, что составляет: ______ __ (_______ ______) рублей _____ копеек.

2.2. Договорная цена является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя в том числе, прибыль Подрядчика, все налоги и расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, а также стоимость передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).

Распределение цены Договора указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:

2.3.1. если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах государственной экспертизы итоговая цена Работ в базовом уровне цен 2000, указанная в сводном сметном расчете и пересчитанная в текущий уровень цен на период, соответствующий середине периода выполнения работ по Договору, с применением коэффициента тендерного снижения (далее- цена Работ по исполнительным сметам), составит менее цены Договора, в таком случае цена Договора подлежит уменьшению до итоговой цены Работ по исполнительным сметам. При этом непредвиденные затраты по сводному сметному расчету в итоговой цене Работ по исполнительным сметам не учитываются. 

2.3.2. внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ.

Цена Договора не подлежит изменению также и в том случае, если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах государственной экспертизы итоговая цена Работ по сметам, включенным в сводный сметный расчет, получившим положительное заключение, превысит цену Работ по Договору. В таком случае Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией.

Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
2.4. По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложения к Договору.

2.5. В цене Договора учтены следующие затраты:
2.5.1. на проведение инженерных изысканий:
· инженерно-геодезические изыскания:

· инженерно-геологические изыскания;

· оценка селевой и лавинной опасностей;

· инженерно-гидрометеорологические изыскания;

· инженерно-экологические изыскания;

· археологические исследования.

2.5.2. затраты на проектные работы стадии «Проектная документация»;

2.5.3. прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;

2.5.4. налог на добавленную стоимость – 22 %.

2.5.5. иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора.

3. Порядок и условия платежей

3.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями: за фактически выполненные работы по платежным реквизитам Подрядчика, указанным в статье 22 Договора, выплата аванса, производится в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора.

3.2. Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке:

3.2.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком независимой гарантии в соответствии с разделом 14 Договора, либо внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с разделом 14 Договора и оригинала счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% (тридцати) процентов от цены Договора, указанной в приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, в том числе:

· по этапу 1 _____________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации;

· по этапу 2 _____________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ по подготовке проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий, предусмотренных календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), производится Заказчиком после получения Заказчиком от Подрядчика ранее согласованных Заказчиком оригиналов проектной, в том числе сметной, документации при наличии положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. 

3.2.5. В случае если Заказчиком не согласована проектная документация, в том числе сметная, в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы, или получено отрицательное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, приемка и оплата Работ Подрядчику не производится до момента устранения всех замечаний, получения соответствующих согласований от Заказчика, и получения положительного заключения государственной экспертизы согласованной сметной документации. При этом оплата последующей(их) государственной(ых) экспертизы(з) производится за счет Подрядчика.

3.2.6. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору). 

3.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

3.4. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 100% (ста процентов) от стоимости выполненных Работ за месяц.

3.5. При проведении взаиморасчетов Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не зачтенный аванс в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

3.6. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.03.2026 № 536-р и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2023 № 2185 «Об утверждении Правил осуществления в 2026 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств» (далее – Постановление № 2185) по настоящему Договору осуществляется Обособленное банковское сопровождение.

3.7. Обособленное банковское сопровождение осуществляется банком, привлеченным Подрядчиком во исполнение настоящего Договора из числа банков, соответствующих пункту 3, а также пункту 9 Правил осуществления в 2026 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств, утвержденных Постановлением № 2185 (далее – Правила банковского сопровождения).
3.8. Обособленное банковское сопровождение осуществляется в соответствии с Правилами банковского сопровождения.

3.9. Подрядчик обязан включать в договоры, подлежащие Обособленному банковскому сопровождению, заключаемые им с субподрядчиками/поставщиками/ соисполнителями для целей выполнения Подрядчиком Договора следующие условия:

· условие об обязанности субподрядчика/поставщика/соисполнителя (являющегося заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению), осуществлять оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с использованием Отдельного счета;

· условие о согласии субподрядчика/поставщика/соисполнителя по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению, на передачу информации, указанной в пункте 10 Правил банковского сопровождения, в информационную систему «Электронный бюджет»;

· условие об обязанности субподрядчика/поставщика/соисполнителя (являющегося исполнителем по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению):

· осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению, с использованием Отдельного счета;

· представлять Подрядчику/субподрядчику/поставщику/соисполнителю (являющимся заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению), и банку сведения о привлекаемых субподрядчиком/поставщиком/соисполнителем в рамках исполнения обязательств по указанному договору субподрядчиках/поставщиках/соисполнителях (полное наименование субподрядчика/поставщика/соисполнителя, место нахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии), телефоны руководителя, ИНН и КПП);

· представлять банку Сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные в порядке и по форме, предусмотренным Порядком санкционирования, утвержденные Подрядчиком/субподрядчиком/поставщиком/соисполнителем (являющимся заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению) либо субподрядчиком/поставщиком/соисполнителем (являющимся исполнителем, по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению) в соответствии с условиями указанного договора;

· указывать в расчетном (платежном) документе перевод, договоре, подлежащем Обособленному банковскому сопровождению и в документах-основаниях, идентификатор (ИГК) настоящего Договора; 

· указывать в предмете договоров, подлежащих Обособленному банковскому сопровождению, настоящий Договор;

· указывать в расчетном (платежном) документе код источника поступлений и детализированный код направления расходования целевых средств; 

· в течение 5 дней с даты заключения договора, подлежащего Обособленному банковскому сопровождению, направить в банк документы для открытия Отдельного счета, используемого исключительно для осуществления расчетов в целях исполнения Договора, предусмотренные Порядком санкционирования 

3.10. Подрядчик обязуется осуществлять переводы по договорам, подлежащим Обособленному банковскому сопровождению, исключительно на Отдельные счета субподрядчиков/поставщиков/соисполнителей.
4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативами и правилами в области инженерных изысканий и проектирования, а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).

4.2. Подрядчик при выполнении инженерных изысканий осуществляет сбор данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. Подрядчик выполняет инженерные изыскания в соответствии с заданием и программой на выполнение инженерных изысканий, учитывая требования градостроительного законодательства Российской Федерации и технических регламентов. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий. 

4.3. Подрядчик:

· не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, разрабатывает Задание и Программу выполнения инженерных изысканий и представляет их на согласование Заказчику (данный срок входит в общий срок выполнения инженерных изысканий);

· по завершению полевых изыскательских работ предоставляет их результат Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 6 к Договору), заблаговременно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания полевых изыскательских работ.

4.4. Подрядчик направляет Заказчику расчет нагрузок в целях получения технических условий на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия. Запросы, направление которых необходимо для расчета нагрузок, Подрядчик перед направлением согласовывает с Заказчиком.

4.5. Подрядчик разрабатывает проектную документацию в составе и с содержанием в соответствии с условиями, предусмотренными заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.6. После разработки проектной документации Подрядчик:

· по указанию Заказчика, в соответствии с условиями Договора и задания на проектирование, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с государственными органами и иными организациями;

· обеспечивает производство и сопровождение государственной историко-культурной экспертизы, государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

4.7. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), по причинам, не связанным с нарушением условий Договора Подрядчиком. При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановления Работ. Выполнение работ будет считаться приостановленным в случае, если Заказчик согласится с обоснованием Подрядчика по невозможности достижения результатов работ. При этом если срок приостановки влияет на общий срок выполнения работ по Договору, то Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков выполнения работ.

4.8. Подрядчик представляет Заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные в разделе 11 настоящего Договора.

4.9. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика возможность осуществлять контроль хода выполнения Работ по Договору и доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.

4.10. Подрядчик обязуется:

· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе при выполнении полевых изыскательских работ;

· соблюдать требования технических регламентов к инженерным изысканиям и проектной документации, порядок выполнения инженерных изысканий;

· соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации к составу и содержанию Проектной документации и документации о выполненных инженерных изысканиях;

· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды;

· согласовывать характеристики технологического оборудования, планируемого к установке на проектируемом Объекте.

4.11. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

4.12. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Договора, лиц, ответственных:

· за выполнение инженерных изысканий;

· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, регистрационный номер представителя в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора и законодательства Российской Федерации. 

Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.

4.13. Если при исполнении договора возникнут обстоятельства, требующие от Подрядчика участия в саморегулируемой организации, Подрядчик обязан информировать Заказчика о наличии либо об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий. Если Подрядчик на момент возникновения таких обстоятельств не является членом в саморегулируемой организации, он обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней принять меры по вступлению в качестве члена в саморегулируемую  организацию и информировать Заказчика.
4.14. Предоставить Заказчику по его требованию сведения обо всех привлеченных к исполнению Договора третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров.

4.15. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов производства и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.

4.16. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

4.17. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить все допущенные при выполнении Работ недостатки.

4.18. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.19. Подрядчик обязан ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего отчетным, представлять Заказчику выписку из лицевого счета за месяц, отражающую расходование предоставленного аванса.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Исходные данные для проектирования, указанные в Задании на проектирование передаются Заказчиком Подрядчику в электронном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора или в иной согласованный Сторонами срок. Если иной срок повлиял на общие сроки выполнения работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков, предусмотренных календарным планом выполнения работ.

5.2. Заказчик:

· согласовывает представленные Подрядчиком Задание и программу на выполнение инженерных изысканий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком либо направляет замечания к ним (данный срок входит в общий срок выполнения инженерных изысканий);

· участвует в приемке полевых работ, осуществляет проверку выполненных полевых изыскательских работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, выполненных на местности, предоставляемых Подрядчиком по акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 6 к Договору).

5.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.

5.4. Заказчик вправе в любое время до передачи ему результата Работ дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.

5.5. Заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения в соответствии с указаниями Задания на проектирование.

5.6. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.

5.7. Заказчик имеет право требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.
5.8. Назначает в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

5.9. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

5.10. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6. Проектная документация. Внесение изменений в проектную документацию

6.1. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию, а именно:

· локальные сметные расчеты, разработанные на основании проектной документации, по расценкам сметно-нормативной базы (в редакции на год разработки документации) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000;

· объектные сметные расчеты, разработанные на основании проектной документации, с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее – СМР), оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы;

· расчеты прочих затрат, не входящих в стоимость СМР;

· сметы на инженерные изыскания, составленные по справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с программой инженерных изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения договора на выполнение изысканий. 

· сметы на проектные работы, составленные по СБЦ на проектные работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения Договора;

· сводную смету на проектно-изыскательские работы;

· сводный сметный расчет (далее – ССР) стоимости строительства, разработанный на основании проектной документации, с указанием стоимости в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы.

6.2. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в органы государственной экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком.

6.3. Заказчик вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в проектную документацию.

7. Согласование, государственная экспертиза 

7.1. Проектная документация подлежит согласованию с организациями и государственными органами в случаях:

· установленных Договором и Заданием на проектирование, а также по указанию Заказчика;

· необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.
Подрядчик после выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации обеспечивает производство и осуществляет сопровождение проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, устанавливающего необходимость проведения государственных экспертиз в отношении конкретного Объекта.

Заказчик передает по доверенности Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости по Объекту и уполномочивает Подрядчика соответствующей доверенностью совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения экспертизы, в том числе для заключения и оплаты договоров о производстве экспертизы. 

7.3. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, Подрядчик обязан устранить все замечания, полученные по результатам такой экспертизы, согласовав изменения с Заказчиком, а также обеспечить проведение повторной экспертизы до достижения Результата Работ. Стоимости соответствующих экспертиз, следующих за отрицательными, оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств. 

7.4. При производстве государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости Подрядчик:

· направляет сметную документацию в органы государственной экспертизы и взаимодействует с органами государственной экспертизы в ходе экспертиз;

· информирует Заказчика обо всех замечаниях, полученных в ходе экспертиз, согласовывает с Заказчиком все вносимые изменения в документацию для устранения замечаний;

· вносит в сметную документацию необходимые и согласованные с Заказчиком изменения по замечаниям, полученным в ходе экспертиз;

обеспечивает получение положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).

7.5. При производстве государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости Заказчик:

· согласовывает внесение изменений в сметную документацию;

· обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
7.6. В случае, если в органы государственной экспертизы Подрядчиком будет передана документация, содержащая изменения (в том числе внесенные для устранения замечаний, полученных в ходе экспертизы), не согласованные с Заказчиком, Заказчик в дальнейшем вправе на этом основании отказаться от приемки проектной документации даже при наличии положительного заключения государственной экспертизы на откорректированную документацию.

Согласование любых изменений, вносимых в проектную документацию, осуществляется путем обмена Сторонами письменных сообщений, подписанных уполномоченными лицами.

8. Порядок сдачи-приемки работ

8.1. Согласование отчета о результатах инженерных изысканий осуществляется в следующем порядке.

Подрядчик в срок, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), предоставляет Заказчику отчеты о результатах инженерных изысканий в количестве экземпляров и виде в соответствии с заданием на проектирование объекта капитального строительства.

Представление Подрядчиком отчетов о результатах инженерных изысканий осуществляется с сопроводительным письмом по накладной нарочно либо почтой.

Заказчик рассматривает вышеуказанные отчеты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает их путем направления письменного уведомления, а при наличии недостатков в указанный срок направляет Подрядчику в письменной форме требование об устранении недостатков, указывая срок их устранения. Подрядчик обязан за свой счет в установленный для него срок устранить недостатки, указанные в вышеуказанном требовании. Срок для устранения замечаний не рассматривается Сторонами как продление сроков выполнения Работ.

8.2. Приемка выполненных Работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору) по каждому Объекту отдельно в следующем порядке:

8.2.1. Подрядчик в срок, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4), направляет Заказчику проектную документацию, разработанную в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, на электронном носителе (с файлами в формате «.pdf» и в формате разработки) в 1 (одном) экземпляре.

Представление Подрядчиком проектной документации осуществляется с сопроводительным письмом по накладной нарочно либо почтой.

8.1.2. Заказчик рассматривает проектную документацию (техническую часть) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную – в течение 21 (двадцати одного) календарных дней с момента получения.

8.2. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает проектную документацию с уведомлением об этом Подрядчика, а в случае наличия замечаний к проектной документации Заказчик в вышеуказанный срок направляет Подрядчику в письменной форме требование об устранении замечаний, указывая срок их устранения.

Подрядчик обязан за свой счет в установленный для него срок устранить замечания Заказчика, изложенные в вышеуказанном требовании.

Срок для устранения замечаний не рассматривается Сторонами как продление промежуточных и общих сроков выполнения Работ.

8.3. При неустранении Подрядчиком замечаний Заказчика в установленный срок, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку, предусмотренную пунктом 13.13 Договора.

8.4. После устранения замечаний Заказчика и согласования Заказчиком проектной, в том числе сметной, документации Подрядчик обязан передать сметную документацию в организацию осуществляющую проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

8.5. После получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, Подрядчик направляет Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи заключения проектную документацию в количестве экземпляров, определенным Заданием на проектирование, вместе с оригиналом положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, Актом сдачи-приемки выполненных работ, оригиналами счет-фактуры и счетом на оплату стоимости работ в соответствии с условиями Договора, а также с приложением исполнительных смет на инженерные изыскания и проектные работы.

8.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком документации в соответствии с пунктом 8.6 Договора рассматривает ее и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставляет мотивированный отказ с замечаниями к документации с требованием об их устранении с указанием срока устранения замечаний в случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора. Подрядчик обязан устранить замечания в установленный срок. Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.

8.7. Приемка результата работ после устранения замечаний осуществляется в соответствие с пунктами 8.6 - 8.7 настоящего Договора.

8.8. Факт приемки Заказчиком проектной документации, а также любых согласований основных технических решений в рамках Договора, не дает право Подрядчику ссылаться на это при обнаружении любых недостатков проектной документации впоследствии.

8.9. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору). С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на Результат Работ, а также риск случайной их гибели или случайного повреждения.

9. Имущественные права, в том числе исключительное право, на 
проектную документацию

9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ в рамках Договора и входящие в состав Результата Работ, принадлежат Заказчику. Днем передачи исключительных прав считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Подрядчик не вправе использовать Результаты Работ без письменного разрешения Заказчика.

Заказчик вправе по своему усмотрению использовать Результат Работ любым не противоречащим закону способом, распоряжаться Результатом Работ и исключительным правом на входящие в его состав результаты интеллектуальной деятельности, по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование Результата Работ, разглашать содержащиеся в Результате Работ сведения без согласия Подрядчика и осуществлять иные права.

9.3. В случае расторжения Договора моментом перехода исключительного права на проектную документацию считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, если осуществлялась передача Заказчику выполненной на момент расторжения Договора Работы.

10. Привлечение субподрядчиков
10.1. Подрядчик по запросу Заказчика направляет ему сведения обо всех привлеченных к исполнению Договора субподрядных организациях, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров, с указанием следующих сведений о субподрядной организации: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, к каким видам работ привлекается, контактных данных ответственных работников.

10.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

10.3. Контроль надлежащего исполнения субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

11. Отчетность Подрядчика

11.1. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно форме в Приложении № 7 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчётным.

11.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения проектно-изыскательских работ.

12. Принятие Подрядчиком условий Договора

12.1. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

12.2. Несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Тщательно изучил, проверил и согласился со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по настоящему Договору, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении Работ. Кроме того, никакие условия настоящего Договора не являются для Подрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
12.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

13. Ответственность Сторон

13.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

13.3.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

13.4.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

13.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику платежей.

13.6.
Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

13.7. Подрядчик по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору обязуется передать Заказчику копию декларации по НДС с подтверждением ФНС России о принятии декларации, заверенную печатью Подрядчика.

Указанный документ предоставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемый документ и его отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты. В случае неисполнения Подрядчиком требования об уплате штрафа в размере неполученного вычета по НДС Заказчик вправе удержать сумму штрафа из причитающихся Подрядчику платежей.

13.8.
В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

13.9.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

13.10. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней.

13.11. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (пятьдесят) процентов от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

13.12.
За нарушение срока возврата аванса Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

13.13.
За нарушение сроков (начального, промежуточного, конечного) выполнения Работ, предусмотренного календарным планом проектно-изыскательских работ, Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 

13.14. Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных Работ, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

13.15. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе предоставить отсрочку уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществить списание сумм неустойки (штрафа, пени), начисленных Подрядчику.

13.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

13.17. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, за исключением случаев, когда Договором предусмотрены другой размер или иная мера ответственности.

13.18. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 9.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30%от стоимости не выполненных работ на момент принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от него.

13.19. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десять) рабочих дней после выставления требований о возврате средств.

14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

14.1. Подрядчик в обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 30% от цены Договора, что составляет: 

– _________________ (_______________________) руб__ ___ коп__.

До оформления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.6 Договора Подрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до срока окончания выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а именно:

– _________ (____) рублей __ копеек.

14.2. Обеспечение предоставляется одним из следующих способов: 

– в форме независимой гарантии, составленной в соответствии требованиями, установленными частью 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18.074.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктами 3, 4, 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 
«О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в том числе составленной по типовой формой;

– путем внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств Подрядчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам: 

ИНН: 2632100740 КПП 770301001

Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 

р/счет № 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225

При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам открытого конкурса на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ объекта некапитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»,

а в случае обеспечения гарантийных обязательств по Договору в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору на выполнение проектно-изыскательских работ объекта некапитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус».

14.3. Срок действия независимой гарантии на обеспечение исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения. Начало срока действия независимой гарантии определяется датой ее выдачи.

Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок на Результат работ не менее чем на 1 (один) месяц.

14.4. Форма независимой гарантии согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

14.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.6. При изменении цены Договора, объемов и/или сроков выполнения Работ Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору обязан предоставить Заказчику в соответствии с внесенными изменениями новое обеспечение исполнения обязательств по Договору, отвечающее требованиям, указанным в Договоре.

14.7. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

14.8. Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору.

14.9. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчику, в том числе авансового платежа, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения Работ.

14.10. В ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Договору.

14.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, на основании письменного обращения Подрядчика о возврате денежных средств внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре или в дополнительно представленном Подрядчиком письменном требовании. 

14.12. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 14.11 Договора в срок за вычетом сумм, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

14.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Подрядчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора/ обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора/обеспечения гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

15. Гарантийный срок

15.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, а также устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

15.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки Результата Работ, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе его эксплуатации. При обнаружении Заказчиком после приемки, но в пределах гарантийного срока, скрытых недостатков Результата Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (в том числе, но не ограничиваясь: в отношении формирования исходных данных для проектирования, результатов технических обследований и инженерных изысканий, проектной документации в целом и ее разделов в частности, требованиям нормативов и правил, предъявляемым к проведению инженерных изысканий и проектированию, составу и содержанию проектной документации), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков и приглашает Подрядчика для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Результата Работ и сроках их устранения.

15.3. Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках выполненных Работ и направить его Подрядчику с требованием устранить недостатки выполненных Работ в указанный Заказчиком срок. 

15.4. Обнаруженные в соответствии с пунктом 15.2 Договора недостатки Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, с внесением необходимых корректировок в Результат Работ таким образом, чтобы он был приведен в соответствие с пунктом 1.2 Договора. Подрядчик обязан выполнить все необходимые для этого действия.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков.

15.5. В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков

16. Разрешение споров

16.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

16.2.  Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

17. Условия конфиденциальности

17.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

17.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.

17.3. Не считается разглашением конфиденциальных сведений Заказчиком сообщение о них, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, инфляционные процессы в экономике.

18.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращения соответственно. 

18.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

18.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

18.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

18.6. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, чье ненадлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано (обусловлено) данными. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является заключение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

19. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

19.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

19.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

· по соглашению Сторон;

· по решению суда;

· в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.

19.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

· задержки предоставления Подрядчиком оперативного отчёта выполненных работ за месяц более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней от даты, указанной в пункте 11.1 Договора;

· в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;

· при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

· при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

· если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 

· непредставления обеспечения исполнения Договора, предусмотренного разделом 14 настоящего Договора, в том числе непредоставления обеспечения исполнения при изменении Договора;

· в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

19.5 Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 19.4 настоящего Договора, должен направить письменное уведомление Подрядчику не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней, а по основанию непредоставления обеспечения исполнения Договора – не менее чем за 5 (пять) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения Договора.

19.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Договора от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия: 

· прекратить работы;

· передать Заказчику Работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Договора;

· вывезти всю строительную технику и оборудование Подрядчика, применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;

· передать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, программу инженерных изысканий, исполнительную документацию и иную, в том числе отчетную и подтверждающую затраты Подрядчика.

19.7. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подрядчик при одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору должен направить письменное уведомление Заказчику не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

19.8. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

19.9. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

19.10. Заказчик вправе требовать расторжения Договора у Подрядчика в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

20. Антикоррупционная оговорка

20.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования). 

20.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

20.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 
10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

20.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

20.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

20.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

20.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
21. Прочие условия

21.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Подрядчика: _________________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
21.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, платежных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

21.4. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

До даты получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

21.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

21.6.1. Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;

21.6.2. Приложение № 2 – Распределение Договорной цены;

21.6.3. Приложение № 3 – Задание на проектирование;

21.6.4. Приложение № 4 – Календарный план проектно-изыскательских работ;

21.6.5. Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма);

21.6.6. Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ (форма);

21.6.7. Приложение № 7 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц (форма).

22. Платежные реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:

Адрес места нахождения: 

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тел.:

Факс:

Адрес электронной почты:

ИНН, КПП

ОГРН, ОКПО

Платежные реквизиты:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:
БИК
	Заказчик:

АО «КАВКАЗ.РФ»

Адрес места нахождения: 

улица Тестовская, дом 10, 26 этаж,

помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112

Адрес для отправки 

почтовой корреспонденции:

123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I

Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24

ИНН 2632100740, КПП 770301001

ОГРН 110263200332 ОКПО 67132337, 

ОКПФО 12267

Платежные реквизиты:

Расчетный счет: 40701810500020000436

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

Корреспондентский счет: 

30101810400000000225

БИК: 044525225

	От Подрядчика:

___________________ /_________ /

(подписано ЭЦП)
	От Заказчика:

_______________ / _________/

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
(АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ объекта некапитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус», в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации.

	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	____________________ /_____________ /

(подписано ЭЦП)
	____________________ /_____________ /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполнение проектно-изыскательских работ объекта некапитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»

	№ п.п.
	Перечень видов работ
	Стоимость (руб.)

	
	
	

	
	
	без НДС
	НДС-22 %
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1

	1.
	Инженерные изыскания
	
	
	

	Этап 2

	2.
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	 
	Итого:
	
	
	


	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	____________ /_______________ /

(подписано ЭЦП)
	____________ /____________ /

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

объекта некапитального строительства

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», 

Республика Северная Осетия-Алания. Кампус».

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,

Алагирский район, с. Калак

	(наименование и адрес (место нахождение) объекта некапитального строительства) (далее - Объект, Кампус)


I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:

Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2019 № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа»;

Соглашение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Мамисон» на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия–Алания от 24.10.2019 № С-001-ОБ/С;

Соглашение от 27.11.2019 № С-001-ОВ/У об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Мамисон, созданной на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания.

(указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744)

2. Застройщик (технический заказчик):

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740

 (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

Отсутствует

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства):

Кампус не является объектом капитального строительства

(указываются группа, вид объекта строительства, код)

5. Вид работ:

Новое строительство

(строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

Внебюджетные средства

(указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств)

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от сетевых компаний и/или, организаций, осуществляющих поставку энергоресурсов и/или эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

Технические условия на поставку энергоресурсов и/или эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение Выдает Заказчик на основании заявки с расчетными нагрузками, подготовленной Проектировщиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Не требуется.

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:

2026 - 2027 год

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

В составе Кампуса предусмотреть проектируемые объекты:

- Блочно-модульные здания общежитий – 3 шт.;

- Блочно-модульное здание столовой – 1 шт.;

- Блочно-модульное здание КПП – 1 шт.;

- Ограждение периметра территории;

- Плоскостную парковку;

- Площадку для отдыха, детскую площадку;

- Благоустройство территории,

Предусмотреть реконструкцию существующего блочно-модульного здания общежития персонала службы эксплуатации с заменой фасада – 1 шт.

10.1 Блочно-модульные здания общежитий предназначены для размещения обслуживающего персонала, работающего на территории ВТРК «Мамисон».

Количество блочно-модульных зданий – 3 шт.

Блочно-модульные здания предусмотреть трехэтажными.

Общая площадь каждого здания – 1280 кв.м (уточнить проектом).

В каждом блочно-модульном здании общежитий предусмотреть номера для проживания двухместного размещения – 118 человек / 59 номеров (уточнить проектом). Каждое блочно-модульное здание должно быть оснащено:

– помещением санузла, оснащенным умывальником, унитазом и душевой кабиной;
– двумя кроватями с габаритами спального места 900*2000 мм;
– шкафом для одежды;
– столом и двумя стульями;
– индивидуальной настенной сплит-системой кондиционирования воздуха.
Кроме номеров для проживания в каждом блочно-модульном здании общежитий предусмотреть следующие помещения:

– комната коменданта;

– комнаты хранения чистого и грязного белья;

– кладовая с возможностью размещения бытовых стиральных машин для стирки личных вещей;

– комнату разогрева пищи, укомплектованную холодильниками, раковиной, микроволновой печью и кулером с водой - на каждом этаже;

- помещение кроссовой/серверной (до 9 кв.м).

Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования. 

10.2 Выполнить реконструкцию фасада существующего блочно-модульного здания общежития персонала службы эксплуатации с целью формирования единого архитектурно-художественного облика всех объектов территории Кампуса.

Основные параметры существующего здания (в соответствии с Приложением № 1):

Общая площадь здания — 900 кв.м;

Ориентировочная площадь реконструируемого фасада — 3240 кв.м.

С целью точного определения объема работ по реконструкции фасада предусмотреть обмерные работы и техническое обследование существующего здания.

10.3 Блочно-модульное здание столовой, предназначенное для размещения предприятия общественного питания: 

– Количество посадочных мест обеденного зала – 49 мест.
– Общая площадь одного здания – 285 кв.м (уточнить проектом). 

– Помещение кроссовой/серверной – до 9 кв.м. 

– Тип предприятия – столовая на полуфабрикатах высокой готовности. 

Здание столовой (обеденный зал, горячий цех и административно-бытовые помещения) в полном объеме оснастить системами кондиционирования воздуха в соответствии с подразделом 24.1.2 настоящего Задания.

10.4 Контрольно-пропускной пункт предназначен для организации контроля доступа проживающих, въезда автомобильного транспорта на территорию Кампуса и контроля территории.

– Общая площадь здания КПП – 38 кв.м (уточнить проектом).

– Состав помещений КПП определить проектом.

10.5 Сети инженерно-технического обеспечения.

Предусмотреть подключение объектов Кампуса к внутриплощадочным сетям электроснабжения 0,4 кВ, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, сетям связи ВТРК «Мамисон» с возможностью выхода в сеть Интернет.

10.6 Локальные очистные сооружения ливневой канализации.

Предусмотреть устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации модульной конструкции подземного исполнения с аккумулирующим усреднительным резервуаром ориентировочным объемом 40 м3 (уточнить проектом), производительностью предварительно 10 л/с (уточнить проектом).

10.7 Наземная открытая плоскостная парковка.

Предусмотреть устройство наземной открытой плоскостной парковки ориентировочной площадью 650 кв.м (уточнить проектом) с асфальтобетонным покрытием (уточнить проектом) для создания на территории Кампуса единого организованного места временной стоянки личного и общественного автотранспорта. 

Стоянка автомобилей на парковке носит временный характер.

10.8 Примыкание к автодороге III категории (уточнить проектом). 

10.9 Благоустройство территории.

Благоустройство территории ориентировочной площадью 2600 кв.м (уточняется проектом) выполнить с учетом организации пешеходных связей, зеленых насаждений. Предусмотреть на территории открытой плоскостной парковки закрытую площадку ТБО под навесом, рассчитанную на размещение 4-х контейнеров, общей площадью 18 кв.м. Конструктивные решения площадки должны обеспечивать твердое покрытие, ограждение с трех сторон и беспрепятственный подъезд специализированного автотранспорта (мусоровоза). Предусмотреть освещение территории Кампуса и подъездной автодороги.  

В составе благоустройства предусмотреть площадку отдыха, спортивную площадку (уточняется проектом).

Предусмотреть озеленение территории.

Предусмотреть строительство подъездов, обеспечивающих возможность проезда пожарной машины с нагрузкой 16 т на ось.

10.10 Инженерная защита территории.

Предусмотреть устройство подпорных стен ориентировочной высотой до 3 м, протяженностью до 300 м на территории Кампуса для обеспечения безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых зданий и сооружений от опасных процессов, выявленных в ходе проведения инженерных изысканий. Предусмотреть устройство разноуровневых площадок размещения зданий и подъездов к ним с учетом объектов инженерной защиты и рельефа местности.

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:

11.1. Назначение объекта:

Здания и сооружения:

Блочно-модульные здания общежитий:

ОКОФ: 210.00.12.10.150 - Здания общежитий гостиничного типа

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр

Блочно-модульное здание столовой:

ОКОФ: 210.00.11.10.280 - Здания столовой

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр

Наземная открытая плоскостная парковка:

ОКОФ: 220.42.11.10.140 - Стоянки автомобильные с твердым покрытием.

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр

Сети инженерно-технического обеспечения:

Сеть электроснабжения

ОКОФ: 220.42.22.12.112 — Линии электропередачи местные кабельные.

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр - Электрические сети - Сооружение кабельной электрической линии - 12.01.003.003;

Сети связи

ОКОФ: 220.42.22.12.123 — Линии (кабели) связи внутризоновые

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр - Слаботочные сети (сети связи, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др.) - Линейное сооружение слаботочной сети - 12.01.005.002;

Сеть водоснабжения

ОКОФ: 220.42.21.12.110 — Трубопровод местный для воды (водопровод)

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр - Сети водоснабжения – Сооружение водовода - 12.01.004.002;

Сеть хозяйственно-бытовой и сеть ливневой канализации

ОКОФ: 220.42.21.12.190 — Трубопроводы местные прочие

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр - Сети водоотведения - Линейное сооружение сети водоотведения - 12.01.002.001;

Локальные очистные сооружения ливневой канализации

ОКОФ: 220.42.21.13.127 — Сооружения для очистки сточных вод

Приказ Минстроя РФ от 02.11.2022 № 928/пр - Сети водоотведения - Сооружение очистки сточных вод - 12.01.002.004.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

Не относится

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять 9 баллов по карте ОСР-2015-А в соответствии с СП 14.13330.2018.

Определяется по результатам инженерных изысканий и исследований

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

	Наименование здания или сооружения 
	Класс функциональной пожарной опасности 
	Степень огнестойкости 
	Класс конструктивной пожарной опасности 
	Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности 

	Здание общежития
	Ф1.2
	не ниже III
	C0
	-

	Здание столовой
	Ф3.2
	не ниже IV
	C0
	Уточняется расчетным путем на этапе проектирования

	Здание КПП
	Ф4.3
	не ниже IV
	C0
	-

	Примечания: «-» - не категорируется.


11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

Предусматривается.

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):

Нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не устанавливаются.

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

-
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

-
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-
ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-
ГОСТ 21.110-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

-
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

-
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

-
СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

-
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

-
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

-
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Изменение № 3);

-
СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»;

-
СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»;

-
СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

-
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (Приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);

-
СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628);

-
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539);

-
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности» с Изменением №1;

-
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» с Изменениями;

-
СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

-
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации ";

-
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

-
СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004» с Изменением №1;

-
МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

-
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

-
Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд.7);

-
другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1.
Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.

14.2.
Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические (в том числе оценку лавинной и селевой опасности).

14.3.
Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком. Выполнить (при необходимости и по согласованию с Заказчиком) обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.4.
Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований.

14.5.
Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.

14.6.
При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

14.7.
Выполнить фотодокументирование полевых работ.

14.8.
После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

14.9.
Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

14.10.
Требования к археологическим исследованиям (при необходимости и по согласованию с Заказчиком):

14.10.1.
При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14.10.2.
Основание для выполнения работ:

-
Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

-
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;

-
Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. № 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

-
Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству
археологических
предметов,
обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».

14.10.3.
Цель проведения археологических исследований:

Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

704 889,57 тыс.руб. в уровне цен 1 квартала.2027 года (уточняется при проектировании)

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

II. Требования к проектным решениям
16. Требования к разработке основных технических решений:

В составе основных технических решений (ОТР) выполнить планировочную организацию земельного участка размещения объекта с отображением проектируемых зданий и сооружений, проездов, коридоров трасс внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, границ и состава элементов благоустройства, разработать объемно-планировочные решения зданий Кампуса. Представить сведения о поставщике блочно-модульных зданий, об оснащении зданий системами инженерно-технического обеспечения, о составе основного технологического оборудования помещений зданий общежитий и столовой, поставляемых в комплекте блочно-модульных зданий.

В составе ОТР определить ориентировочную стоимость и сроки строительства. 

ОТР согласовать с Заказчиком.

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Схему планировочной организации земельного участка выполнить на всю территорию проектирования с учетом технико-экономических показателей объекта, указанных в п.10 настоящего Задания и градостроительным планом земельного участка.

Проектом предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение в границах территории. Вертикальную планировку выполнить с террасированием существующего рельефа, с учетом высотных отметок прилегающих территорий и улично-дорожной сети, по возможности предусмотреть нулевой баланс земляных масс. Материалы, малые архитектурные формы и элементы озеленения (в случае необходимости) должны соответствовать требованиям утвержденного Стандарта благоустройства (предоставляется Заказчиком).

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

Не устанавливаются.

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Архитектурно-художественные решения должны соответствовать требованиям утвержденного Стандарта благоустройства (предоставляется Заказчиком) и быть согласованы с Заказчиком на этапе ОТР.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:

Принять следующий режим работы Кампуса: 

Режим работы Кампуса и КПП: круглогодично, круглосуточно. Персонал работает посменно по графику (2 через 2) по 12 часов в сутки.

Режим работы столовой: 12 часов в сутки. 

Столовую предусмотреть с производственным процессом с использованием полуфабрикатов высокой готовности.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

Здания общежитий, столовой и КПП выполнить блочно-модульной конструкции из модулей высокой заводской готовности с комплектованием электротехническим, сантехническим, вентиляционным оборудованием. 

С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать объемно-планировочные и конструктивные решения зданий Кампуса. 

Коэффициент К0 принять равным 1,0. Сооружения проектируемого объекта отнести соответственно к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).

Коэффициент К1 принять равным 0,25. Сооружения отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы 4 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

Коэффициент надежности по ответственности Yn принять равным 1,0.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

Предусмотреть применение оборудования с низким уровнем шума. Предусмотреть максимальное использование естественного освещения, тепло и энергосбережение.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

 (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Предусмотреть блочно-модульные здания.

Принимаемые проектные решения должны соответствовать: СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах»;

 (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:

Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства. Тип фундаментов определить на этапе ОТР (уточнить проектом), учитывая, что здания не являются объектами капитального строительства.

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Подвал и цокольный этаж не предусматривать

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

Наружные стены блочно-модульных зданий предусмотреть каркасного типа с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей сборного типа (уточнить проектом).

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Внутренние стены и перегородки выполнить из гипсокартона (уточнить проектом). Стены должны обеспечивать нормативный уровень шумоизоляции в помещениях.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:

Перекрытия не предусматривать. Этажность обеспечивается набором блок-модулей. Высоту этажа принять равной высоте блок-модуля в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования и нормативными требованиями. 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не предусматривать.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

В здании общежития предусмотреть внутреннюю и наружную лестницы. Лестницы выполнить с применением металлических косоуров с наборными ступенями с соединением с помощью сварки косоуров с площадками и ступеней с косоурами (уточнить проектом). 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Не устанавливаются

Полы зданий Кампуса выполнить:

- помещения столовой, санузлы, душевые, помещения уборочного инвентаря, технические помещения – керамическая плитка на специальном клее с гидроизоляцией;

- помещения для проживания, коридоры, служебные помещения, кладовые – линолеум на утепленной основе.

Типы полов согласовать с Заказчиком на этапе ОТР.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Кровлю выполнить из трёхслойных сэндвич-панелей. На кровле предусмотреть снегоудерживающие устройства. Предусмотреть двускатную кровлю (уточнить проектом).

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Окна предусмотреть из металлического профиля с заполнением однокамерным и двухкамерным стеклопакетом (уточнить проектом). Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166-2024 «ГОСТ 23166-2024. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия"

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Предусмотреть двери технических помещений - противопожарные с пределом огнестойкости EI30, двери входные усиленные, остекленные, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах. Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства.

Отделочные материалы должны:

-
быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;

-
быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;

-
обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования.

Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов.

 (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:

Здания и сооружения на территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации зданий или сооружений опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий

(указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

Предусмотреть устройство подпорных стен ориентировочной высотой до 3 м, протяженностью до 300 м на территории Кампуса. По результатам инженерных изысканий уточнить необходимость и состав других сооружений инженерной защиты территории. Проектирование других сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и, при необходимости, может выполняться по дополнительному соглашению.

(указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Не устанавливаются

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Не устанавливаются

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию 

(указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

Предусмотреть программы пусконаладочных работ на инженерные системы, на которые требуются проверка, испытания и настройка оборудования для достижения параметров, предусмотренных проектом.

24.1.1. Отопление:

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем отопления, вентиляции воздуха принимать в соответствии с СП 131.13330.2025. «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» 

Предусмотреть отопление зданий общежитий, столовой, КПП.

Отопление выполнить электроотопительными приборами.

24.1.2. Вентиляция:

 Предусмотреть проектом систему вентиляции в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть системы вентиляции с учетом назначения помещений, режимов работы, характера и величины выделяющихся вредностей, количества людей и местоположения помещений в здании.

Предусмотреть системы кондиционирования воздуха:

В каждом жилом номере блочно-модульных зданий общежитий (по 59 номеров в 3-х зданиях - всего 177 шт., уточнить проектом) - индивидуальные инверторные сплит-системы настенного типа.

В блочно-модульном здании столовой (на 49 посадочных мест) предусмотреть сплит-системы кондиционирования воздуха для обеспечения комфортных параметров микроклимата в обеденном зале (ориентировочно 2 шт., уточнить расчетом) и в производственных помещениях пищеблока (уточнить проектом в соответствии с технологическими выделениями тепла)

В помещениях кроссовых/серверных (БМЗ общежитий - 3 шт., БМЗ столовой - 1 шт.) - всего 4 системы кондиционирования с функцией резервирования и возможностью работы в зимний период (зимний комплект).

В помещении охраны здания КПП (для АРМ и телекоммуникационного шкафа) — 1 система кондиционирования.

Параметры внутреннего воздуха в кроссовых/серверных принять в соответствии с технологическими требованиями к размещаемому оборудованию.

24.1.3. Водопровод:

Предусмотреть устройство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного (при необходимости) водопровода в зданиях. Отразить в проекте сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды, о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды. Водомерный узел на водопроводных вводах в здания разработать в проекте сетей водоснабжения. Предусмотреть установку поливочных кранов, для поливки прилегающей территории.

Длины, диаметры и материал трубопроводов уточнить проектом. Горячее водоснабжение предусмотреть от накопительных водонагревателей.

Раздел разработать в соответствии с СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».

24.1.4. Канализация:

Предусмотреть хозяйственно-бытовую канализацию в зданиях.

Предусмотреть устройство организованного ливнестока с кровли с наружными водоотводящими трубами с обогревом.

Длины, диаметры и материал трубопроводов уточнить проектом. 

Раздел разработать в соответствии с СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*»

24.1.5. Электроснабжение:

Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами РФ, техническими условиями подключения на электроснабжение. Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ. Присоединяемую мощность потребителей Объекта и категорию электроснабжения определить проектом. 

Предусмотреть освещение территории комплекса и подъездной автомобильной дороги.

Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники предусмотреть с энергоэффективными светодиодными источниками света. 

Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).

24.1.6. Телефонизация:

Телефонная сеть (СТС) строится на базе объектовой структурированной кабельной системы (СКС). Телефонные аппараты предусмотреть: в помещениях коменданта, в кроссовых/серверных, в здании столовой, в помещении серверной, в помещении КПП – всего 9 телефонов (уточнить проектом, телефон на каждом рабочем месте). В качестве абонентских телефонов применить IP-телефоны (поддержка SIP) типа Qtech QVP-95PR (или аналогичный) с применением технологии PoЕ (учесть при выборе коммутаторов СПД-СС). IP-телефоны через СКС подключаются к СПД-СС Объекта, чем обеспечивается с учетом выполнения ТУ подключение к головной IP-АТС «Протей» ВТРК «Мамисон». Параметры подключения к СПД-СС Объекта и к головной IP-АТС предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.1.7. Радиофикация:

В целях выполнения законодательства в области импортозамещения, с учетом технологической совместимости и унификации в качестве приемников региональных сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях применить радиоприемники типа Лира РП-248-1: радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу. Частоту трансляции радиосигналов регионального оповещения запросить в администрации Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания. Радиоприемники разместить: в помещениях коменданта и КПП. Всего 4 радиоприемника (уточняется проектом). Для размещения приемников предусмотреть настенную полку и розетку электропитания 220В. Линейный выход радиоприемников в помещениях коменданта подключить к системе речевого оповещения Объекта.

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

Объектовая система передачи данных (далее – СПД) реализует доступ в сеть «Интернет» опосредованно через присоединение к существующей системе передачи данных Многофункционального центра ВТРК «Мамисон» (далее – СПД МФЦ) с функцией СПД ВТРК «Мамисон». СПД МФЦ находится на балансе Заказчика и в рамках договора с ПАО «Ростелеком» присоединена к сетям связи общего доступа и сети «Интернет». В связи с этим заявка в адрес провайдера о технологическом присоединении сетей связи Объекта к сетям связи общего пользования и сети «Интернет» не требуется. 

Подключение СПД Объекта к СПД МФЦ выполнить в соответствии с ТУ Заказчика.

24.1.9. Телевидение:

Не предусматривать

24.1.10. Газификация:

Не предусматривать

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Проектом предусмотреть локальную автоматизацию инженерных систем. 

24.1.12. Структурированная кабельная система. 

Предусмотреть проектом структурированную кабельную систему категории 5е (для кабелей с медными жилами). Коммутационными розетками СКС оснащаются все рабочие места (по 3 розетки на место, одна из которых под IP-телефон), автоматизированные рабочие места (АРМ) (по три розетки.) Для размещения телекоммуникационного шкафа (ТШ, высота 42U) с центральным кроссовым и серверным оборудованием предусмотреть помещение кроссовой/серверной (аппаратной с функцией телекоммуникационной и городского ввода), площадью 9 м² (уточняется проектом). 

Проектом установить в одном из БМЗ головную кроссовую, головная кроссовая соединяется с кроссовыми и КПП посредством магистральной подсистемы СКС (на базе волоконно-оптических кабелей одномодовых G652, далее - ВОЛС). ВОЛС по территории Объекта прокладывается в проектируемой двухпроходной (двухотверстной) кабельной канализации связи, с установкой проектируемых железобетонных колодцев связи.. 

Каждую кроссовую/серверную оборудовать системой поддержания микроклимата в соответствии с требованиями подраздела 24.1.2 «Вентиляция» настоящего Задания и пунктом 9.1 Приложения № 1. Входную дверь в кроссовую оборудовать согласно требований по СКУД. Устройство кабельной системы СКС выполнить с применением металлических лотков, маталлорукавов (металлических труб), декоративных коробов исходя из максимальной защиты кабелей и типа помещений и сооружений, по которым прокладываются кабельные линии. Тип кабелей в горизонтальной и магистральной подсистеме СКС уточняется проектом.  

24.1.13 Комплексная автоматизированная парковочная система (КАПС)

Въезд/выезд с территории оборудовать шлагбаумом (с необходимым оснащением, без индукционных петель. Обзорные видеокамеры в зонах въезда/выезда предусмотреть в рамках раздела СОТ. Разработать порядок въезда/выезда автомобиля на стоянку – по нажатию кнопки на брелоке управления шлагбаумом, предусмотреть 20 брелоков, плавающий код.

Шлагбаум и система управления – российского производителя.

Для объектовой КАПС в пояснительной записке проектной документации перечислить функции программного обеспечения, установить категорию технической сложности.

Решения по КАПС согласовать с Заказчиком на этапе ОТР. 

24.1.14 Система передачи данных систем связи (СПД-СС)

Объектовая СПД-СС предназначена для организации каналов передачи информации между активным сетевым оборудованием Объекта, а также для подключения к сети Интернет через существующую СПД МФЦ ВТРК «Мамисон». СПД Объекта присоединяется к СПД МФЦ посредством внешней магистральной подсистемы СКС (ВМП СКС). ВМП СКС выполняется волоконно-оптическим кабелем, одномодовым, G652, прокладка по опорам линии электропередач и существующей кабельной канализации связи с учетом требований ТУ.

СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней агрегации (L3) и распределения/доступа (L2). Уровень L3 - стекируемые коммутаторы (основной канал передачи и резервный канал передачи), количество портов SFP не менее 16 в каждом. Коммутаторы L2 - порты не хуже 100BASE-TX, а также 2-4 порта SFP. Коммутаторы L3, размещаются в телекоммуникационном шкафу ТКШ головной кроссовой/серверной, по волоконно-оптической линии связи (внешняя магистральная подсистема СКС) подключаются к коммутаторам L3 СПД-СС ВТРК «Мамисон», подключение согласно указаниям ТУ Заказчика.

Электроснабжение коммутаторов от источников бесперебойного питания со временем автономной работы 1 час.

В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами).

Количество каналов передачи данных –41 (уточняется проектом).

Оборудование СПД должно:

- поддерживать возможность управления СПД;

- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE–LX с LC-коннектором;

- обеспечивать оперативный мониторинг работы;

- обеспечивать сбор и представление статистики о работе;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования;

- соответствовать требованиям СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства».

Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы. 

24.1.15. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

При необходимости (с обоснованием)

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:

Предусмотреть подключение объекта к внутриплощадочной сети водоснабжения ВТРК «Мамисон» с устройством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода по территории проектируемого объекта из полиэтиленовой трубы. Протяженность трубопровода до 250 м, диаметр 100 мм. Предусмотреть устройство не менее двух пожарных гидрантов для обеспечения тушения пожара.  

Длину, диаметр и материал трубопровода уточнить проектом. Точку врезки уточнить техническими условиями на технологическое присоединение Объекта к сетям водоснабжения ВТРК «Мамисон».

При проектировании учесть требования СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» 

24.2.2. Водоотведение:

Хозяйственно-бытовая канализация

Предусмотреть самотечную систему хозяйственно-бытовой канализации от блочно-модульных зданий с устройством выпуска во внутриплощадочную сеть канализации ВТРК «Мамисон» из полиэтиленовой трубы. Протяженность трубопровода до 200 м, диаметр до 160 мм. Диаметры сетей водоотведения рассчитать из условия приема расчетного расхода с оптимальной скоростью и наполнением (длины, диаметры и материал трубопроводов и колодцев уточнить проектом). 

Точку врезки уточнить техническими условиями на технологическое присоединение Объекта к сетям хозяйственно-бытовой канализации ВТРК «Мамисон».

При проектировании учесть требования "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"

Ливневая канализация

В проекте предусмотреть отвод ливневых и талых вод с твердых покрытий территории, а также с кровли зданий через систему водостоков и водоотводные лотки с отводом воды трубопроводом из полиэтиленовых труб в локальную очистную систему ливневой канализации модульной конструкции подземного исполнения с аккумулирующим резервуаром предварительно 40 м3, производительностью предварительно 10 л/с, с ограждением территории 110 м, с трубопроводом очищенного стока до 100 м, предусмотреть установку узла учета (уточнить проектом) с последующим сбросом очищенного стока в водный объект.

Протяженность сети ливневой канализации: трубопровод до 350 м, диаметр 300 мм (длины, диаметры и материал трубопроводов, лотков и колодцев уточнить проектом).

При проектировании учесть требования "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85".

При применении открытых лотков (канав, кюветов) по дну или по всему периметру их следует укрепить (одерновка, каменное мощение, керамика, современные геотехнические решения и др.), угол откосов кюветов принять в зависимости от видов грунтов.

Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

Водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.).

Все параметры водоотводящих сетей ливневой канализации подлежат уточнению при проектировании.

24.2.3. Теплоснабжение:

Наружные сети теплоснабжения не предусматривать

24.2.4. Электроснабжение:

Подключение объекта выполнить к РУНН- 0,4 кВ существующей ТП-8 в соответствии с полученными техническими условиями с прокладкой кабеля электроснабжения протяженностью до 800 м по территории объекта до ввода в помещение электрощитовой, где расположено ВРУ – 0,4 кВ. 

Учет электроэнергии предусмотреть в электрощитовой каждого здания. 

Предусмотреть наружное освещение территории объекта с установкой фонарей с энергоэффективными светодиодными источниками света. Протяженность сети освещения 500 м (уточнить проектом) Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. 

Кабельные линии выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических районах. Решения уточнить проектом.

24.2.5. Телефонизация:

Не предусматривать

24.2.6. Радиофикация:

Не предусматривать

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

Смотреть п. 24.1.8.

24.2.8. Телевидение:

Не предусматривать.

24.2.9. Газоснабжение:

Не предусматривать

24.2.10. Наружные сети связи (НСС) 

НСС выполнить как внешняя магистральную подсистему СКС, для чего предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) головной кроссовой/серверной БМЗ до ТШ Объекта МФЦ, в котором согласно ТУ предусмотрено место для размещения проектируемого оптического кросса для данного данной ВОЛС. Кабель ВОЛС оконечить оптическими кроссами с разъемами типа FC. Кабель применить для передачи данных как СПД-СС так и СПД-СБ. Для организации ВОЛС применить волоконно-оптический кабель, одномодовый (G.652), рабочая длина волны 1310 нм, 24 оптических волокна в кабеле.

Способ прокладки кабеля:

· По территории Кампуса кабель прокладывать в проектируемой двухотверстной кабельной канализации связи (ККС) с установкой проектируемых бетонных смотровых колодцев (в количестве 12 шт. в соответствии с Приложением № 1);

· Вне территории Кампуса (до точки подключения в МФЦ) кабель прокладывать по существующим опорам ЛЭП (самонесущий кабель) и в существующей кабельной канализации ВТРК "Мамисон" в соответствии с техническими условиями Заказчика.

Протяженность кабеля ВОЛС до 800 м по опорам ЛЭП, до 300 метров – в канализации связи, 80 метров – по лоткам (уточнить проектом). 

24.2.11 Иные сети инженерно-технического обеспечения:

При необходимости (с обоснованием)

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать в соответствии с требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г №7-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48), требованиями ст. 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий, в том числе, перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат).

Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и без отходных строительных технологий и селективного сбора отходов. 

В целях организации селективного сбора и временного хранения отходов предусмотреть закрытую площадку ТБО на территории парковки. Параметры площадки (площадь 18 кв.м, навес, ограждение, емкость на 4 контейнера и условия подъезда мусоровоза) принять строго в соответствии с требованиями пункта 10.9 настоящего Задания.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 10.04.2012 (с изменениями на 03.07.2016). 

Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013 г.), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с требованиями: 

- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 6.13130.2021 «Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и другими нормативными документами. 

Система противопожарной защиты должна сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течении времени, установленного нормами противопожарной безопасности. 

Объектовую систему пожарной сигнализации (СПС) спроектировать как автономную локальную систему Кампуса с выводом сигналов на проектируемое автоматизированное рабочее место (АРМ СОТС/СКУД/СПС), размещаемое на посту охраны в здании КПП Кампуса.

Локальный пост охраны оснастить блоками индикации и центральным пультом управления. АРМ СОТС/СКУД/СПС оснастить программным обеспечением «Орион Про» (производства НПО «Болид»). Систему противопожарной защиты (СПЗ) в полном объеме запроектировать с применением оборудования НПО «Болид

Предусмотреть автоматическое пожаротушение при необходимости.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

При разработке проектных решений обеспечить выполнение требований энергетической эффективности. В составе разделов инженерно-технического обеспечения предусмотреть решения по установке приборов учета энергетических ресурсов.

(указываются в отношении объектов, на которые распространяются требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

Предусмотреть обеспечение доступа маломобильных групп населения в здания общежитий и столовую (на первые этажи). Машиноместа для инвалидов, их количество и размеры принять в

соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Проектом предусмотреть оборудование объекта следующими системами безопасности (СБ):

- система контроля и управления доступом (СКУД);

- система охранного телевидения (СОТ);

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);

- система передачи данных СБ (СПД-СБ);

- система оперативной диспетчерской связи (СОДС);

-система локального оповещения (СЛО).

Системы СКУД, СОТС и СПС построить на базе единой интегрированной платформы оборудования производства НВП «Болид».

Все центральное приёмно-контрольное оборудование систем безопасности, а также рабочие места операторов (АРМ «Орион ПРО» для СОТС/СКУД/СПС, АРМ СОТ на базе ПО TRASSIR) разместить локально в помещении поста охраны в проектируемом здании КПП Кампуса (пункт охраны).

29.1 СКУД:

Проектируемая СКУД по своим функциональным характеристикам должна отвечать классификационным требованиям многофункциональных систем с высокой устойчивостью к несанкционированным действиям (по ГОСТ Р 51241-2008).

Управление преграждающими устройствами должно предусматривать возможность использования бесконтактных карт ISO 15693 Тактика прохода: вход - по карте, выход - по кнопке. Запорным устройством оборудуются входные двери здания контрольно-пропускного пункта. Точки прохода СКУД снаружи должны быть в зоне наблюдения видеокамер СОТ. СКУД должна обеспечивать идентификацию прибывающих лиц. Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. 

29.2 Система охранного телевидения (СОТ):

Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации. Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных телевизионных камер (далее – ТК) в цифровом формате (поддержка кодеков Н.264, Н.265,) 

с разрешением не хуже 2 Мп и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой ТК. Глубина видеоархива 30 суток, режим записи 24/7. Для унификации применяемого оборудования и технических решений, поддержания технологической совместимости на объектах ВТРК АО «КАВКАЗ.РФ» применить в проекте ТК производства компании TRASSIR, ПО «TRASSIR», АРМ и серверы производства ООО «ДССЛ» (DSSL).

Видеокамеры должны располагаться:

-
по периметру строения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;

- на территории парковки и у въездного шлагбаума (обзор);

-
перед центральным входом в здания;

-
у всех запасных выходов;

-
у всех дверей, оборудованных системой контроля доступа;

-
в холлах и коридорах проектируемых зданий;

- в помещения несения дежурства охраны.

Ориентировочное число видеокамер для внутреннего наблюдения на Объекте – 32 камеры, для наружного наблюдения – 40 камер (с учетом камер для наблюдения в зоне действия подсистемы СКУД-ТС, парковки, площадки ТБО).

Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании 

и согласовать с Заказчиком. Изображение СОТ выводится на АРМ в помещении поста охраны КПП Объекта. На посту охраны предусмотреть: АРМы для контроля БМЗ (2 АРМа), один АРМ (парковка, шлагбаум, детская площадка, площадка ТБО) с 1 монитором. Мониторы с диагональю не менее 27”.

29.3 Система охранно-тревожной сигнализации СОТС должна обеспечивать:

Объектовая СОТС Кампуса должна функционировать автономно с выводом всех адресных сигналов на АРМ «Орион Про» (АРМ СОТС/СКУД/СПС) в помещении охраны КПП Кампуса. Передачу обобщенных тревожных извещений от Кампуса в существующую центральную систему безопасности ВТРК «Мамисон» (в здание МФЦ) предусмотреть по проектируемым волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) через систему передачи данных СПД-СБ.

СОТС должна обеспечивать:

- передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства 

на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;

- количество рубежей охраны – 2, площадь защищаемого объекта – до 2 228 м2 (уточнить проектом);

- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения); 

- иметь возможность автоматического управления постановкой и снятием средств сигнализации с охраны;

- иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации в дежурных и служебных помещениях зданий Кампуса; 

- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 суток.

Входные и внутренние двери зданий следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна – поверхностными звуковыми извещателями, помещения – объемными оптико-электронными извещателями. На посту охраны (КПП) и помещениях коменданта – по одной тревожной радио кнопке (всего 4 шт.). Помещения для проживания персонала СОТС не оборудуются.

Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

Объектовая СОТС строится на базе оборудования НПО «Болид». Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Орион Про» разместить в помещении охраны КПП. Предусмотреть необходимые лицензии.

29.4 Система передачи данных СБ (СПД СБ).

Объектовая СПД-СБ предназначена для организации каналов передачи информации между Объектовыми СБ (СОТС, СОТ, СПС) и существующей комплексной системой безопасности Объекта МФЦ ВТРК «Мамисон» (соответствующие системы), 

При проектировании СПД-СБ предусмотреть: установку оборудования в телекоммуникационный шкаф 19” (ТШ), резерв свободного места в ТШ 8 юнитов, установку в ТШ источника бесперебойного питания СПД-СБ (ИБП) со временем поддержания работы в автономном режиме достаточным для организации передачи информации от систем противопожарной безопасности, резерв портов 10/100/1000Base-T (Ethernet, PoE) не менее 4 шт. и портов Gigabit Ethernet (SFP) не менее 2 шт.  

Количество каналов передачи данных – 78 (уточняется проектом)

Оборудование СПД должно:

- поддерживать возможность управления СПД;

- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных

каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE-LX с LC-коннектором;

- обеспечивать оперативный мониторинг работы;

- обеспечивать сбор и представление статистики о работе;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования;

- соответствовать требованиям СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.

Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях - по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.

Топологию каналообразующей сети установить проектом.

В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами).

Электроснабжение коммутаторов от источников бесперебойного питания со временем автономной работы 1 час.

Подключение СПД-СБ объекта к СПД-СБ ВТРК «Мамисон» по объектовой внешней магистральной подсистеме СКС (волоконно-оптическая линия связи, с учетом указаний в п. 24.2.10 Задания), точки подключения – согласно технических условий (ТУ). ТУ запросить. Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

29.5 Система оперативной диспетчерской связи (СОДС) 

Помещение охраны в здании КПП (дежурный пост) оборудовать переговорным устройством системы оперативной диспетчерской связи (СОДС). В качестве оконечного устройства применить абонентский IP-телефон с поддержкой протокола SIP. Требования к подключению, электропитанию по технологии PoE и интеграции устройства с головной IP-АТС "Протей" принять аналогично подразделу 24.1.6 "Телефонизация" настоящего Задания.

29.6 Система локального оповещения (СЛО).

СЛО организовать на базе оборудования российского производства группы компаний «Электротехника и Автоматика» марки «АРИЯ-ТС Система речевого оповещения». Системой локального оповещения (СЛО) оборудовать Кампус в полном объеме (включая жилые здания общежитий, здание столовой и КПП). Микрофонные панели установить в комнатах коменданта (3 шт.). Предусмотреть интеграцию с объектовой СОУЭ, через СЛО передавать тревожные сообщения о пожаре. Количество речевых оповещателей установить проектом (примерно 4 на этаж, всего 36).

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220; 2022, N 11, ст. 1683)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов Кампуса, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических и санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального назначения предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

При проектировании обеспечить безотказную работу всех элементов и систем зданий в течение не менее нормативного срока службы и их функционирования по назначению. Обеспечить беспрепятственный доступ к элементам и системам для планового облуживания, ремонта или замены.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

В разделе Проект организации строительства разработать:

-
перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

-
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

-
программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 

-
перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;

-
логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы и оборудование, в том числе от местных поставщиков.

Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов.

Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.

Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к проектируемым сооружениям с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.

Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.

Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при разработке скальных грунтов). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.

Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.

Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

Снос зданий и сооружений не предусматривается. Требуется реконструкция существующего трехэтажного блочно-модульного здания общежития службы эксплуатации (общая площадь здания - 900 кв.м) в части отделки и обновления фасада (ориентировочная площадь работ - 3240 кв.м) для приведения к единому дизайн-коду Кампуса.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

Не устанавливаются.

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

Не устанавливаются.

(указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2016, N 27, ст. 4267)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Не устанавливаются.

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Не устанавливаются.

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

В состав каждого раздела проектной документации включить спецификацию материалов и оборудования (СО) и ведомости объемов работ (ВОР).

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 

Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.

Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.

При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:

- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 

-  строительный контроль;

- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;

- затраты на подготовку технических планов сооружений;

- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 

Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.

Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.

Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.

Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Не требуется.

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

При разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не устанавливаются.

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

Не устанавливаются.

44. Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения: (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.08.2023 N 565/пр)

Не устанавливаются.

(указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации, типового проектного решения) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.08.2023 N 565/пр)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:

-
3 экземпляра на бумажном носителе;

-
2 экземпляра на электронном носителе.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):

Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:

•
Объекта;

•
Заказчика;

•
Подрядчика;

•
даты изготовления электронной версии;

•
порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:

•
форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

•
форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

•
форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

•
кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

•
геодезические параметры:

o местная система координат Росреестра МСК-15;

о система высот: Балтийская 1977 года;

о WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

-
состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;

-
каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа;

-
название каталога должно соответствовать названию раздела;

-
файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;

Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF.

Электронные документы оформлять с учетом требований к формату электронных документов, определяемых Приказом Минстроя № 783/пр от 12.05.2017 об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

46.
К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение № 1 - Ориентировочные технические показатели объектов проектирования. Приложение № 2 - Ситуационный план

Приложение № 1

Ориентировочные технические показатели объектов проектирования

	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и конструктивных элементов
	Ед. изм.
	Параметры

	1.
	Инженерная защита
	 
	 

	1.1.
	Водопропускная труба
	 
	 

	 1.1.1
	Водопропускная труба диаметром 1,0 м
	п.м
	40

	 1.2.1
	Матрацы "Рено" толщиной 170 мм
	м2
	200

	 1.2.2
	Подпорные стенки ориентировочной высотой до 3 м, протяженностью до 300 м. Уточнить проектом.
	п.м
	300

	2.
	Дороги и Парковка
	 
	 

	2.1
	Примыкание к дороге III категории в одном уровне
	комплекс
	1

	2.2
	Внутриплощадочные проезды. Длина 180 п.м.
	м2
	1080

	2.3
	Наземная открытая плоскостная парковка
	м2
	650

	3.
	Благоустройство
	 
	 

	3.1
	Закрытая площадка ТБО под навесом на 4 контейнера (в зоне парковки)
	м2
	18

	3.2
	Ограждение
	п.м.
	460

	3.3
	Озеленение
	м2
	2600

	3.4
	Тротуары из тротуарной плитки
	м2
	500

	3.5
	Комплексная автоматизированная парковочная система (КАПС):
Шлагбаум
Брелок управления
	

шт.
шт.
	

1
20

	4.
	Электроснабжение 
	 
	 

	4.1
	Оборудование отсека РУ-0,4 кВ 

на подстанции (ТП-8)  
	комплекс
	1

	4.2
	Кабельные линии 0,4 кВ , кабель ПВКШп 4х240 
	п.м
	800 (уточнить при проектировании)

	4.3
	Переход кабельной линией электроснабжения 0,4 кВ через автомобильную дорогу методом ГНБ (1 шт)
	п.м
	20

	4.4
	Футляр (2 шт.)
	п.м
	20

	4.5
	ВРУ-0,4 кВ в каждом здании, на мощностью до 100 кВт
	шт. 
	4

	4.6
	Наружное освещение территории
	п.м.
	500 (уточнить при проектировании)

	5.
	Сети связи
	 
	 

	5.1
	Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 24 ОВ, 800 м - самонесущий, 380 м - бронированный для кабельной канализации )
	п.м
	1180

	5.2
	Муфта соединительная проходная  оптическая 24 ОВ
	шт.
	2

	5.3
	Телефонизация (Система телефонной связи): IP-телефон 
	шт.
	9

	5.4
	Радиофикация.
радиоприемники типа Лира РП-248-1
настенная полка для приемника
	шт.
шт.
	4
4

	5.5
	Структурированная кабельная система (СКС)
горизонтальная подсистема (медный провод)
Магистральная подсистема (ВОЛС 16 ОВ) в канализации связи
	узел

п.м.
	36

250

	5.6.
	Канализация связи двухотверстная
колодец связи бетонный
	п.м.
шт.
	250
12

	5.7
	Система передачи данных систем связи (СПД-СС)
	канал
	41

	6.
	Водоснабжение
	 
	 

	6.1
	Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду100, глубина прокладки 2,5 м
	п.м
	60

	6.2
	Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду50,  глубина прокладки 2,5 м
	п.м
	190

	6.3
	Переход водоснабжением через а/д методом ГНБ (1 шт) 
	п.м
	20

	6.4
	Футляр Дн325
	п.м
	20

	6.5
	Узел подключения к существующей сети
	шт.
	1

	6.6
	Водопроводные ж/б круглые колодцы Д1,5 м, Н=3,0 м 
	шт.
	5

	6.7
	Гидрант пожарный в комплекте с подставкой Ду100
	шт.
	2

	6.8
	Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду100
	шт.
	1

	6.9
	Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду50
	шт.
	4

	6.10
	Узел ввода в здание Ду50
	шт.
	4

	6.11
	Узел учета, Ду32
	шт.
	4

	7.1
	Водоотведение хоз-бытовых стоков
	 
	 

	7.1.1
	Трубопровод КОРСИС DN160, глубина прокладки 2,0 м
	п.м
	200

	7.1.2
	Колодцы канализационные ж/б круглые Д1,0 м, Н=2,0 м 
	шт.
	6

	7.1.3
	Узел подключения к существующей сети
	шт.
	2

	8.2
	Водоотведение ливневых стоков
	 
	 

	8.2.1
	Трубопровод КОРСИС DN300, глубина прокладки 2,5 м
	п.м
	350

	8.2.2
	Колодцы канализационные ж/б круглые Д1,0 м, Н=2,5 м 
	шт.
	12

	8.2.3
	Резервуар аккумулирующий стеклопластиковый V=40м3, Ø2,5 м L=8,4 м на железобетонной плите 3х9 м
	шт.
	1

	8.2.4
	Канализационная насосная станция (КНС) сточных вод Q=10 л/с в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=8,0 м на железобетонной плите
	габариты
	3*3 м

	8.2.5
	Локальные очистные сооружения ливневой канализации модульной конструкции подземного исполнения с аккумулирующим усреднительным резервуаром Q=10 л/с, (стеклопластиковая емкость D=2,0 м L=5 м, на железобетонной плите)
	габариты
	3*6 м

	8.2.6
	Узел обеззараживания (УФО) сточных вод Q=10 л/с в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=2,5 м на железобетонной плите
	габариты
	3*3 м

	8.2.7
	Узел учета сточных вод в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=2,5 м на железобетонной плите
	габариты
	3*3 м

	9.
	Кондиционирование
	 
	 

	9.1.
	Система поддержки климата: 
- в кроссовой/серверной
- в помещении КПП с АРМ и ТШ

- в жилых номерах общежитий (уточняется проектом)

В здании столовой (обеденный зал, пищеблок - уточняется проектом)
	шт.

шт.

шт.

Комплект 
	4

1

177

1

	10.
	Комплексная система безопасности
	 
	 

	10.1
	Система контроля и управления доступом (СКУД)
	узел
	9

	10.2
	Система охранного телевидения (СОТ)
видеокамера наружная:
видеокамера внутренняя:
автоматизированное рабочее место (АРМ):
	шт.
шт.
шт.
	40
32
3

	10.3
	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

АРМ (СОТС/СКУД,/СПС)
	м2

шт.
	2228

1

	10.4
	Система передачи данных СБ (СПД СБ)
	канал
	78

	10.5
	Система оперативной диспетчерской связи (СОДС) 
	телефон
	1

	10.6
	Система локального оповещения (СЛО).
Громкоговоритель
микрофонная панель
	
шт.
шт.
	
36
3

	11.
	Блочно-модульные здания полной заводской готовности
	
	

	 11.1
	Блочно-модульные здания гостиничного типа  полной заводской готовности
	шт/м2
	3/3840

	11.2
	Реконструкция фасада блочно-модульного общежития персонала. Площадь фасада/Общая площадь здания
	м2
	3240/900

	11.3
	Блочно-модульное здание столовой
	м2
	285

	11.4
	Блочно-модульное здание КПП
	м2
	38


Приложение № 2

Ситуационный план
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	от Подрядчика:

___________________ /___________/

(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту некапитального строительства

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», 

Республика Северная Осетия-Алания. Кампус».

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Срок выполнения работ 

(в календарных днях)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка основных технических решений
	Х
	Х+30

	2
	Инженерные изыскания:
	Х+30
	Х+90

	3
	Разработка проектной и сметной документации
	Х+30
	Х+120

	4
	Экспертиза сметной стоимости
	Х+120
	Х+150


Х –дата заключения договора

	от Подрядчика:

___________________ /___________/

(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта



	
	номер
	0
	

	
	дата
	00.00.202_
	


	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.202_


сдачи-приемки выполненных (наименование работ)

Заказчик, в лице ___________________ __________, действующего на основании доверенности ____________________________., с одной стороны, и 

Подрядчик, в лице ___________действующего на основании доверенности № 000 от «____» ______ ___202_ г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 

Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.202_ г.

Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	Номер п/п
	Наименование работ (этап)
	Стоимость, руб.

	1
	
	0,00

	
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	
	Кроме того НДС (____%)
	0,00

	
	Итого
	0,00

	
	
	

	
	
	



*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу сдал: 

от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.202_ г.)
	Работу принял: 

от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.202_ г.)


Форма согласована:
	от Подрядчика:

___________________ /___________/

(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

АКТ №

сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

по объекту: _________________

г. ____________________






«___» _________202_ г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя
)

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
___________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию представлена следующая документация:

- _____________________________________________________________________;

Работы выполнены в соответствии с:

-______________________________________________________________________;

При выполнении работ использовались
:

- _____________________________________________________________________;

Объемы выполненных работ:

	№ п/п
	Виды работ (этап)
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	
	
	
	00.00.202_
	00.00.202_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде
. _______________________________________________

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.

При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика ___________________________ /ФИО

Форма согласована:
	от Подрядчика:
___________________ /__________/

(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/

(подписано ЭЦП)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Договору от «____» __________ 20___ г.

№ ____________________

Оперативный отчет (ежемесячно) выполненных работ за месяц

(ФОРМА)

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма согласована:
	от Подрядчика: 

___________________ /___________/

(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / _________/

(подписано ЭЦП)
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� Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.


� На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. 


� Копии всех документов предоставляются в двух экземплярах. 
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