**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**от 20.05.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-904**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Содержание пункта извещения** |
|  | **Общие сведения**  Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящим извещением.  В настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – извещение) применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ».  Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке), регулирующие порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки | |
|  | **Заказчик** | Наименование: Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»  (АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740)  Место нахождения: 123112, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | **Контактная информация** | Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112,  г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I  Адрес электронной почты: [info@ncrc.ru](file:///C:\Users\butov\AppData\Local\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XY98UXBT\образец\образец\info@ncrc.ru), [security@ncrc.ru](file:///C:\Users\butov\AppData\Local\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XY98UXBT\образец\образец\security@ncrc.ru)  Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 517  Контактное лицо: Боев Владимир Александрович  Адрес сайта заказчика:[www.ncrc.ru](file:///C:\Users\butov\AppData\Local\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XY98UXBT\образец\образец\www.ncrc.ru)  Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок:[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – сайт ЕИС, ЕИС)  Адрес сайта электронной площадки:АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | **Информация по предмету закупки** | |
|  | **Способ закупки** | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – запрос котировок в электронной форме) |
|  | **Предмет закупки** | Право заключения договора на поставку и установку пункта коммерческого учета на КРУН 10кВ ВТРК «Ведучи» |
|  | **Краткое описание предмета закупки** | Определено с проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | **Предмет договора** | Поставка и установка пункта коммерческого учета на КРУН 10кВ ВТРК «Ведучи» |
|  | **Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг** | Определено проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | **Сведения о начальной**  **(максимальной)**  **цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.**  **Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей** | **Начальная (максимальная) цена договора:**  722 451,33 (Семьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 33 копейки, без учета НДС.  В целях обеспечения возможности размещения извещения о настоящей закупке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с функционалом ЕИС, а также обоснования расчета начальной (максимальной) цены договора, справочно приводится начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС в размере 866 941,60 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 60 копеек, включая НДС.  Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в приложении № 2 к извещению. |
|  | **Источник финансирования** | Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора |
|  | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Российская Федерация, Чеченская Республика Итум-Калинский муниципальный район, село Ведучи, ВТРК «Ведучи» |
|  | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке** | Определены пунктами 5 и 6 извещения и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к извещению) |
|  | **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Определены проектом договора (приложение № 3  к извещению) |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг** | Определены проектом договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | **Обеспечение заявки на участие в закупке** | Не предусмотрено |
|  | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |
|  | **Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке** | 20 мая 2024 года |
|  | **Место подачи заявок на участие в закупке** | (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке** | 29 мая 2024 года 10:00 (мск) |
|  | **Дата рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов закупки** | 30 мая 2024 года  Единая комиссия вправе рассмотреть и оценить заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | **Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов:** | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 |
|  | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,  к результатам работы, установленные заказчиком** | Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к извещению) |
|  | **Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик** | Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» |
|  | **Требования к участникам закупки** | |
|  | **Требования к участникам закупки (предусмотренные** [**п. 9 ч. 19.1**](#P489) **ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон 223-ФЗ)** | а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);  б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEF055EA654E38E5AB1B5857F24344066AB2BE768B5FCBADFDDFE9172C95528A135AC359WFCEK) Российской Федерации об административных правонарушениях;  в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60A1F059E3614E38E5AB1B5857F24344066AB2B87E8D5694A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60A1F059E3614E38E5AB1B5857F24344066AB2BA76895094A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;  г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2BA77885C96FBB2DEB5527B8653891358C245FE4801W0C4K), [290](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2B9778C5094A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK), [291](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2B9778E5694A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK), [291.1](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2B977815294A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEF055EA654E38E5AB1B5857F24344066AB2B9718B5494A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (*в настоящем извещении требования не установлены*);  ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);  з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности).  **Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9** [**ч. 19.1**](#P476) **ст. 3.4 Закона  № 223-ФЗ.**  **Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)** |
|  | **Требование к участникам закупки (предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)** | Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки *(в настоящем извещении требования не установлены)* |
|  | **Ограничения на участие в запросе котировок в электронной форме** | 2.3.1. Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства).  Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (<https://rmsp.nalog.ru/>);  Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (<https://npd.nalog.ru/check-status/>).  2.3.2. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022  № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.  2.3.3. Участники настоящего запроса котировок в электронной форме, чьи сведения включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не могут принимать участие в настоящем запросе котировок в электронной форме |
| **3** | **Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки** | После размещения извещения заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества. |
| **4** | **Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке** | Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения.  Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.  Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения, в случае если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| **5** | **Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме** | * 1. Для участия в закупке в электронной форме субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.   3. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.   Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).  Кроме того, в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к извещению), информация об условиях исполнения договора из которого включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, такое предложение предоставляются, помимо сканируемой формы и/или в архивной формы, также в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения.   * 1. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.   2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением.   3. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.   4. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.   5. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.   6. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения. |
| **6** | **Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок** | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме содержать, согласно пункту 19.7 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, информацию и документы, предусмотренные пунктом 6 извещения в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 6.1 – 6.11 пункта 6 извещения.   * 1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо *(согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона  № 223-ФЗ)*;   2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель *(согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;   3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) *(согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;   4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц *(согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4 Закона  № 223-ФЗ)*;   5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: *(согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*   а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;  б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте – руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;   * 1. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 6 извещения *(в случае установления требований пунктом 2.2 извещения, в настоящем извещении требования не установлены) (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*.   2. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки (закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки (закупочной документации) является крупной сделкой *(согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*;   3. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки (закупочной документацией): *(согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*   а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;  б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия  *(в настоящем извещении требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке не установлено)*;   * 1. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: *(согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*.   а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);  б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEF055EA654E38E5AB1B5857F24344066AB2BE768B5FCBADFDDFE9172C95528A135AC359WFCEK) Российской Федерации об административных правонарушениях;  в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60A1F059E3614E38E5AB1B5857F24344066AB2B87E8D5694A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60A1F059E3614E38E5AB1B5857F24344066AB2BA76895094A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;  г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2BA77885C96FBB2DEB5527B8653891358C245FE4801W0C4K), [290](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2B9778C5094A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK), [291](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2B9778E5694A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK), [291.1](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEFE59E36E4E38E5AB1B5857F24344066AB2B977815294A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=AFAF8BA184569211D1F858A4D804E97D60AEF055EA654E38E5AB1B5857F24344066AB2B9718B5494A8E8CEB11B2F894C8B0C46C15BFEW4CAK) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  е) соответствие участника закупки указанным в извещении требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (*в настоящем извещении требования не установлены*);  ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (*в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки*);  з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (*в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности*).  **Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки *(в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*.**   * 1. предложение участника закупки в отношении предмета закупки *(согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ)*, наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; *(согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ),* предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) *(согласно пункту 13 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме приложения № 1 к извещению «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки»)*;   2. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром *(согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (в настоящем извещении требование не установлено)*;   **Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в подпунктах 6.1-6.11, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ).** |
| **7** | **Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке и определение победителя закупки** | * 1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.   2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением.   3. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением по следующим основаниям:   4. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением);   5. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещение;   6. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы;   7. превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 1.3.6 извещения (при наличии);   8. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке (в случае если извещением установлены соответствующие требования);   9. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1-2.3 извещения;   10. в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.   11. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую информацию о несогласие с отдельными нормами извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке информации о несогласие с отдельными нормами извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать информацию о несогласии, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения.   12. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:   - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;  - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.  По результатам процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.  Итоговый протокол публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.   * 1. Любой участник закупки не позднее чем через  10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки.   Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.  Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.  7.7. Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения). Предложения участников сопоставляются без учета НДС.  В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения), победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора.  7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки.  Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор.   * 1. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.   В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала. |
| **8** | **Срок и условия заключения договора** | 1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. 2. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. 3. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. 4. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. 5. Условия заключения договора:    * 1. договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки);      2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;      3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 3 к извещению), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;      4. договор заключается с ценой договора, определенной в предложении участника закупки, с которым заключается договор с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения);      5. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор. |
| **9** | **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами** | Применяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г.  № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
| **10** | **Приложение** | 1. Предложение участника в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма.  2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.  3. Проект договора. |

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/Токарев Игорь Александрович/**

**Приложение № 1**

к извещению о проведении   
запроса котировок в электронной форме

**от 20.05.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-904**

**Предложение участника конкурентной закупки  
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении  
предмета такой закупки**

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - запроса котировок в электронной форме) от 20.05.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-904 (далее – извещение), а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается наименование участника закупки)*

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях, установленных в извещении.

*(указывается предмет договора)*

1. Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с ценой договора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| без учета НДС,  рублей | НДС, рублей \*  *\*заполняется в случае если участник является плательщиком НДС* | включая НДС, рублей\*  *\*заполняется в случае если участник является плательщиком НДС* |
|  |  |  |

*(указывается цифрой и прописью)*

Участник закупки является/не является плательщиком НДС (применяется упрощенная

*(участником закупки указывается необходимое).*

*система налогообложения (УСН))*

*Реквизиты документа(-ов)), подтверждающего (-их) применение УСН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (участником закупки указываются запрашиваемые реквизиты (атрибуты), характеризующее документ. Документом может быть: информационное письмо из ИФНС (по форме № 26.2-7) и/или уведомление (заявление) о переходе на УСН, принятое в установленном порядке ИФНС) и/или иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации).*

1. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.
2. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения.
3. Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)
4. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)*

1. Настоящее предложение на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа   
   к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной   
   в извещении.
2. Адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)*

*МП*

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

**Приложение № 2**

к извещению о проведении   
запроса котировок в электронной форме

**от 20.05.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-904**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

Начальная (максимальная) цена договора определена сметным методом (согласно приложению к договору (приложение № 3 к извещению).

Начальная (максимальная) цена договора определена в размере 722 451,33 (Семьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 33 копейки, без учета НДС или 866 941,60 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 60 копеек, включая НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**Приложение № 3**

к извещению о проведении   
запроса котировок в электронной форме

**от 20.05.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-904**

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА**

**С МОНТАЖОМ №**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

**Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»** (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, c другой стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) на следующих условиях:

**1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ**

**Электронный документооборот (ЭДО) –** совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

**Отчетные документы** – счета, универсальные передаточные документы, *(статус документа «1»)*, утвержденного письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96  
(далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

**ЭОД** – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

**ЭП** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

**Оператор ЭДО** – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Покупатель по настоящему Договору поручает и обязуется оплатить, а Поставщик обязуется выполнить следующие действия:

2.1.1. осуществить поставку пункта коммерческого учета на КРУН 10кВ   
(далее – Товар) в соответствии с техническими характеристиками, которые соответствуют требованиям, содержащимся в техническом задании (приложение к настоящему Договору);

2.1.2. оказать услуги по монтажу и пусконаладочным работам, поставляемого Товара, которые соответствуют требованиям, содержащимся в техническом задании (приложение к настоящему Договору) (далее – монтаж).

2.2. Вместе с Товаром поставляются его принадлежности и относящаяся к нему документация (техническая документация, сертификат качества, сертификат происхождения, сертификат соответствия, документация по сборке, инструкция по эксплуатации и т.п.).

2.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (ранее никем не использовался и не эксплуатировался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

**3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И МОНТАЖА**

* 1. Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара.
  2. Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в техническом задание (приложение к настоящему Договору) не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре.
  3. Монтаж Товара должен быть выполнен Поставщиком качественно в сроки и в соответствии с настоящим Договором, с привлечением высококвалифицированного персонала и использованием всех необходимых знаний и навыков.

**4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ТОВАРА**

4.1. Поставщик обязуется осуществить в сроки, не превышающие 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора поставку и монтаж Товара по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, село Ведучи, ВТРК «Ведучи» *(место монтажа)*.

4.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара и работ по монтажу переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем ЭП УПД.

4.3. Поставщик должен в срок не менее чем за 2 (два) календарных дней до планируемой даты поставки Товара связаться с Покупателем для получения инструкций по порядку доставки Товара.

Запрос направляется Поставщиком в электронном виде на адрес электронной почты Покупателя: [info@ncrc.ru](mailto:info@ncrc.ru).

В случае привлечения Поставщиком для выполнения своих обязательств по доставке Товара транспортной организации Поставщик отвечает перед Покупателем за все действия/бездействие такой транспортной организации как за свои собственные.

4.4. Товар поставляется в место монтажа в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей виду поставляемого Товара. Тара/упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке.

Тара (в том числе многооборотная) и упаковка Товара (в том числе средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.

4.5. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает командировки и пребывание необходимого персонала в месте поставки и монтажа Товара в течение всего необходимого срока. Поставщик также направляет к месту поставки и демонтажа/монтажа Товара своего представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью. Представитель Поставщика должен быть правомочен решать все вопросы, возникающие в процессе поставки и монтажа Товара.

4.6. Поставщик по завершении монтажа Товара обязуется в течение 3 (трех) календарных дней вывести с места поставки Товара всю принадлежащую технику, оборудование и строительный мусор.

4.7. Поставка и монтаж Товара считаются полностью исполненными Поставщиком и принятыми Покупателем с даты подписания Покупателем УПД.

**5. ЦЕНА ДОГОВОРА**

* 1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения и установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Договора к стоимости Товара и монтажа, предусмотренной техническим заданием (приложение к настоящему Договору) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в т. ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек/НДС не облагается.
  2. В цену Договора включает цену Товара, а также все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки Товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Товара, страховки, разгрузке, выполнения работ по монтажу, гарантийное обслуживание, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи по настоящему Договору, установленные законодательством Российской Федерации, действующие на дату заключения Договора. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.

**6. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**

6.1. Оплата поставленного и смонтированного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД на основании выставленного Поставщиком оригинала счета направленными в электронном виде через оператора ЭДО в соответствии с разделом 15 настоящего Договора.

6.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Покупателя.

**7. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВЩИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА**

7.1. Поставщик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

7.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ, поставку и монтаж Товара по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.1.2. Тщательно изучил и проверил техническое задание по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с поставкой и монтажом Товара, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ поставленного и смонтированного Товара, и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при поставке и монтаже Товара. Кроме того, никакие условия настоящего Договора не являются для Поставщика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.

7.1.3. Никакие обязательства Поставщика не являются приоритетными в ущерб обязательствам Поставщика по настоящему Договору.

7.1.4. Осуществить монтаж Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории места проведения монтажа во время проведения работ по настоящему Договору, несет Поставщик.

7.1.5. Обязуется обеспечить безопасность при монтаже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности монтажа Товара, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Ведучи», если иное не согласовано Заказчиком.

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

**8. Приемка ТОВАРА и МОНТАЖА**

8.1. По окончании поставки и монтажа Товара Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней формирует ЭДО в соответствии с разделом 15 Договора.

8.2. После предоставления Покупателю УПД и счета Покупатель обязан рассмотреть и подписать ЭП указанный УПД в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения и. Покупатель, имеющий замечания к поставленному и смонтированному Товару, должен направить Поставщику в тот же срок мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Поставщик в сроки, установленные Покупателем, обязан устранить полученные замечания за свой счет.

8.3. Если Покупатель письменно уведомил Поставщика о необходимости устранения любых замечаний, связанных с приемкой смонтированного Товара, а Поставщик не устранил их в установленный Покупателем срок или сообщил о невозможности их устранения, Покупатель имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Поставщика при условии предоставления Покупателем документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

8.4. Если в течение срока, определенного пунктом 8.2 настоящего Договора, от Покупателя не поступил подписанный УПД либо список необходимых доработок то УПД считается подписанным, а поставка смонтированного Товара считается принятой Покупателем и подлежит оплате.

8.5. Повторная приемка поставленного и смонтированного Товара после устранения замечаний Покупателя осуществляется в порядке, установленном для первоначальной приемки.

**9. Ответственность Сторон**

* 1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. При передаче Поставщиком Покупателю Товара, подлежащего затариванию и/или упаковке обычным для такого Товара способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку.
  3. За нарушение сроков поставки и монтажа Товара, определенных условиями настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,2% от суммы Товара, в том числе, если Поставщик недопоставил или поставил Товар ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства Поставщиком.
  4. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Покупателя по правилам, предусмотренным пунктом 13.3 настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.
  5. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.
  6. При условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки, в случае если Покупатель нарушил условия оплаты поставленного Товара, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
  7. Неустойка (штраф, пени) уплачивается Поставщиком при наличии соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Поставщику.

**10. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

10.1. Товар должен полностью соответствовать требованиям, указанным в Договоре, а также не должен содержать дефектов изготовления.

10.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении которых отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними права.

10.3. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и документацией на Товар, устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Покупателем УПД.

Гарантийный срок также распространяется на работы по монтажу Товара и применяемые при выполнении работ материалы.

10.4. Если в течение гарантийного срока Товар и работы по монтажу окажутся дефектными или несоответствующими условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара/работ по монтажу путем новой поставки, устранения недостатков работ по монтажу или иным способом, указанным Покупателем и не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

10.5. На Товар (комплектующее изделие)/работы по монтажу, переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия)/работы по монтажу, в которых в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные/устраненные. Гарантийный срок на Товар/работы по монтажу, переданный взамен дефектного/выполненные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания Покупателем УПД.

10.6. О факте обнаружения дефекта Товара/работ по монтажу в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя для составления акта выбраковки.

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении акта выбраковки либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить акт выбраковки в одностороннем порядке. Акт выбраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

10.7. Забракованный Покупателем Товар/работы по монтажу должен(ы) быть отремонтирован(ы) на месте или вывезен(ы) Поставщиком от Покупателя не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня составления акта выбраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая демонтаж/монтаж, все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара и по доставке надлежащего Товара Покупателю, а также расходы по страхованию перевозимого Товара).

10.8. Если Поставщик не устранит выявленные недостатки/дефекты или не заменит дефектный Товар или его составляющие части в течение 14 (четырнадцати) дней со дня составления акта выбраковки, Покупатель имеет право устранить/исправить дефекты самостоятельно и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение/ исправление дефектов. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного требования.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

* 1. . Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы.
  2. . Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
  3. . В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
  4. . Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

**12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

* 1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
  2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

**13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

**ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

13.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

– невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки и монтажа Товара с отклонением более чем на 10 (десять) календарных дней;

– однократного нарушения Поставщиком срока поставки и монтажа Товара с отклонением более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

– не устранил допущенные отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки результата поставки и монтажа в срок, установленный настоящим Договором;

– допустил отступления от условий настоящего Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил монтаж Товара с недостатками, которые делают результат работ по монтажу непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения, либо допустил повторное некачественное выполнение монтажа Товара;

– при введении в отношении Поставщика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Поставщика;

– а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 13.3 Договора с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

13.5. Оплата выполненных работ/монтаж Товара Поставщиком после даты расторжения настоящего Договора и возмещение убытков Поставщику Покупателем не производится.

13.6. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Покупателя Поставщик возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

**14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

14.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

14.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

14.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

14.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

14.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

**15. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ**

* 1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны обязаны применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. При использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
  3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
  4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
  5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО – **АО «ПФ «СКБ Контур»**.
  6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
  7. Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.
  8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе.
  9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
  10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.
  11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором.
  12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
  13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.
  14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 12 «Разрешение споров» Договора.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**
   1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законодательством Российской Федерации) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).
   3. Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.
   4. Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Поставщиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.
   5. Согласие Покупателя требуется также и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
   6. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Покупателя [info@ncrc.ru](file:///\\ncrc.local\share\Public2\Департамент%20торгов\ПРОЦЕДУРЫ\5%20ЭЛ%20Запрос%20котировок\273%20Поставка%20Выключателя%20Архыз\info@ncrc.ru) на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Поставщика [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](file:///C:\Users\vapnyar_s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\1U48NQ5A\75600@inbox.ru), а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
   7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, платежные или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.
   8. До даты получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
   9. В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложения к нему не применяются.
   10. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
   11. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ**

17.1. Приложение – техническое задание.

1. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  АО «КАВКАЗ.РФ»  Место нахождения:  улица Тестовская, дом 10,  26 этаж, помещение I, город Москва,  Российская Федерация, 123112  Адрес для отправки почтовой  корреспонденции:  123112, Российская Федерация,  город Москва, улица Тестовская,  дом 10, 26 этаж, помещение I  Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24  ИНН 2632100740, КПП 770301001  ОГРН 1102632003320  ОКПО 67132337  Платежные реквизиты:  р/счет № 40701810500020000436  Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  Корреспондентский счет:  30101810400000000225  БИК: 044525225 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подписано ЭЦП)* |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к Договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

№

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. ИПУЭ РиМ 389.01 6/10 кВ, 200А, монтаж на шину 6/10 кВ** | | | | |
| **Монтаж оборудования и материалов** | | | | |
| 1 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг - *Зажим контактный для ДИЭ* | шт | 4 | 1) Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением - Коэффициент к ОЗП, ЭМ=1,35 |
| 2 | Приборы для измерения и регулирования уровня: реле РМ-51 (ДПЭ-3) - *ДИЭ РиМ 108.01* | компл | 2 (2 / 100)\*100 |
| 3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг - *БИ РиМ 089.01* | шт | 1 |
| 4 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. - *Антенна GSM/GPS и Удлинитель антенны GSM/GPS* | шт | 4 2+2 |
| 5 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. - *Радиоантенна 433 МГц* | шт | 1 |
| 6 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм - *Гермоввод БИ* | шт | 4 |
| 7 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных - *Кабель ОВИ (2шт. по 10 метров), длина кабеля может определяться при заказе* | м | 20 ((2\*10) / 100)\*100 |
| **Оборудование и материалы** | | | | |
| 8 | ИПУЭ РиМ 389.01 6/10 кВ, 200А, монтаж на шину 6/10 кВ в составе: ДИЭ РиМ 108.01 = 2шт; БИ РиМ 089.01 = 1шт; Антенна GSM/GPS = 1шт; Удлинитель антенны GSM/GPS = 2шт; Радиоантенна 433 МГц = 1шт; Гермоввод БИ = 4шт; Кабель ОВИ (2шт. по 10 метров), длина кабеля может определяться при заказе; Зажим контактный для ДИЭ = 4шт; Паста проводящая = 1шт; Стяжка для кабеля = 10шт. | комп | 1 |  |
| **Пусконаладочные работы** | | | | |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3 | 1) Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения - Коэффициент к ОЗП, ЭМ=1,3 |
| 10 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |
| 11 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 1 (1 / 100)\*100 |
| 12 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 1 |
| 13 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1 |
| **Раздел 2. Не монтируемое оборудование передается заказчику** | | | | |
| 14 | Терминал мобильный (ТМ) РиМ 099.01-09 в составе:  Конвертор USB-RF РиМ 043.02 - 1 шт.  GSM-модем - 1 шт.  Накопитель с ПО - 1 шт.  Ноутбук DEXP Aquilon серый [Full HD (1920x1080), 15.6", IPS, Intel Celeron N4020C, ядра: 2 х 1.1 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel UHD Graphics 600, Windows 11 Home] (или аналог) – 1 шт.  Сумка для переноски МТ – 1 шт. | комп | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| Примечание: Производство монтажа осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря - Коэффициент к ОЗП, ЭМ=1,25 | | | | |

**Требования к качеству Товара и монтажу:**

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка Товар должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а маркировка импортного Товара – международным стандартам. Качество и безопасность Товара должна соответствовать требованиям техническим условиям и нормам безопасности, действующим на территории Российской Федерации, и установленным для данного вида Товара. Товар должен быть надлежащего качества, без повреждений или порчи во время транспортировки и хранения.

Товар должен быть свободны в обращении на территории Российской Федерации.

Монтаж Товара должен быть выполнен Поставщиком качественно и в установленные сроки, в соответствии с требованиями технического задания, с привлечением высококвалифицированного персонала и использованием всех необходимых знаний и навыков.

Поставщик должен установить и запустить Товар с целью дальнейшей передачи Покупателю работоспособной системы.

Монтаж Товара выполняется на действующих электрических установках, находящихся под напряжением до и свыше 1000 В.

Монтаж Товара должен выполняться в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», с персональной ответственностью руководителей организаций за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на обслуживаемом объекте, за соответствие квалификации специалистов и соблюдение ими правил ТБ.

Монтаж Товара должен выполняться в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами устройства электроустановок.

Для монтажа Товара Поставщик должен быть укомплектован всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п.

Применяемые Поставщиком спец. приспособления, инструменты и оборудование и т.п. должны отвечать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

Персонал Поставщика должен быть аттестован по электробезопасности в Ростехнадзоре (или в центральной комиссии) и иметь соответствующую группу на право проведения работ в действующих электроустановках, что должно подтверждаться удостоверением по электробезопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подписано ЭЦП)* |

Приложение

к техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Поставка и установка пункта коммерческого учета на КРУН 10 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Основание | ВОР | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | 4 квартал 2023 г. | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Сметная стоимость** | |  | 715,50 | тыс.руб. | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | *в том числе:* |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | **строительных работ** |  | 0,00 | тыс.руб. | |  |  | |  |  | |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | | |  | |  | | 9,41 | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** |  | 13,65 | тыс.руб. | |  |  | |  |  | |  | | Средства на оплату труда машинистов | | | | |  | |  | | 0,09 | тыс.руб. | |
|  | **оборудования** |  | 692,76 | тыс.руб. | |  |  | |  |  | |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | |  | |  | | 29,47 | чел.-ч. | |
|  | **прочих затрат** |  | 9,08 | тыс.руб. | |  |  | |  |  | |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | |  | | 0,34 | чел.-ч. | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | всего в текущем уровне цен | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **Раздел 1. ИПУЭ РиМ 389.01 6/10 кВ, 200А, монтаж на шину 6/10 кВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Монтаж оборудования и материалов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНм11-01-001-01** | **Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг** | | | **шт** | | | **4** | | | **1** | | **4** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 3,51 | |  |  | |  | |  | | 867,78 | | |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | | | чел.-ч | | | 0,52 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 3,51 | |  |  | | 247,23 | |  | | 867,78 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 63,82 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 0,3375 | |  |  | |  | |  | | 91,64 | | |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | | | маш.час | | | 0,04 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,27 | |  |  | | 14,07 | |  | | 3,80 | | |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | | | маш.час | | | 0,031 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,20925 | | 5,67 | 1,04 | | 5,90 | |  | | 1,23 | | |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | | | маш.час | | | 0,025 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,16875 | | 67,19 | 1,15 | | 77,27 | |  | | 13,04 | | |
|  | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | | | маш.час | | | 0,025 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,16875 | | 23,30 | 1,17 | | 27,26 | |  | | 4,60 | | |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | | | чел.-ч | | | 0,025 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,16875 | |  |  | | 271,55 | |  | | 45,82 | | |
|  | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | | | маш.час | | | 0,025 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,16875 | | 187,58 | 1,17 | | 219,47 | |  | | 37,04 | | |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | | | чел.-ч | | | 0,025 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,16875 | |  |  | | 271,55 | |  | | 45,82 | | |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | | | маш.час | | | 0,025 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,16875 | | 23,89 | 1,02 | | 24,37 | |  | | 4,11 | | |
|  | 4 | М | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 686,01 | | |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | | | кВт-ч | | | 0,08 | | |  | | 0,32 | |  |  | | 5,50 | |  | | 1,76 | | |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | | | кг | | | 0,04 | | |  | | 0,16 | | 155,63 | 1,05 | | 163,41 | |  | | 26,15 | | |
|  | 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | | | кг | | | 0,01 | | |  | | 0,04 | | 117,33 | 1,16 | | 136,10 | |  | | 5,44 | | |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | | | 100 шт | | | 0,02 | | |  | | 0,08 | | 170,67 | 1,17 | | 199,68 | |  | | 15,97 | | |
|  | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | | | т | | | 0,001 | | |  | | 0,004 | | 71 131,50 | 0,86 | | 61 173,09 | |  | | 244,69 | | |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | | | т | | | 0,00135 | | |  | | 0,0054 | | 70 842,50 | 0,9 | | 63 758,25 | |  | | 344,29 | | |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | | | т | | | 0,00003 | | |  | | 0,00012 | | 51 280,15 | 1,72 | | 88 201,86 | |  | | 10,58 | | |
|  | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная | | | т | | | 0,00003 | | |  | | 0,00012 | | 146 734,48 | 1,43 | | 209 830,31 | |  | | 25,18 | | |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | | | т | | | 0,00002 | | |  | | 0,00008 | | 98 526,45 | 1,16 | | 114 290,68 | |  | | 9,14 | | |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | | | кг | | | 0,01 | | |  | | 0,04 | | 60,60 | 1,16 | | 70,30 | |  | | 2,81 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **1 709,25** | | |
| 1.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 10,28 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 959,42 | | |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 90 | | |  | | 90 | |  |  | |  | |  | | 863,48 | | |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 46 | | |  | | 46 | |  |  | |  | |  | | 441,33 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **756,09** | |  | | **3 024,34** | | |
| **2** | **ГЭСНм11-02-043-01** | **Приборы для измерения и регулирования уровня: реле РМ-51 (ДПЭ-3)** | | | **100 компл** | | | **0,02** | | | **1** | | **0,02** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 3,47625 | |  |  | |  | |  | | 1 028,52 | | |
|  | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | | | чел.-ч | | | 103 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 3,47625 | |  |  | | 295,87 | |  | | 1 028,52 | | |
|  | 4 | М | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 17,86 | | |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | | | т | | | 0,00433 | | |  | | 0,0000866 | | 106 965,20 | 1,16 | | 124 079,63 | |  | | 10,75 | | |
|  | 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | | | т | | | 0,00277 | | |  | | 0,0000554 | | 108 495,20 | 1,17 | | 126 939,38 | |  | | 7,03 | | |
|  | 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | | | кг | | | 0,02 | | |  | | 0,0004 | | 166,84 | 1,17 | | 195,20 | |  | | 0,08 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **1 046,38** | | |
| 2.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 12,19 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 1 028,52 | | |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 90 | | |  | | 90 | |  |  | |  | |  | | 925,67 | | |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 46 | | |  | | 46 | |  |  | |  | |  | | 473,12 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **122 868,00** | |  | | **2 457,36** | | |
| **3** | **ГЭСНм11-03-001-01** | **Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг** | | | **шт** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 0,8775 | |  |  | |  | |  | | 245,40 | | |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | | | чел.-ч | | | 0,52 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,8775 | |  |  | | 279,66 | |  | | 245,40 | | |
|  | 4 | М | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 4,76 | | |
|  | 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | | | кг | | | 0,035 | | |  | | 0,035 | | 117,33 | 1,16 | | 136,10 | |  | | 4,76 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **250,16** | | |
| 3.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 2,91 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 245,40 | | |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 90 | | |  | | 90 | |  |  | |  | |  | | 220,86 | | |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 46 | | |  | | 46 | |  |  | |  | |  | | 112,88 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **586,81** | |  | | **586,81** | | |
| **4** | **ГЭСНм11-04-028-01** | **Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.** | | | **шт** | | | **4** | | | **1** | | **4** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=2+2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 1,485 | |  |  | |  | |  | | 394,22 | | |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | | | чел.-ч | | | 0,22 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 1,485 | |  |  | | 265,47 | |  | | 394,22 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **394,22** | | |
| 4.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 4,67 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 394,22 | | |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 90 | | |  | | 90 | |  |  | |  | |  | | 354,80 | | |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 46 | | |  | | 46 | |  |  | |  | |  | | 181,34 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **233,76** | |  | | **935,03** | | |
| **5** | **ГЭСНм11-04-028-01** | **Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.** | | | **шт** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 0,37125 | |  |  | |  | |  | | 98,56 | | |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | | | чел.-ч | | | 0,22 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 0,37125 | |  |  | | 265,47 | |  | | 98,56 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **98,56** | | |
| 5.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 1,17 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 98,56 | | |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 90 | | |  | | 90 | |  |  | |  | |  | | 88,70 | | |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 46 | | |  | | 46 | |  |  | |  | |  | | 45,34 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **233,77** | |  | | **233,77** | | |
| **6** | **ГЭСНм08-02-411-04** | **Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм** | | | **шт** | | | **4** | | | **1** | | **4** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 5,535 | |  |  | |  | |  | | 1 469,38 | | |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | | | чел.-ч | | | 0,82 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 5,535 | |  |  | | 265,47 | |  | | 1 469,38 | | |
|  | 4 | М | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 416,26 | | |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | | | т | | | 0,00002 | | |  | | 0,00008 | | 127 406,00 | 1,17 | | 149 065,02 | |  | | 11,93 | | |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | | | 10 шт | | | 0,1 | | |  | | 0,4 | | 944,69 | 1,07 | | 1 010,82 | |  | | 404,33 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **1 885,64** | | |
| 6.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 17,41 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 1 469,38 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | | 97 | | |  | | 97 | |  |  | |  | |  | | 1 425,30 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | | 51 | | |  | | 51 | |  |  | |  | |  | | 749,38 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **1 019,43** | |  | | **4 077,73** | | |
| **7** | **ГЭСНм11-06-002-01** | **Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных** | | | **100 м** | | | **0,2** | | | **1** | | **0,2** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(2\*10) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 3,128625 | |  |  | |  | |  | | 976,38 | | |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | | | чел.-ч | | | 9,27 | | | 1,6875 (1,35\*1,25) | | 3,128625 | |  |  | | 312,08 | |  | | 976,38 | | |
|  | 4 | М | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 20,18 | | |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | | | кг | | | 0,2 | | |  | | 0,04 | | 138,50 | 1,11 | | 153,74 | |  | | 6,15 | | |
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | | | 100 шт | | | 0,25 | | |  | | 0,05 | | 235,73 | 1,19 | | 280,52 | |  | | 14,03 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **996,56** | | |
| 7.1 | 421/пр\_2020\_п.75\_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | | 2 | | |  | | 2 | |  |  | |  | |  | | 11,57 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 976,38 | | |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 90 | | |  | | 90 | |  |  | |  | |  | | 878,74 | | |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | | 46 | | |  | | 46 | |  |  | |  | |  | | 449,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **11 680,00** | |  | | **2 336,00** | | |
| **Оборудование и материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 О** | **ТЦ\_62.5.00.00\_26\_2635256714\_01.03.2024\_01** | **ИПУЭ РиМ 389.01 6/10 кВ, 200А, монтаж на шину 6/10 кВ в составе: ДИЭ РиМ 108.01 = 2шт; БИ РиМ 089.01 = 1шт; Антенна GSM/GPS = 1шт; Удлинитель антенны GSM/GPS = 2шт; Радиоантенна 433 МГц = 1шт; Гермоввод БИ = 4шт; Кабель ОВИ (2шт. по 10 метров), длина кабеля может определяться при заказе; Зажим контактный для ДИЭ = 4шт; Паста проводящая = 1шт; Стяжка для кабеля = 10шт.** | | | **комп** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | | **649 556,42** | |  | | **649 556,42** | | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **649 556,42** | | |
| **Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ГЭСНп01-11-028-01** | **Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям** | | | **шт** | | | **3** | | | **1** | | **3** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 1,56 | |  |  | |  | |  | | 562,71 | | |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | | | чел.-ч | | | 0,16 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 0,78 | |  |  | | 364,77 | |  | | 284,52 | | |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | | | чел.-ч | | | 0,16 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 0,78 | |  |  | | 356,66 | |  | | 278,19 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **562,71** | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 562,71 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 74 | | |  | | 74 | |  |  | |  | |  | | 416,41 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 36 | | |  | | 36 | |  |  | |  | |  | | 202,58 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **393,90** | |  | | **1 181,70** | | |
| **10** | **ГЭСНп01-11-010-02** | **Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м** | | | **измерение** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 2,6325 | |  |  | |  | |  | | 949,58 | | |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | | | чел.-ч | | | 0,81 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,31625 | |  |  | | 364,77 | |  | | 480,13 | | |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | | | чел.-ч | | | 0,81 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,31625 | |  |  | | 356,66 | |  | | 469,45 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **949,58** | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 949,58 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 74 | | |  | | 74 | |  |  | |  | |  | | 702,69 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 36 | | |  | | 36 | |  |  | |  | |  | | 341,85 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **1 994,12** | |  | | **1 994,12** | | |
| **11** | **ГЭСНп01-11-011-01** | **Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами** | | | **100 измерений** | | | **0,01** | | | **1** | | **0,01** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 0,2106 | |  |  | |  | |  | | 75,97 | | |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | | | чел.-ч | | | 6,48 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 0,1053 | |  |  | | 364,77 | |  | | 38,41 | | |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | | | чел.-ч | | | 6,48 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 0,1053 | |  |  | | 356,66 | |  | | 37,56 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **75,97** | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 75,97 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 74 | | |  | | 74 | |  |  | |  | |  | | 56,22 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 36 | | |  | | 36 | |  |  | |  | |  | | 27,35 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **15 954,00** | |  | | **159,54** | | |
| **12** | **ГЭСНп01-11-026-02** | **Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм** | | | **шт** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 2,6325 | |  |  | |  | |  | | 949,58 | | |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | | | чел.-ч | | | 0,81 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,31625 | |  |  | | 364,77 | |  | | 480,13 | | |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | | | чел.-ч | | | 0,81 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,31625 | |  |  | | 356,66 | |  | | 469,45 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **949,58** | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 949,58 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 74 | | |  | | 74 | |  |  | |  | |  | | 702,69 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 36 | | |  | | 36 | |  |  | |  | |  | | 341,85 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **1 994,12** | |  | | **1 994,12** | | |
| **13** | **ГЭСНп02-02-001-01** | **Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения** | | | **шт** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.10.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч | | |  | | |  | | 4,04625 | |  |  | |  | |  | | 1 788,20 | | |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории | | | чел.-ч | | | 0,8 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,3 | |  |  | | 435,70 | |  | | 566,41 | | |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории | | | чел.-ч | | | 0,67 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,08875 | |  |  | | 397,19 | |  | | 432,44 | | |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер | | | чел.-ч | | | 1,02 | | | 1,625 (1,25\*1,3) | | 1,6575 | |  |  | | 476,23 | |  | | 789,35 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **1 788,20** | | |
|  |  | ФОТ | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 1 788,20 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 74 | | |  | | 74 | |  |  | |  | |  | | 1 323,27 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | | 36 | | |  | | 36 | |  |  | |  | |  | | 643,75 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | **3 755,22** | |  | | **3 755,22** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 ИПУЭ РиМ 389.01 6/10 кВ, 200А, монтаж на шину 6/10 кВ :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 767,01 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 406,28 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,82 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,64 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 205,27 | | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 651,04 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 080,24 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,82 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,64 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 205,27 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 757,55 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 452,52 | | |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 556,42 | | |
|  |  | Прочие затраты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 084,70 | | |
|  |  | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 084,70 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 326,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 201,28 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 557,38 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 497,92 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 958,83 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 009,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 1 ИПУЭ РиМ 389.01 6/10 кВ, 200А, монтаж на шину 6/10 кВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **672 292,16** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 556,42 | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | 29,465475 | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | 0,3375 | |  | | | | | | |  | | |
| **Раздел 2. Не монтируемое оборудование передается заказчику** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14 О** | **ТЦ\_61.3.00.00\_23\_2312135208\_29.02.2024\_01** | **Терминал мобильный (ТМ) РиМ 099.01-09 в составе: Конвертор USB-RF РиМ 043.02 = 1шт; GSM-модем = 1шт; Накопитель с ПО = 1шт; Ноутбук DEXP Aguilon серый (Full HD (1920x1080), 15.6", IPS, Intel Celeron N4020C, ядра: 2х1.1 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel UHD Graphics 600, Windows 11 Home) или аналог) = 1шт; Сумка для переноски МТ = 1шт** | | | **комп** | | | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  | | **43 203,97** | |  | | **43 203,97** | | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **43 203,97** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Не монтируемое оборудование передается заказчику :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 203,97 | | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Не монтируемое оборудование передается заказчику** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **43 203,97** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 203,97 | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 767,01 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 406,28 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,82 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,64 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 205,27 | | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 651,04 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 080,24 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,82 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,64 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 205,27 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 757,55 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 452,52 | | |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 692 760,39 | | |
|  |  | Прочие затраты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 084,70 | | |
|  |  | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 084,70 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 326,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 201,28 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 557,38 | | |
|  |  | **Всего** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **715 496,13** | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 497,92 | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 958,83 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 009,90 | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **715 496,13** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 692 760,39 | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | 29,465475 | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | 0,3375 | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | Индекс фактической инфляции | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 1,0032 | |
|  |  | Итого с учетом индекса фактической инфляции | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 717 785,72 | |
|  |  | Индекс прогнозной инфляции | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 1,0065 | |
|  |  | Итого с учетом индексов фактической и прогнозной инфляции | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 722 451,33 | |
|  |  | Налог на добавленную стоимость - 20% | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 144 490,27 | |
|  |  | **ВСЕГО** | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | **866 941,60** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подписано ЭЦП)* |